

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского городского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.12.2017 Зима № 2183

Об утверждении муниципальной

программы Зиминского городского муниципального образования «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы

В соответствии с пунктом 25 части 1  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», государственной программой Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, в целях повышения уровня благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования, повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда», разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра Зиминского городского

муниципального образования                                                                    А.В. Гудов

Утверждена:

постановлением администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от « 12» декабря 2017 г. № 2183

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

1. **Паспорт муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования** «**Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | |  | | | «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования». |
|  | | | |  | | |  |
| Ответственный исполнитель Программы | | | |  | | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования (далее – ЗГМО) |
|  | | | |  | | |  |
| Соисполнитель | | | |  | | | - |
|  | | | |  | | |  |
| Участники Программы | | | |  | | | Отдел по ЖКХ, транспорту и связи администрации ЗГМО. Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. |
|  | | | |  | | |  |
| Подпрограммы Программы | | | |  | | | - |
|  | | | |  | | | |
| Цели программы | | | |  | | | Повышение уровня благоустройства территории ЗГМО. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования. |
|  |
| Задачи программы | | |  | | | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ЗГМО. 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) ЗГМО;  3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗГМО.  6. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. | | |
|  | |  | | |  | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | |  | | | 1. Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗГМО);  4. Количество благоустроенных общественных территорий;  5. Площадь благоустроенных общественных территорий;  6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования.  8. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории ЗГМО;  9. Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;  10. Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории ЗГМО;  11. Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Срок реализации Программы | | | | 2018 - 2022 г.г. | | | | |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | | | | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составит 278661,0\_\_ тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 186702,87\_\_ тыс. рублей;  - областного бюджета – \_\_78025,08\_ тыс. рублей;  - местного бюджета – \_\_13933,05\_\_ тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2018 году – 55732,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 37340,6 тыс. рублей;  областного бюджета - 15605,02 тыс. рублей;  местного бюджета - 2786,61тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2019 году – 55732,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 37340,6 тыс. рублей;  областного бюджета - 15605,02 тыс. рублей;  местного бюджета - 2786,61тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2020 году – 55732,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 37340,6 тыс. рублей;  областного бюджета - 15605,02 тыс. рублей;  местного бюджета - 2786,61тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2021 году – 55732,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 37340,6 тыс. рублей;  областного бюджета - 15605,02 тыс. рублей;  местного бюджета - 2786,61тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2022 году – 55732,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 37340,47 тыс. рублей;  областного бюджета - 15605,0 тыс. рублей;  местного бюджета - 2786,61тыс. рублей. | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | | | | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | | В результате реализации муниципальной программы планируется улучшение условий проживания населения г. Зимы:  1. Увеличение количества/площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями;  4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  5. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий;  6. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя муниципального образования.  8.Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения | | | | |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города. Городское благоустройство – это жилищное и уличное благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная связь, городское освещение, канализация и отопление.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий ЗГМО. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте города.  Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству города, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**Формирование и реализация мероприятий по благоустройству.**

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

***Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) ремонт дворовых проездов;*

*2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;*

*3) установка скамеек;*

*4) установка урн.*

***Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) оборудование детских игровых площадок;*

*2) оборудование спортивных площадок;*

*3) оборудование автомобильных парковок;*

*4) озеленение территории;*

*5) обустройство площадок для выгула домашних животных;*

*6) обустройство площадок для отдыха;*

*7) обустройство контейнерных площадок;*

*8) обустройство ограждений;*

*9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;*

*10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;*

*11) иные виды работ.*

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в таблице приложения № 1 к Программе.

Нормативная стоимость[[1]](#footnote-2) (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, ориентировочно составляет:

а) установка малых архитектурных форм:

- скамейки 10 780,00 рублей;

- урны 5 335,00 рублей;

б) ремонт асфальтового покрытия одного квадратного метра 1 500 рублей.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательно трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

- представление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий установлена нормативным актом Иркутской области и определяется в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома. Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Перечень мероприятий, направленных на решение задач, вытекающих из обязательств, принятых Россией при ратификации в 2012 году Конвенции о правах инвалидов приведены в Приложении № 2 к Программе.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения и утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен приложением № 1 к Программе. Предельная стоимость мероприятий определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий, которые выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной комиссии, что отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации ЗГМО.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации ЗГМО.

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории ЗГМО на основании заключенных соглашений с администрацией ЗГМО.

Мероприятие 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории ЗГМО на основании заключенных соглашений с администрацией ЗГМО.

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципальном образовании» на 2018 - 2022 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного города непосредственно заинтересованную сторону - жителей города.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы. Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. |  | Значения  Показателей |
| На 01.01.2018 год |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./кв. м. |  | 37/55000 |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества/площади дворовых территорий | %/% |  | 20,9/19,0 |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности ЗГМО | % |  | 18,2 |
| 4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 7 |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  | 5,2 |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  | 49,0 |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. |  | 1,66 |

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Низкий уровень благоустройства городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Таким образом, городское благоустройство есть совокупность создаваемых городским хозяйством условий, в которые поставлено удовлетворение коллективных потребностей городского населения.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами местного самоуправления. На сегодняшний день в городе в основном обеспечено функциональное зонирование территорий, заложенное в генеральном плане города Зимы, утверждённом решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26.06.2008г. № 480. В настоящее время территории развиваются с сохранением заложенного принципа зонирования.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились. Основные проблемы благоустройства дворовых территорий это:

- недостаток парковочных мест для автотранспорта;

-неудовлетворительное состояние внутридворовых дорог;

- аварийное состояние детских площадок и отсутствие урн;

- отсутствие газонов и цветников;

- проблемы освещения дворовой территории;

- недостаточное количество скамеек;

- недостаточное количество пешеходных дорожек;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений во дворе.

Для формирования комфортной для проживания городской среды ЗГМО необходимо принятие комплекса мер. Прежде всего, это касается благоустройства дворовых территорий и благоустройства общественных территорий. Долгое время решение данных вопросов откладывалось. Причина – отсутствие финансирования из бюджетов разных уровней.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в городе, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды, повышение уровня благоустройства территории ЗГМО.

Задачи муниципальной Программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ЗГМО.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) ЗГМО;

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗГМО.

6. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**5. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная Программа не требует выделения подпрограмм.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗГМО в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями ЗГМО услуги (работы) не предоставляются (не выполняются).

**7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Тыс. руб. Табл. 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации программы | Всего по программе | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Общий объём финансирования  В том числе: | 278661,0 | 55732,23 | 55732,23 | 55732,23 | 55732,23 | 55732,08 |
| Федеральный бюджет | 186702,87 | 37340,6 | 37340,6 | 37340,6 | 37340,6 | 37340,47 |
| Областной бюджет | 78025,08 | 15605,02 | 15605,02 | 15605,02 | 15605,02 | 15605,0 |
| Местный  бюджет | 13933,05 | 2786,61 | 2786,61 | 2786,61 | 2786,61 | 2786,61 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Объём средств, предусмотренный Программой, распределяется следующим образом:

- не менее 2/3 объёма средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- 1/3 объёма средств подлежит направлению на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий.

**8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации программы** Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице 3.

Табл. 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание рисков |  | Меры по снижению рисков |
|  |  |  |  |
| 1 |  | Риски изменения законодательства | |
| 1.1 | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы |  | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Зиминского городского муниципального образования в сфере реализации Программы |
| 2 |  | Социальные риски | |
| 2.1 | Низкая активность населения |  | Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы |
|  |  |  |  |
| 3 |  | Финансовые, бюджетные риски | |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы |  | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4 |  | Организационные риски | |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы |  | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы |

**9. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями Программы, отражаются в таблице № 4.

Табл.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | |  | |  | |  | |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | | Ожидаемый не-  посредственный результат (краткое описание) | |  | Основные направления  реали-зации |  | Связь с  показателями Программы |
| Начало реализации | |  | Окончание реализации | |
| 1.Благоуст-ройство дворовых территорий | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. |  | 2018 г. |  | | 2022 г. |  | Увеличение доли отремонтированных дворов многоквартирных домов на территории города Зимы. |  |  | Показа-тель 1  Показа-тель 2 | |
| 2. Благоустройство общественных территорий | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. |  | 2018 г. |  | | 2022 г. |  | Улучшение внешнего облика города Зимы, в том числе мест массового отдыха граждан. |  |  | Показа-тель 1  Показатель 2 | |
| 3.Благоуст-ройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. |  | 2018 г. |  | | 2022 г. |  | Улучшение внешнего облика города Зимы. |  |  | Показа-тель 1  Показатель 2 | |
| 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. |  | 2018 г. |  | | 2022 г. |  | Улучшение внешнего облика города Зимы.  Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |  |  | Показа-тель 1  Показатель 2 | |

Таблица 5

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | По годам | Объем финансирования | | в т.ч. планируемое привлечение из:  Тыс. руб. | | | | | |
| обл. бюджета\* | | мест. бюджета | | федеральн. бюджет | |
|  | Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы** |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | Всего | 278661,0 | | 78025,08 | | 13933,05 | | 186702,87 | |
| 2018 г. | 55732,23 | | 15605,02 | | 2786,61 | | 37340,6 | |
| 2019 г. | 55732,23 | | 15605,02 | | 2786,61 | | 37340,6 | |
| 2020 г. | 55732,23 | | 15605,02 | | 2786,61 | | 37340,6 | |
| 2021г. | 55732,23 | | 15605,02 | | 2786,61 | | 37340,6 | |
| 2022 г. | 55732,08 | | 15605,0 | | 2786,61 | | 37340,47 | |
| **1.** | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов: | Увеличение доли отремонтированных дворов многоквартирных жилых домов на территории города Зимы. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2018 – 2022 г.г. | 213501,0 | | 59780,28 | | 10675,05 | | 143045,67 | |
| 2018 г. | 42700,2 | | 11956,06 | | 2135,01 | | 28609,13 | |
| 2019 г. | 42700,2 | | 11956,06 | | 2135,01 | | 28609,13 | |
| 2020 г. | 42700,2 | | 11956,06 | | 2135,01 | | 28609,13 | |
| 2021 г. | 42700,2 | | 11956,06 | | 2135,01 | | 28609,13 | |
|  |  | 2022 г. | 42700,2 | | 11956,04 | | 2135,01 | | 28609,15 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Адресный перечень территорий, объектов,**  **нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**  **Зиминское городское муниципальное образование**  Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | Населен-ный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию | | 1 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Ленина | 11 | 1900 | 129 | 1710,0 | | 2 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 2 | 2 000 | 134 | 1 800,0 | | 3 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 5 | 2300 | 145 | 2070,0 | | 4 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 15 | 1500 | 40 | 1 350,0 | | 5 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | № 43 | 2 000 | 141 | 1800,0 | | 6 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 37 | 2 500 | 100 | 2250,0 | | 7 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Октябрьская | № 85 | 1 800 | 78 | 1620,0 | | 8 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 25/1 | 1800 | 48 | 900,0 | | 9 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко, | № 35 | 2 500 | 127 | 2250,0 | | 10 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 45А | 1 500 | 40 | 1 350,0 | | 11 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 4 | 1 500 | 143 | 1 350,0 | | 12 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 1 | 2500 | 121 | 2250,0 | | 13 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 10 А | 2 500 | 101 | 2250,0 | | 14 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 55 | 1 200 | 39 | 1080,0 | | 15 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 6 | 2200 | 122 | 1980,0 | | 16 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 72 | 2 000 | 48 | 1800,0 | | 17 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Ангарская | 1 | 1 000 | 44 | 900,0 | | 18 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Садовая | 2 | 2 000 | 60 | 1800,0 | | 19 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 19 | 2 000 | 122 | 1800,0 | | 20 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | № 41 | 3 500 | 91 | 3150,0 | | 21 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 12 | 1 500 | 130 | 1 350,0 | | 22 |  | Зиминское городское муниципальное  образование | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 3 | 2 500 | 186 | 2250,0 | | 23 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Ангарская | 1А | 1 500 | 16 | 1 350,0 | | 24 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 74 | 2 000 | 46 | 1800,0 | | 25 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 31 Б | 1400 | 77 | 1260,0 | | 26 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 31 А | 1300 | 33 | 1170,0 | | 27 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 36 | 1 100 | 110 | 990,0 | | 28 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Интернациональная | № 70 | 2 500 | 210 | 2 250,0 | | 29 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 6 | 2 500 | 118 | 2 250,0 | | 30 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 17 | 1 500 | 171 | 1 350,0 | | 31 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 57 | 1 500 | 35 | 1 350,0 | | 32 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 38 | 2 000 | 53 | 1800,0 | | 33 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 1 | 2 500 | 193 | 2 250,0 | | 34 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 8 | 1 700 | 131 | 1530,0 | | 35 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | № 43а | 2 000 | 72 | 1800,0 | | 36 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 47 | 2000 | 98 | 1800,0 | | 37 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 38 | 2 300 | 84 | 2070,0 | | 38 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Луговая | 9 | 2 000 | 24 | 1800,0 | | 39 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Каландаришвили | № 8 | 2 500 | 136 | 2250,0 | | 40 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Садовая | № 3 | 1500 | 60 | 1350 | | 41 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | № 31 | 1500 | 36 | 1350 | | 42 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | № 34А | 1500 | 26 | 1350 | | 43 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Ленина | 76 | 1100 | 142 | 990 | | 44 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Проминского | 11 | 2 000 | 100 | 1800,0 | | 45 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 3 | 1 500 | 126 | 1 350,0 | | 46 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 4 | 1 500 | 148 | 1 350,0 | | 47 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 5 | 1 500 | 172 | 1 350,0 | | 48 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 7 | 1 500 | 127 | 1 350,0 | | 49 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 9 | 1 500 | 150 | 1 350,0 | | 50 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 10 | 2 500 | 89 | 2250,0 | | 51 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 11 | 2 500 | 129 | 2250,0 | | 52 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 13 | 800 | 52 | 720,0 | | 53 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 14 | 1 500 | 27 | 1 350,0 | | 54 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 16 | 1 200 | 55 | 1080,0 | | 55 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 18 | 2 000 | 204 | 1800,0 | | 56 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 20 | 1 500 | 66 | 1 350,0 | | 57 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 42 | 1 500 | 131 | 1 350,0 | | 58 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 43 | 1 500 | 35 | 1 350,0 | | 59 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 44 | 1 500 | 44 | 1 350,0 | | 60 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мр-н Ангарский | № 45 | 1 500 | 38 | 1 350,0 | | 61 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Коммунистическая | № 42 | 1 000 | 10 | 900,0 | | 62 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Коммунистическая | № 16 | 2000 | 152 | 1800 | | 63 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Ленина | № 2 | 2 200 | 82 | 1980,0 | | 64 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 45 | 2500 | 51 | 2250,0 | | 65 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Бугровая | № 45 А | 1 000 | 45 | 900,0 | | 66 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 8 | 700 | 29 | 630,0 | | 67 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 10 | 500 | 33 | 450,0 | | 68 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 10 А | 500 | 13 | 450,0 | | 69 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 12 | 500 | 30 | 450,0 | | 70 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Клименко | № 12А | 500 | 11 | 450,0 | | 71 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | № 139 | 1 500 | 54 | 1 350,0 | | 72 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | № 139 А | 1 500 | 59 | 1 350,0 | | 73 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | № 141 | 1 000 | 54 | 900,0 | | 74 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Трактовая | 62 А | 1 500 | 53 | 1 350,0 | | 75 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Трактовая | 64 | 1500 | 49 | 1 350,0 | | 76 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Трактовая | 68 А | 700 | 53 | 630,0 | | 77 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Трактовая | 72 А | 1 500 | 54 | 1 350,0 | | 78 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Трактовая | 76 | 1 600 | 92 | 1440,0 | | 79 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | № 153/1 | 1 500 | 91 | 1 350,0 | | 80 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | № 153 | 1 200 | 19 | 1080,0 | | 81 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Трактовая | 57 | 2 500 | 125 | 2250,0 | | 82 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Пос. Кирзавод | 13 | 1 700 | 102 | 1530,0 | | 83 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 27 | 1 500 | 56 | 1 350,0 | | 84 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 27 А | 1 500 | 58 | 1 350,0 | | 85 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 29 | 1 000 | 69 | 900,0 | | 86 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 33 | 3000 | 91 | 2195,0 | | 87 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 35 | 2500 | 88 | 2250,0 | | 88 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Луговая | 11 | 1 500 | 16 | 1 350,0 | | 89 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Ангарская | 3 | 1 000 | 16 | 900,0 | | 90 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Ангарская | 5 | 1 500 | 16 | 1 350,0 | | 91 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Ангарская | 6 | 1 500 | 89 | 1 350,0 | | 92 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Московский Тракт | 2 | 1 500 | 90 | 1 350,0 | | 93 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Лазо | 48 | 1 000 | 16 | 900,0 | | 94 |  | Зиминское городское муниципальное хобразование | Г. Зима | Орджоникидзе | 40 | 1 500 | 109 | 1 350,0 | | 95 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 47 А | 1 500 | 45 | 1 350,0 | | 96 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 47 Б | 2 500 | 45 | 2250,0 | | 97 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 49 | 2 000 | 45 | 1800,0 | | 98 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Трактовая | 55 | 1 500 | 75 | 1 350,0 | | 99 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Щорса | 1 | 1500 | 57 | 1 350,0 | | 100 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Садовая | 1 | 2 500 | 80 | 2250,0 | | 101 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Садовая | 3 | 1 500 | 80 | 1350,0 | | 102 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Григорьева | 22 | 1 000 | 60 | 900,0 | | 103 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Щорса | 3 | 2 000 | 90 | 1800,0 | | 104 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Садовая | 5 | 2 000 | 59 | 1800,0 | | 105 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | 63 | 900 | 29 | 810,0 | | 106 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопартизанская | 65 | 800 | 28 | 810,0 | | 107 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Красный Строитель | 39 | 2 000 | 90 | 1800,0 | | 108 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопар-тизанская | 38 | 2 000 | 69 | 1800,0 | | 109 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопар-тизанская | 40 | 2 000 | 64 | 1800,0 | | 110 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Краснопар-тизанская | 42 | 2 000 | 52 | 1800,0 | | 111 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Садовая | 24 | 1 500 | 73 | 1 350,0 | | 112 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Садовая | 26 | 1 000 | 26 | 900,0 | | 113 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Орджоникидзе | 63 | 2 500 | 64 | 3006,0 | | 114 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 79 | 2 000 | 64 | 1800,0 | | 115 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 83 | 1500 | 52 | 1 350,0 | | 116 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 85 | 1 500 | 24 | 1 350,0 | | 117 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 77 | 1500 | 68 | 1 350,0 | | 118 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 81 | 500 | 32 | 450,0 | | 119 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 3 | 700 | 12 | 630,0 | |  |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 9 | 1 700 | 56 | 1530,0 | | 120 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 11 | 2 000 | 56 | 1800,0 | | 121 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. 2-я Восточная | 13 | 2 300 | 90 | 2070,0 | | 122 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. 2-я Восточная | 15 | 2300 | 88 | 3 026,0 | | 123 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Куйбышева | 94 | 2 000 | 56 | 1800,0 | | 124 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Ул. Кольцевая | 7 | 1 000 | 10 | 900,0 | | 125 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | Мрн. Ангарский | 41 | 2 000 | 86 | 2556,0 | | 126 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Проминского | 10А | 985 | 30 | 886 | | 127 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Проминского | 10Б | 985 | 30 | 886 | | 128 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Проминского | 10 | 985 | 90 | 886 | | 129 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Луговая | 2 | 1100 | 60 | 990 | | 130 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Луговая | 7 | 1120 | 17 | 1008 | | 131 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Луговая | 3 | 500 | 21 | 450 | | 132 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Луговая | 6 | 500 | 26 | 450 | | 133 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Донская | 1 | 1450 | 60 | 1305 | | 134 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Кольцевая | 9 | 1000 | 12 | 900 | | 135 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Куйбышева | 7 | 600 | 15 | 540 | | 136 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Куйбышева | 87 | 600 | 18 | 540 | | 137 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Куйбышева | 96 | 2500 | 60 | 3006 | | 138 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Трактовая | 27 | 1100 | 40 | 990 | | 139 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Трактовая | 76А | 700 | 92 | 630 | | 140 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Лесопильная | 1А | 750 | 53 | 675 | | 141 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Лазо | 24 | 2300 | 24 | 2070 | | 142 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Лазо | 76 | 1250 | 12 | 1125 | | 143 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Лазо | 40 | 300 | 7 | 270 | | 144 |  | Зиминское городское муниципальное образование | Г. Зима | ул. Лазо | 42 | 500 | 12 | 450 |   235125 213501,0 | | | | | | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Благоустройство общественных территорий** | Улучшение внешнего облика города Зимы, в том числе мест массового отдыха граждан. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2018-2022 годы | | 65160,0 | | 18244,8 | | 3258,0 | | 43657,2 |
| … | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования в соответствии с адресным перечнем территорий общего пользования: | 2018 г. | | 13032,0 | | 3648,96 | | 651,6 | | 8731,44 |
| 2019 г. | | 13032,0 | | 3648,96 | | 651,6 | | 8731,44 |
| 2020 г. | | 13032,0 | | 3648,96 | | 651,6 | | 8731,44 |
| 2021 г. | | 13032,0 | | 3648,96 | | 651,6 | | 8731,44 |
| … |  | 2022 г. | | 13032,0 | | 3648,96 | | 651,6 | | 8731,44 |
| **…** | Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах на территории Зиминского городского Муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № |  | Адрес общественной территории | | | | | |  |  | | | Общая площадь общественной территории, кв.м. | | | | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ  к основным площадкам территории, чел. | | | | | |  | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | | | | | | |  | | |  | | |  |  | | | | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* |  | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | |  | населенный пункт |  | улица |  | | номер дома (при наличии) |  | | |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | 1 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование | |  | Г. Зима | Ул. Ленина.  Площадь у КДЦ «Россия» | |  | Ул. Ленина, 6 | | |  | 2 200,0 | | |  | | 10 000 | |  | | | | | | 3960,0 | | | | | | | 2 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование | |  | Г. Зима | Ул. Ленина.  Сквер «Я люблю тебя  г. Зима | |  | Ул. Ленина, 1 | | 1000,0 | | | | |  | 3 000 | | |  | | | | | 1800,0 | | | | | | | 3 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Мр-н Ангарский. Сквер | |  | Мр-н Ангарский, 10 | | 7 300 | | | | | 10 000 | | | |  | | | | 13140,0 | | | | | | | 4 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Ул. Садовая.  Парк Победы | |  | Ул. Садовая, 37 Б | | 30 500 | | | | | 8 000 | | | |  | | | | 22500,0 | | | | | | | 5 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Парковка у ГДК «Горизонт» | |  | Мр-н Ангарский, 17 Б | | 2 000 | | | | | 5 000 | | | |  | | | | 3600,0 | | | | | | | 6 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Ул. Клименко.  Сквер Ямщика | |  | Пер. Коммунальный, 5А | | 1 200 | | | | | 5 000 | | | |  | | | | 2160,0 | | | | | | | 7 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима | Парковка у центрального рынка (со стороны ул. Подаюрова) | |  | Ул. Подаюрова | | | 2 000 | | | | 5 000 | | | |  | | | | 3600,0 | | | | | | | 8  9  10  11  12  13 |  |  | Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование  Зиминское городское муниципальное образование |  | | Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима  Г. Зима | Аллея Перова  Благоустройство территории у КИЦ «Спутник»  Благоустройство пешеходной зоны от путепровода до сквера Ямщика  Благоустройство территории у краеведческого музея  Благоустройство территории у дома-музея поэзии  Сквер по ул. Трактовой (от ул. Луговой до ул. Ангарской | |  | Аллея Перова  Ул. Новокшонова, 2  Ул. М. Горького  Ул. Ангарская, 6  Ул. Карла Маркса ,21  Ул. Трактовая | | | 2 500  500  1000  500  500  3000 | | | | 5 000  2000  2000  2000  1500  3000 | | | |  | | | 4500,0  900,0  1800,0  900,0  900,0  5400 | | | | | |   54 200 65160,0 | | | | | | | | | | | |

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Собственник** | **Адрес зем. участка** | **Кадастровый N** | **Площадь**  **кв.м.** | **Разрешенное использование** |
| 1 | ООО "Голд Лавр" | Иркутская область, г. Зима, район ЛДК площадка №1 | 38:35:010133:53 | 6921 | производственная деятельность |
| 2 | ОАО "ИЭСК" | Иркутская область, г. Зима, ул. Спортивная, 16 | 38:35:010256:0032 | 6025 | для производственной деятельности |
| 3 | ОАО "Востоксибэлектромонтаж" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 61 | 38:35:010122:124 | 1522 | для производственных целей |
| 4 | Вест-Ойл | Иркутская область, г. Зима, пос. Сплотка, промплощадка № 6 | 38:35:010103:150 | 47503 | производственная деятельность |
| 5 | ООО "Стоки" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 50 | 38:35:010122:111 | 52715 | для размещения объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса очистных сооружений |
| 6 | ООО "Торговый дом "Окинский"" | Иркутская область, г. Зима, ул. Тургенева, 12 "А" | 38:35:010234:50 | 300 | существющее здание магазина - предпринимательская деятельность |
| 7 | ООО "Водоотведение" | Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 22 "А" | 38:35:010235:70 | 108 | для размещения здания канализационно-насосной станции |
| 8 | ООО "Водоотведение" | Иркутская область, г. Зима, ул. Донская, 1 "Б" | 38:35:010119:59 | 271 | для размещения здания канализационно-насосной станции |
| 9 | ООО "НИСО" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 46 | 38:35:010122:113 | 24273 | производственная деятельность |
| 10 | ОАО "Зиминский хлебозавод" | Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 192 "А" | 38:35:010204:79 | 84 | размещение существующего здания торгового павильона |
| 11 | ООО "Атриум" | Иркутская область, г. Зима, ул. Каландарашвили, 6 | 38:35:010106:11 | 495 | существующее здание магазина |
| 12 | Открытое акционерное общество "ВостСибтранскомбанк" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 5 | 38:35:010126:132 | 898 | эксплуатация существующего нежилого здания |
| 13 | Управляющая компания "Восточная" | Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 25 | 38:35:010119:124 | 574,8 | размещение нежилого здания гаража |
|  | ООО "Навигатор" | Иркутская область, г. Зима, ул. Ломоносова, 23 "А" | 38:35:010261:75 | 75 | существующее здание пристроя к зданию магазина "Автозапчасти" |
| 14 | ООО МБА | Иркутская область, г. Зима, ул. Тургенева, 12 "А" | 38:35:010234 | 25 | для установки павильона |
| 15 | ОАО "ИЭСК" | Иркутская область, г. Зима, ПС 35/10 кВ ТП 6-1 | 38:35:010245:0103 | 911 | для производственной деятельности |
| 16 | ЗАО "Иркутскнефтепродукт" | Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии, 69 "В" | 38:35:010262:24 | 221 | существующий автозапрвочный комплекс № 140 |
| 17 | УК ООО "Зима" колхозный рынок | Иркутская область, г. Зима, ул. Тургенева, 8 "В" | 38:35:010234 | 65 | предпринимательская деятельность (расширение территории рынка) |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Атол" | Иркутская область, г. Зима, ул. Путейская, 26 "А" | 38:35:010114:258 | 450 | существующий капитальный гараж |
| 19 | Общество с ограниченой ответственностью "Энергия" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 63 | 38:35:010122:321 | 4888 | для производственной деятельности |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Исток" | Иркутская область, г. Зима, ул. Орджоникидзе, 40 "А" | 38:35:010129:0071 | 483 | строительство здания пристроя магазина "Хозтовары" |
| 21 | ОАО "Сибирьтелеком" | Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, 33 | 38:35:010236:36 | 1960 | для производственной деятельности |
| 22 | ООО "Водоотведение" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 22 "Б" | 38:35:010125:92 | 180 | производственная деятельность |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсистема" | Иркутская область, г. Зима, ул. Интернациональная, 49 | 38:35:010233:112 | 714 | существующее здание магазина |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Исток" | Иркутская область, г. Зима, ул. Кольцевая, 12 | 38:35:010121:12 | 3859 | существующее здание магазина |
| 25 | ООО "Успех" | Иркутская область, г. Зима, ул. Лесопильная, 1 ЛДК | 38:35:010133:0024 | 80430 | производственная деятельность |
| 26 | ООО "Успех" | Иркутская область, г. Зима, ул. Лесопильная, 1 ЛДК | 38:35:010133:0023 | 16780 | производственная деятельность |
| 27 | ООО "Восток-Сервис" | Иркутская область, г. Зима, район Песчанки | 38:35:010271:0010 | 26876 | производстводственная деятельность |
| 28 | ЗАО "Иркутскнефтепродукт" | Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии, 69 "В" | 38:35:010262:14 | 300 | существующий автозаправочный комплекс № 140 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "Первая Лесная Компания" | Иркутская область, г. Зима, ул. Заозерная, 1 "М" | 38:35:010271:3 | 34005 | для лесоперерабатывающей деятельности |
| 30 | УК ООО "Зима" колхозный рынок | Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 72 "В" | 38:35:010236 | 30 | предпринимательская деятельность (расширение территории рынка) |
| 31 | ООО "Навигатор" | Иркутская область, г. Зима, ул. Ломоносова, 23 | 38:35:010261:67 | 225 | предпринимательская деятельность |
| 32 | ООО "Изумруд" | Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 83 "В" | 38:35:010219:83 | 178 | для предпринимательской деятельности |
| 33 | Вест-Ойл | Иркутская область, г. Зима, на пересечении автодороги улицы Клименко и автомагистали Зима-Саянск | 38:35:010203:0008 | 3809,23 | для производственной деятельности |
| 34 | ООО "Трейд-Ост" | Иркутская область, г. Зима, ул. Заозерная, 1 "В" | 38:35:000000:0049 | 34248 | для производственных целей |
| 35 | ООО "Водоотведение" | Иркутская область, г. Зима, ул. Каландарашвили, 6 "А" | 38:35:010106:0048 | 50 | для производственных целей |
| 36 | ООО МБА | Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 3 | 38:35:010127:0123 | 540 | размещение автостоянки на 50 машино-мест |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "Шимбулак" | Иркутская область, г. Зима, пос. Сплотка, промплощадка №2 | 38:35:010103:0097 | 35672 | производственная деятельность |
| 38 | "Янта-Т" | Иркутская область, г. Зима, ул. Гайдара, 36 | 38:35:010256:0025 | 34782 | производственная деятельность |
| 39 | ООО "Русский лес" | Иркутская область, г. Зима, ул. Лермонтова, 37 | 38:35:010256:0022 | 11417,12 | производственная деятельность |
| 40 | ООО МБА | Иркутская область, г. Зима, ул. Западная, 10 "А" | 38:35:010205:0004 | 4037 | производственная деятельность |
| 41 | ООО "ИТК" | Иркутская область, г. Зима, в районе обводной дороги в восочной части города | 38:35:010103:0031 | 2500 | производственная деятельность |
| 42 | ООО МБА | Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 3 | 38:35:010127:0123 | 2086 | под строительство автостоянки |
| 43 | ОАО "Сибирьтелеком" | Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 13 | 38:35:010233:0024 | 2114 | производственная деятельность |
| 44 | Зиминское районное потребительское общество | Иркутская область, г. Зима, ул. Космонавтов, 51 "Б" | 38:35:010262:0017 | 20862 | производственная деятельность |
|  | ОАО "Иркутскпечать" | Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, 37 | 38:35:010236:0038 | 969,5 | для общественно-деловой деятельности |
| 45 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Окинский" | Иркутская область, г. Зима, ул. Сидельникова, 4 | 38:35:010217:41 | 48518 | производственная деятельность |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью "Содружество" | Иркутская область, г. Зима, пер. Коммунальный, 4 | 38:35:010235:0015 | 500 | под строительство крытого рынка для реализации промышленных, хозяйственных и продовольственных товаров |
| 47 | ОАО "Зиминский хлебозавод" | Иркутская область, г. Зима, на пересечении улиц Проминского и Куйбышева | 38:35:010129 | 44,65 | торговая деятельность (торговля хлебобулочными изделиями) |
| 48 | ОАО "ИЭСК" | Иркутская область, г. Зима, ТЭЦ-3 | 38:35:010122:324 | 3356 | для эусплуатации сооружения - Открытое распределительное устройство-35 кВ |
| 49 | ООО "Строительно-монтажный поезд № 196 - Восточно-Сибирских транспортных строителей" | Иркутская область, г. Зима, поселок Сплотка, промплощадка №1 (автоколонна) | 38:35:010103:0028 | 6480 | для производственной деятельности |
| 50 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Окинский" | Иркутская область, г. Зима, ул. Каландарашвили, 11 | 38:35:010106:0010 | 1178 | для производственной деятельности |
| 51 | ООО "Иркутская электросетевая компания" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 2 | 38:35:010122:0139 | 96 | для производственной деятельности |
| 52 | ООО "Алинас-Зима" | Иркутская область, г. Зима, ул. Интернациональная, 47 | 38:35:010233:0099 | 476 | для предпринимательской деятельности |
| 53 | ООО "Сарма" | Иркутская область, г. Зима, Промбаза, 6 | 38:35:010103:0003 | 64820,21 | для производственной деятельности |
| 54 | ЗАО "Вторчермет" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 46 | 38:35:010122:0123 | 25379 | для производственной деятельности |
| 55 | ЗАО "Иркутскнефтепродукт" | Иркутская область, г. Зима, пересечение улиц пятой Армии и Ломоносова | 38:35:010262:0002 | 2567,97 | под объект недвижимости контейнерной автозаправочной станции №140 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "Первая Лесная Компания" | Иркутская область, г. Зима, ул. Заозерная, 1 "М"/1 | 38:35:010271:47 | 15537 | для лесоперерабатывающей деятельности |
| 57 | ООО "КомАр" | 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 44 "К" | 38:35:010122:319 | 5100 | для размещения промплощадки |
| 58 | ЗАО "иркутскпищепром" | Иркутская область, г. Зима, ул. Интернациональная, 56 | 38:35:010233:0052 | 723 | для строительства магазина |
| 59 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Ангарское отделение № 8586 | Иркутская область, г. Зима, ул. Подаюрова, 16 | 38:35:010219:0022 | 4912 | для банковской деятельности |
| 60 | Общество с ограниченной отвественностью "Статус" | Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, 205 | 38:35:010203:50 | 200 | размещение временной автозаправочной газовой станции |
| 61 | ПОУ "Зиминский УСЦ" ДОСААФ России Иркутской области | Иркутская область, г. Зима, микрорайон Ангарский, 58 | 38:35:010245:10 | 4444 | размещение объекта образования |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "Янтарь-Х" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 63 | 38:35:010122:328 | 3000 | коммунально-складское и производственное предприятие IV класса вредности различного профиля |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "БАС Сервис" | Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 22 | 38:35:010235:19 | 4788,2 | для производственной деятельности |
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью "Скала" | Иркутская область, г. Зима, ул. Январских событий, 36 "Ж" | 38:35:010255:278 | 4842 | для производственной деятельности |
| 65 | Закрытое акционерное общество "Восток-Центр" | Иркутская область, г. Зима, ул. 5 Армии, 64 "А" | 38:35:010268:230 | 15000 | детское дошкольное учреждение |
| 66 | ООО "КомАр" | Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, 44 "К"/1 | 38:35:010122:352 | 2816 | для размещения промплощадки |
| 67 | ООО "Аптека "Виола"" | Иркутская область, г. Зима, ул. Московский тракт, 37 В | 38:35:010106:1310 | 100 | аптеки |
| 68 | ЗАО "Лена" | 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 14/1 | 38:35:010233:356 | 28 | магазин |
| 69 | ООО "Водоснабжение" | Иркутская область, Зиминский р-н, остров Черемуховый куст, в 1900 м южнее железнодорожного моста через р. Ока, северо-западней с. Покровка | 38:05:070101:0001 | 45861 | для производственной деятельности |
| 70 | ООО "Навигатор" | Иркутская область, г. Зима, ул. Ломоносова, 23 "В" | 38:35:000000:712 | 399 | станция технического обслуживания |
| 71 | ООО "Ново-Строй" | Иркутская область, г. Зима, ул. Григорьева, 12 | 38:35:010126:700 | 18547 | строительство спортивного сооружения |
| 72 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Дело СпецТехники" | Иркутская область, г. Зима, перессечение пер. Школьный и ул. Федорова | 38:35:010274:150 | 100 | объекты связи |
| 73 | ББК Девелопмент-Зима | Иркутская область, г. Зима, пересечение улицы Коммунистическая и автодороги Зима-Птицефабрика | 38:35:010201:27 | 30000 | магазин |
| 74 | ООО "Строительно-монтажный поезд № 196 - Восточно-Сибирских транспортных строителей" | Иркутская область, г. Зима, пос. Сплотка, Промплощадка № 8 "А" | 38:35:010103:154 | 777 | производственная деятельность - складирование строительных материалов |
| 75 | Местная религиозная православный Приход храма Свято-Никольского г. Зима Иркутской области Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Иркутская область, г. Зима, ул. Володарского, уч. 99 | 38:35:010220:83 | 1400 | религиозное назначение |
| 76 | Местная религиозная православный Приход храма Свято-Никольского г. Зима Иркутской области Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Иркутская область, г. Зима, ул. Володарского, уч. 91 | 38:35:010220:71 | 840 | религиозное использование |
| 77 | Общественная или религиозная организация (объединение) Местная религиозная Церковь Христиан Веры Евангельской "Благословение" г. Зима Иркутской области | Иркутская область, г. Зима, ул. Герцена, 17 | 38:35:010247:33 | 1350 | религиозное назначение |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Зиматеплоэнерго" | Иркутская область, г. Зима, Котельная, литера 9 | 38:35:000000:716 | 6932 | объекты теплоснабжения |
| 78 | Общество с ограниченой ответственностью "Энергия" | Иркутская область, г. Зима | 38:35:000000:740 | 1160 | объекты теплоснабжения |
| 79 | ООО "Водоотведение" | Иркутская область, г. Зима | 38:35:000000:726 | 24 | объекты водоотведения |
| 80 | ООО "Водоснабжение" | Иркутская область, г. Зима | 38:35:000000:767 | 106 | объекты водоснабжения |
| 81 | ООО "Стройконсалтинг" | Иркутская область, г. Зима, ул. Революционная, 82 В | 38:35:010213:279 | 100 | объекты связи |
| 82 | ООО "Аптека "Виола"" | Иркутская область, г. Зима, ул. Московский тракт, 37 В | 38:35:010106:1310 | 100 | аптеки |
|  | ООО "Трейд-Ост" | Иркутская область, г. Зима, ул. Заозерная, уч. 1В/1 | 38:35:010252:131 | 9834 | коммунально-складское и производственное предприятие IV класса вредности |
| 83 |  |  |  |  |  |
| 84 | ОАО «Российские железные дороги» | Иркутская область, г. Зима, | 38:35:010137:2 | 1219250 | Железнодорожная инфраструктура |

# 

План реализации Муниципальной Программы

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы |  | Статус |  | Ответственный исполнитель | Срок наступления события  (Дата) | | | | |
|  |  |  |  |  | 2018 – 2022 годы. | | | | |
|  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие №1 |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 30.11.  2018 г. | 30.11.  2019 г. | 30.11.  2020 г. | 30.11.  2021 г. | 30.11.  2022 г. |
| Контрольное событие № 2 |  | Благоустройство общественных территорий |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО | 30.11.  2018 г. | 30.11.  2019 г. | 30.11.  2020 г. | 30.11.  2021 г. | 30.11.  2022 г. |

**10. Целевые показатели муниципальной Программы**

Данный раздел содержит перечень ожидаемых результатов муниципальной Программы в количественном измерении – целевых показателей муниципальной программы.

Планируемые целевые показатели муниципальной Программы Табл. 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв. м. | 66/102025 | 95/149050 | | 124/196075 | | 153/243100 | | 181/290125 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | %/% | 36,7/35,2 | 52,2/51,4 | | 68,3/67,6 | | 84,1/83,8 | | 100/100 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей ЗГМО | % | 34,6 | 51,0 | | 67,4 | | 83,8 | | 100 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 8 | 10 | | 11 | | 13 | | 15 |
| 4 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 6,0 | 7,5 | 8,1 | | 9,2 | | 10,62 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 56,4 | 70,6 | 76,3 | | 86,6 | | 100 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 1,9 | 2,4 | 2,6 | | 2,9 | | 3,4 | |

**11. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией Программы осуществляют:

- Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО, – *ответственный исполнитель* Программы;

-Отдел по ЖКХ, транспорту и связи администрации ЗГМО – *участник* Программы

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия участников Программы;

- запрашивает у участников информацию о ходе реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий программы;

- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Программу;

- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

- Участники Программы:

- организуют и участвуют в реализации мероприятий Программы;

- формируют предложения по внесению изменений в Программу, направляют их ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной программы, в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗГМО.

**12. Оценка эффективности реализации Программы**

Программа сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, производственных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Основное внимание при разработке Программы уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социального эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы проявится в улучшении социальной обстановки на территории Зиминского городского муниципального образования. При реализации Программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

Табл. 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2022 год (прогноз) |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв. м. | 181/290125 |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | %/% | 100/100 |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей ЗГМО | % | 100 |
|  |  |  | ед | 15 |
| 4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 10,62 |
|  |  |  |  |  |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 100 |
|  |  |  |  |  |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 3,4 |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим формам:

12.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной Программы ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы. | | | | | | | | |
| 1. | Количество/пло-щадь благоустроен-ных дворовых территорий | | Ед./ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества /площади дворовых территорий | | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗГМО) | | % |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Ед./ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | | га |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | | % |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | | Кв.м. |  |  |  |  |  |

12.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование основного   мероприятия. | Ответствен-ный исполнитель | Плановый   срок  исполне-ния мероприя-тия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирова-ния, предусмотренный  на 20\_\_\_ год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприя-тия,  единица  измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 20\_\_ год | Фактичес-кое значение  показателя мероприя-тия | Обоснова-ние  причин отклоне-ния  (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы. | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоуст-ройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | . Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы. | всего, в том числе: |  |  |  |
| Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |
| Участник 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| … |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
| участник 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |
| Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |
| Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Приложение N 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2022 годы

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее - дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией города, а также совместно (далее - разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4. Срок разработки дизайн-проекта, включенных в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов - в течение 20 календарных дней со дня утверждения Программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования, а также на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2. Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации ЗГМО в срок до 01 июля текущего года.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эскиз товара (изделия)** | **Технические характеристики** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  | Парковый (уличный) диван без боковин  высота не менее 800мм, не более 1000 мм  длина не менее 1900мм, не более 2100 мм  ширина не менее 500мм, не более 600мм |
| 2. |  | Урна металлическая, состоящая из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На дне ведра  должны быть отверстия для стока дождевой воды.  Высота не менее 600мм, не более 700 мм  V не менее 40литров, не более 60 литров |

Приложение N 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Зиминского городского муниципального образования» на 2018 – 2022 годы

**Перечень видов работ, планируемых к выполнению с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №  п/п |  | Наименование общественных и дворовых территории, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения |  | Перечень видов работ, планируемых к выполнению с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:  1.2 Благоустройство общественных территории:  1.3 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  1.4 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |  | Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города необходимо при благоустройстве общественных и дворовых территорий предусмотреть: - Устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установку малых архитектурных форм и скамей парковых; - оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;  - оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, информации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);  - оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;  - увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости. |

1. Нормативная стоимость подлежит уточнению по результатам общественных обсуждений настоящего проекта [↑](#footnote-ref-2)