УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Зиминского городского

муниципального образования

от « 29 » марта 2019 № 344

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ

1. **Паспорт муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования». |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Соисполнитель |  | - |
| Участники Программы |  | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования.  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования. |
| Подпрограммы Программы |  | - |
| Цели программы |  | Повышение уровня благоустройства территории ЗГМО. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования. |
| Задачи программы |  | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ЗГМО. 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) ЗГМО;  3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗГМО.  6. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  | 1. Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗГМО);  4. Количество благоустроенных общественных территорий;  5. Площадь благоустроенных общественных территорий;  6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования.  8. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории ЗГМО;  9. Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;  10. Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории ЗГМО;  11. Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2024 г.г. | |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2024 годы составит 129115,8\_ тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 88041,7\_\_ тыс. рублей;  - областного бюджета – 20883,5 тыс. рублей;  - местного бюджета – 20190,6 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2018 году – 15835,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 9076,2 тыс. рублей;  областного бюджета - 3573,0 тыс. рублей;  местного бюджета - 3186,6 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2019 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей;  областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей;  местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2020 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей;  областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей;  местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2021 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей;  областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей;  местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2022 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей;  областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей;  местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2023 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей;  областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей;  местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.  Объем финансирования Программы в 2024 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета - 13 349,5 тыс. рублей;  областного бюджета - 2 926,5 тыс. рублей;  местного бюджета - 2 604,0 тыс. рублей. | |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы планируется улучшение условий проживания населения г. Зимы:  1. Увеличение количества/площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями;  4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  5. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий;  6. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя муниципального образования.  8.Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения | |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города. Городское благоустройство – это жилищное и уличное благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная связь, городское освещение, канализация и отопление.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий ЗГМО. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте города.  Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству города, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**Формирование и реализация мероприятий по благоустройству.**

**Мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Благоустройство дворовой территории – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

***Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) ремонт дворовых проездов;*

*2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;*

*3) установка скамеек;*

*4) установка урн;*

*5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;*

*6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.*

***Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) оборудование детских площадок;*

*2) оборудование спортивных площадок;*

*3) озеленение территорий;*

*4) обустройство площадок для выгула домашних животных;*

*5) обустройство площадок для отдыха;*

*6) обустройство контейнерных площадок;*

*7) обустройство ограждений;*

*8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;*

*9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;*

*10) иные виды работ.*

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается администрацией ЗГМО в муниципальной программе. При этом софинансирование видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, собственниками помещений в таком многоквартирном доме, устанавливается в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения указанных видов работ.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в таблице приложения № 1 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, составляет:

а) установка малых архитектурных форм:

- скамейки 10 780,00 рублей;

- урны 5 335,00 рублей;

б) ремонт асфальтового покрытия одного квадратного метра 1 500 рублей.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень видов работ, планируемых к выполнению с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, направленных на решение задач, вытекающих из обязательств, принятых Россией при ратификации в 2012 году Конвенции о правах инвалидов приведены в Приложении № 2 к Программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен приложением № 1 к Программе. Предельная стоимость мероприятий определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

**Мероприятие 2.** Благоустройство общественных территорий

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется:

- проведением голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 65-пп (далее – голосование по отбору общественных территорий);

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации ЗГМО.

**Мероприятие 3.** Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2023 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории ЗГМО на основании заключенных соглашений с администрацией ЗГМО.

**Мероприятие 4.** Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

**Мероприятие 5.** Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству не позднее 2023 года, формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории ЗГМО на основании заключенных соглашений с администрацией ЗГМО.

**Мероприятие 6.** Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий:

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A00DCF25101914D7D8E168DB43959CFF10EBA7EC275F757EEC82EA6C93852CC9244D08297C32BA5CA9B8FC6BFO2JFJ) Правительства Российской Федерации от   
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых предоставляется субсидия:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципальном образовании» на 2018 - 2024 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного города непосредственно заинтересованную сторону - жителей города.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы. Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. |  | Значения  Показателей |
| На 01.01.2018 год |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./кв. м. |  | 26/32100 |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества/площади дворовых территорий | %/% |  | 17,0/13,0 |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности ЗГМО | % |  | 8,7 |
| 4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 5 |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  | 1,28 |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % |  | 15,7 |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. |  | 0,48 |

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Низкий уровень благоустройства городов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Таким образом, городское благоустройство есть совокупность создаваемых городским хозяйством условий, в которые поставлено удовлетворение коллективных потребностей городского населения.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий органами местного самоуправления. На сегодняшний день в городе в основном обеспечено функциональное зонирование территорий, заложенное в генеральном плане города Зимы, утверждённом решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26.06.2008г. № 480. В настоящее время территории развиваются с сохранением заложенного принципа зонирования.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились. Основные проблемы благоустройства дворовых территорий это:

- недостаток парковочных мест для автотранспорта;

-неудовлетворительное состояние внутридворовых дорог;

- аварийное состояние детских площадок и отсутствие урн;

- отсутствие газонов и цветников;

- проблемы освещения дворовой территории;

- недостаточное количество скамеек;

- недостаточное количество пешеходных дорожек;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений во дворе.

Для формирования комфортной для проживания городской среды ЗГМО необходимо принятие комплекса мер. Прежде всего, это касается благоустройства дворовых территорий и благоустройства общественных территорий. Долгое время решение данных вопросов откладывалось. Причина – отсутствие финансирования из бюджетов разных уровней.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от   
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗГМО.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3) Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4) Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

5) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города;

6) Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**5. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная Программа не требует выделения подпрограмм.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗГМО в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями ЗГМО услуги (работы) не предоставляются (не выполняются).

**7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Тыс. руб. Табл. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **За весь период реализации** | **Объём финансирования** | | | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Всего по программе:** | **129115,8** | **15835,8** | **18880** | **18880** | **18880** | **18880** | **18880** | **18880** |
| **Федеральный бюджет:** | **88041,7** | **9076,2** | **13123,2** | **13123,2** | **13123,2** | **13123,2** | **13123,2** | **13349,5** |
| **Областной бюджет** | **20883,5** | **3573,0** | **2876,8** | **2876,8** | **2876,8** | **2876,8** | **2876,8** | **2926,5** |
| **Местный бюджет** | **20190,6** | **3186,6** | **2880,0** | **2880,0** | **2880,0** | **2880,0** | **2880,0** | **2604,0** |

Объем бюджетных ассигнований Программы.

Табл. 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  муниципальный  заказчик-  координатор,  участник | Источник  финансиро  вания | Объёмы бюджет­ных  ассигнований (тыс. руб.) | | |  |
| ГРБ  С | Рз  Пр | ВР | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципальног о образования» на 2018-2024 года. Благоустройстр ойство дворовых территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования. | Всего в том числе: | 902 | 0503 | 244 | 79098,2 |
| Областной  бюджет | 902 | 0503 | 244 | 12462,0 |
| Федеральн ый бюджет | 902 | 0503 | 244 | 52360,3 |
| Местный  бюджет | 902 | 0503 | 244 | 14275,9 |
| В т.ч. местный  бюджет  на (ПСД) | 902 | 0503 | 244 | 2460,0 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 года. Благоустройство общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего в том числе: | 902 | 0503 | 244 | 50017,6 |
| Областной  бюджет | 902 | 0503 | 244 | 8421,5 |
| Федеральн ый бюджет | 902 | 0503 | 244 | 35681,4 |
| Местный  бюджет | 902 | 0503 | 244 | 5914,7 |
| В т.ч. местный  бюджет  на (ПСД) | 902 | 0503 | 244 | 1650,0 |

**8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации программы**

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице 3.

Табл. 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание рисков |  | Меры по снижению рисков |
| 1 |  | Риски изменения законодательства | |
| 1.1 | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы |  | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Зиминского городского муниципального образования в сфере реализации Программы |
| 2 |  | Социальные риски | |
| 2.1 | Низкая активность населения |  | Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы |
| 3 |  | Финансовые, бюджетные риски | |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы |  | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4 |  | Организационные риски | |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы |  | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы |

**9. Перечень мероприятий муниципальной программы**

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

Табл. 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | Ответствен-  ный  исполнитель | По годам | Объем  финанси  рования  тыс. руб. | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл. бюджета тыс. руб. | мест. бюджета тыс. руб. | федер. бюджета тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы |  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | Всего | 129115,8 | 20883,5 | 20190,6 | 88041,7 |
| 2018г | 15835,8 | 3573,0 | 3186,6 | 9076,2 |
| 2019г | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| 2020г | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| 2021г | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| 2022г | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| 2023г | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| 2024г | 18880,0 | 2926,5 | 2604,0 | 13349,5 |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | |
| Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов | Увеличение качества благоустройства дворов МКД на территории г. Зимы | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | 2018-2024 гг | 79098,2 | 12462,0 | 14275,9 | 52360,3 |
| в т.ч. на ПСД | 2460,0 | - | 2460,0 | - |
| 2018 г. | 10098,2 | 2219,6 | 2240,3 | 5638,3 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2019 г. | 9000,0 | 1300,4 | 1767,6 | 5932,0 |
| в т.ч. на ПСД | 660,0 | - | 660,0 | - |
| 2020 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2021 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2022 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2023 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2024 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | |
| Благоустройство наиболее  посещаемых территорий общего  пользования в соответствии с  адресным перечнем территорий общего пользования: | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | 2018-2024 гг | 50017,6 | 8421,5 | 5914,7 | 35681,4 |
| в т.ч. на ПСД | 1650,0 | - | 1650,0 | - |
| 2018 г. | 5737,6 | 1353,4 | 946,3 | 3437,9 |
| в т.ч. на ПСД | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 2019 г. | 9880,0 | 1576,4 | 1112,4 | 7191,2 |
| в т.ч. на ПСД | 350,0 | - | 350,0 | - |
| 2020 г. | 6880,0 | 1088,4 | 826,4 | 4965,2 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2021 г. | 6880,0 | 1088,4 | 826,4 | 4965,2 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2022 г. | 6880,0 | 1088,4 | 826,4 | 4965,2 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2023 г. | 6880,0 | 1088,4 | 826,4 | 4965,2 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2024 г. | 6880,0 | 1138,1 | 550,4 | 5191,5 |
| в т.ч. на ПСД | - | - | - | - |

**Адресный перечень территорий, объектов, нуждающихся в благоустройстве**

**и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

**Зиминское городское муниципальное образование**

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | | | | Общая  площадь  дворовой  территории  кв.м. | Численность населения, проживающее -го в пределах дворовой территории, чел. |
| Муниципальный район Иркутской области/городско й округ Иркутской области | Населен­ный пункт | улица | номер дома, домов, образующи х дворовую территори ю |
| 2018 год | | | | | | |
| 1 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Ленина | 11 | 1900 | 129 |
| 2 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 2 | 2000 | 134 |
| 3 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 5 | 2300 | 145 |
| 2019-2024 годы | | | | | | |
| 4 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 15 | 1500 | 40 |
| 5 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Московский тракт | 43 | 2000 | 141 |
| 6 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Клименко | 37 | 2500 | 100 |
| 7 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Октябрьская | 85 | 1800 | 78 |
| 8 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Бугровая | 25/1 | 1800 | 48 |
| 9 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Клименко | 35 | 2500 | 127 |
| 10 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 45А | 1500 | 40 |
| 11 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 4 | 1500 | 143 |
| 12 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 1 | 2500 | 212 |
| 13 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 10А | 2500 | 101 |
| 14 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Клименко | 55 | 1200 | 39 |
| 15 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 6 | 2200 | 122 |
| 16 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 72 | 2000 | 48 |
| 17 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 1 | 1000 | 44 |
| 18 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Садовая | 2 | 2000 | 60 |
| 19 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 19 | 2000 | 122 |
| 20 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Московский тракт | 41 | 3500 | 91 |
| 21 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 12 | 1 500 | 130 |
| 22 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 3 | 2 500 | 186 |
| 23 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Ангарская | 1А | 1 500 | 16 |
| 24 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 74 | 2 000 | 46 |
| 25 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Бугровая | 31 Б | 1400 | 77 |
| 26 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Бугровая | 31 А | 1300 | 33 |
| 27 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Бугровая | 36 | 1 100 | 110 |
| 28 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Интернациональн  ая | 70 | 2 500 | 210 |
| 29 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 6 | 2 500 | 118 |
| 30 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 17 | 1 500 | 171 |
| 31 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Клименко | 57 | 1 500 | 35 |
| 32 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 38 | 2 000 | 53 |
| 33 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 1 | 2 500 | 193 |
| 34 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 8 | 1 700 | 131 |
| 35 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Московский тракт | 43а | 2 000 | 72 |
| 36 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Бугровая | 47 | 2000 | 98 |
| 37 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Бугровая | 38 | 2 300 | 84 |
| 38 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Луговая | 9 | 2 000 | 24 |
| 39 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Каландарашвили | 8 | 2 500 | 136 |
| 40 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Садовая | 3 | 1500 | 60 |
| 41 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 31 | 1500 | 36 |
| 42 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 34А | 1500 | 26 |
| 43 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Ленина | 76 | 1100 | 142 |
| 44 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Проминского | 11 | 2 000 | 100 |
| 45 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 3 | 1 500 | 126 |
| 46 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 4 | 1 500 | 148 |
| 47 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 5 | 1 500 | 172 |
| 48 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 7 | 1 500 | 127 |
| 49 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 9 | 1 500 | 150 |
| 50 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 10 | 2 500 | 89 |
| 51 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 11 | 2 500 | 129 |
| 52 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 13 | 800 | 52 |
| 53 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 14 | 1 500 | 27 |
| 54 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 16 | 1 200 | 55 |
| 55 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 18 | 2 000 | 204 |
| 56 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 20 | 1 500 | 66 |
| 57 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 42 | 1 500 | 131 |
| 58 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 43 | 1 500 | 35 |
| 59 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Коммунистическа  я | 42 | 1 000 | 10 |
| 60 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Коммунистическа  я | 16 | 2000 | 152 |
| 61 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Ленина | 2 | 2 200 | 82 |
| 62 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Клименко | 8 | 700 | 29 |
| 63 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Трактовая | 76 | 1 600 | 92 |
| 64 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Трактовая | 57 | 2 500 | 125 |
| 65 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | пос. Кирзавод | 13 | 1 700 | 102 |
| 66 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 27 | 1 500 | 56 |
| 67 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 27 А | 1 500 | 58 |
| 68 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 29 | 1 000 | 69 |
| 69 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 33 | 3000 | 91 |
| 70 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 35 | 2500 | 88 |
| 71 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Луговая | 11 | 1 500 | 16 |
| 72 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Ангарская | 3 | 1 000 | 16 |
| 73 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Ангарская | 5 | 1 500 | 16 |
| 74 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Ангарская | 6 | 1 500 | 89 |
| 75 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Московский тракт | 2 | 1 500 | 90 |
| 76 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 48 | 1 000 | 16 |
| 77 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 40 | 1 500 | 109 |
| 78 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 47 А | 1 500 | 45 |
| 79 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 47 Б | 2 500 | 45 |
| 80 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 49 | 2 000 | 45 |
| 81 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Трактовая | 55 | 1 500 | 75 |
| 82 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Щорса | 1 | 1500 | 57 |
| 83 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Садовая | 1 | 2 500 | 80 |
| 84 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Садовая | 3 | 1 500 | 80 |
| 85 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Григорьева | 22 | 1 000 | 60 |
| 86 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Щорса | 3 | 2 000 | 90 |
| 87 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Садовая | 5 | 2 000 | 59 |
| 88 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Краснопартизанск  ая | 63 | 900 | 29 |
| 89 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Краснопартизанск  ая | 65 | 800 | 28 |
| 90 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Красный строитель | 39 | 2 000 | 90 |
| 91 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Краснопар­тизанская | 38 | 2 000 | 69 |
| 92 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Краснопар­тизанская | 40 | 2 000 | 64 |
| 93 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Краснопар­тизанская | 42 | 2 000 | 52 |
| 94 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Садовая | 24 | 1 500 | 73 |
| 95 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Садовая | 26 | 1 000 | 26 |
| 96 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица  Орджоникидзе | 63 | 2 500 | 64 |
| 97 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 79 | 2 000 | 64 |
| 98 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 83 | 1500 | 52 |
| 99 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 85 | 1 500 | 24 |
| 100 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 77 | 1500 | 68 |
| 101 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 81 | 500 | 32 |
| 102 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 3 | 700 | 12 |
| 103 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 9 | 1 700 | 56 |
| 104 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 11 | 2 000 | 56 |
| 105 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица 2-я Восточная | 13 | 2 300 | 90 |
| 106 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица 2-я Восточная | 15 | 2300 | 88 |
| 107 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица. Куйбышева | 94 | 2 000 | 56 |
| 108 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Кольцевая | 7 | 1 000 | 10 |
| 109 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 41 | 2 000 | 86 |
| 110 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Проминского | 10А | 985 | 30 |
| 111 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Проминского | 10Б | 985 | 30 |
| 112 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Проминского | 10 | 985 | 90 |
| 113 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Луговая | 2 | 1100 | 60 |
| 114 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Луговая | 7 | 1120 | 17 |
| 115 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Луговая | 3 | 500 | 21 |
| 116 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Луговая | 6 | 500 | 26 |
| 117 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Донская | 1 | 1450 | 60 |
| 118 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Кольцевая | 9 | 1000 | 12 |
| 119 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 7 | 600 | 15 |
| 120 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 87 | 600 | 18 |
| 121 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Куйбышева | 96 | 2500 | 60 |
| 122 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Трактовая | 27 | 1100 | 40 |
| 123 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лесопильная | 1А | 750 | 53 |
| 124 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 24 | 2300 | 24 |
| 125 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 76 | 1250 | 12 |
| 126 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 40 | 300 | 7 |
| 127 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | улица Лазо | 42 | 500 | 12 |

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах на территории Зиминского городского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | Общая площадь обществе иной территор ии, кв.м. | Числен­ность населения, имеющего удобный пешеход­ный доступ к  основным  площадкам  территории  чел. |
| Муниципальный район Иркутской области/городско й округ Иркутской области | Населен­ный пункт | улица, площадь, сквер, иное | номер дома (при наличии) |
| 2018 год | | | | | | |
| 1 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | Площадь у  КДЦ  «Россия»  (первый этап) | Улица Ленина, 6А | 2200 | 10 000 |
| 2019 год | | | | | | |
| 2 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | Площадь у  КДЦ  «Россия»  (второй этап) | улица Ленина, 6А | 2200 | 10 000 |
| 2020 год | | | | | | |
| 3 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | Сквер по ул. Трактовой (от ул. Луговой ДО ул. Ангарской | улица Трактовая | 3000 | 3000 |
| 4 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | благоустройство пешеходной зоны от путепровода до сквера Ямщика | улица Максима Горького | 1000 | 2000 |
| 5 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | Сквер на ул. Щорса, 2 | ул. Щорса, 2 | 1000 | 2000 |
| 2021-2024 годы | | | | | | |
| 6 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | Сквер «Я люблю тебя г. Зима» | улица Ленина, 1 | 1000 | 3000 |
| 7 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | Сквер | микрорайон Ангарский, 10А | 7300 | 10000 |
| 8 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | ул. Садовая. парк Победы | улица Садовая, 37Б | 27500 | 8000 |
| 9 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | парковка у  гдк  «Горизонт» | микрорайон Ангарский, 17Б | 2000 | 5000 |
| 10 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | сквер Ямщика | переулок Коммунальный, 5А | 5000 | 2160 |
| 11 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | парковка у центрального рынка (со стороны ул. Падаюрова) | улица Падаюрова | 2000 | 5000 |
| 12 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | аллея Перова | аллея Перова | 2500 | 5000 |
| 13 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | благоустройство территории у КИЦ «Спутник» | улица Новокшонова, 2 | 500 | 2000 |
| 14 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | благоустройство территории у краеведческого музея | улица Ангарская, 6 | 500 | 2000 |
| 15 | Зиминское  городское  муниципальное  образование | г. Зима | благоустройство территории у дома-музея поэзии | улица Карла Маркса, 21 | 500 | 1500 |

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес объектов недвижимого имущества и земельных участков | Год  реализации  программы |
| 1 | Иркутская область, город Зима, ул. Январских событий, 36 "Е" | 2023 |
| 2 | Иркутская область, город Зима, ул. Январских событий, 36 "Д" | 2023 |
| 3 | Иркутская область, город Зима, ул. Коммунистическая, 184 | 2023 |
| 4 | Иркутская область, город Зима, ул. Бограда, 51 | 2023 |
| 5 | Иркутская обл., г Зима, ул. Клименко, 209 | 2023 |
| 6 | Иркутская область, г. Зима, ул. Тургенева, 10 | 2023 |
| 7 | Иркутская область, г. Зима, ул. Московский тракт, 37 В | 2023 |

**10. Целевые показатели муниципальной программы**

Данный раздел содержит перечень ожидаемых результатов муниципальной Программы в количественном измерении – целевых показателей муниципальной Программы.

Планируемые целевые показатели муниципальной Программы Табл. 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей (год) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв. м. | 29/  38300 | 31/  41800 | 51/  69500 | 70/  104400 | 93/  159100 | 127/  227600 | 153/  246920 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | %/% | 24/14 | 40/31 | 55/45 | 65/55 | 73/90 | 83/92 | 100/100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей ЗГМО | % | 9,2 | 9,6 | 16,6 | 22,8 | 30,3 | 41,5 | 51,3 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 1,33 | 1,5 | 2,63 | 5,48 | 5,85 | 6,3 | 8,15 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 23 | 41,7 | 79,6 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,48 | 0,48 | 0,84 | 1,75 | 1,87 | 2,01 | 2,6 |

**11. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией Программы осуществляют:

- Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО, – *ответственный исполнитель* Программы;

- Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО – *участник* Программы

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия участников Программы;

- запрашивает у участников информацию о ходе реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий программы;

- принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Программу;

- осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

- Участники Программы:

- организуют и участвуют в реализации мероприятий Программы;

- формируют предложения по внесению изменений в Программу, направляют их ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной программы, в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗГМО.

**12. Оценка эффективности реализации Программы**

Программа сформирована и реализуется как единый комплекс организационных, производственных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Основное внимание при разработке Программы уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социального эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы проявится в улучшении социальной обстановки на территории Зиминского городского муниципального образования. При реализации Программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

Табл. 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2024 год (прогноз) |
| 1 |  | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв. м. | 153/246920 |
| 2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | %/% | 100/100 |
| 3 |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей ЗГМО | % | 51,3 |
| 4 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 19 |
| 5 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 8,153 |
| 6 |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 100 |
| 7 |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 2,6 |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим формам:

12.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной Программы ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы. | | | | | | | | |
| 1. | Количество/пло-щадь благоустроен-ных дворовых территорий | | ед./ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества /площади дворовых территорий | | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающая в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения ЗГМО) | | % |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед./ кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | | га |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | | % |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | | кв.м. |  |  |  |  |  |

12.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Табл. 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная программа ЗГМО «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы. | всего, в том числе: |  |  |  |
| Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО |  |  |  |
| Участник 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| … |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
| участник 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО |  |  |  |
| Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО |  |  |  |
| Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Приложение N 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее - дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Зиминского городского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией города, а также совместно (далее - разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней по благоустройству дворовой территории утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования, а также на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2. Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации ЗГМО.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эскиз товара (изделия)** | **Технические характеристики** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  | Парковый (уличный) диван без боковин  высота не менее 800мм, не более 1000 мм  длина не менее 1900мм, не более 2100 мм  ширина не менее 500мм, не более 600мм |
| 2. |  | Урна металлическая, состоящая из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На дне ведра  должны быть отверстия для стока дождевой воды.  Высота не менее 600мм, не более 700 мм  V не менее 40литров, не более 60 литров |

Приложение N 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Зиминского городского муниципального образования» на 2018 – 2024 годы

**Перечень видов работ, планируемых к выполнению с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №  п/п |  | Наименование мероприятий |  | Перечень видов работ, планируемых к выполнению с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:  1.2 Благоустройство общественных территории:  1.3 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  1.4 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. |  | Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города необходимо при благоустройстве общественных и дворовых территорий предусмотреть: - устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установку малых архитектурных форм и скамей парковых; - оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;  - оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, информации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);  - оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;  - увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости. |