Приложение

к решению Думы ЗГМО

от 25.04.2019 №442

**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

**(за 2018год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий и инвестиционных проектов | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов,  через которые планируется финансирование мероприятия | | Срок  реализации | | Прогнозный объем финансирования,  млн. руб.: | | | | | | Мощность  (в  соответст.  ед. изм.) | | Экономический эффект  (создание  новых  рабочих  мест,  ед.) | **ИСПОЛНЕНО** |
| Всего | в том числе  по источникам: | | | | |
| планируемые к получению из: | | МБ | | Внеб.  ср-ва |
| ФБ | ОБ |
| **Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения Зиминского городского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ** |  | | | **Всего:** | **9163,3** | **733,6** | **4996,2** | **1203,4** | | **2230,1** |  | | **128** | **2017год**  **Всего 438,47 млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 12,2 млн.руб.;  - обл.б-т – 130,36 млн. руб.;  - мест.б-т – 16,61 млн.руб.;  - внеб.ист. – 279,3 млн.руб.  **2018год**  **Всего 422,78 млн.рублей,**  в т.ч:  - фед.б-т – 11,0 млн.руб.;  - обл.б-т – 170,85млн. руб.;  - мест.б-т – 39,38 млн.руб.;  - внеб.ист. – 201,55 млн.руб. |
| 2017 | 496,8 | 10,4 | 128,2 | 27,2 | | 331,0 |  | | - |
| 2018 | 906,9 | 37,3 | 250,4 | 71,5 | | 547,7 |  | | 10 |
| 2019 | 2275,6 | 79,1 | 944,4 | 147,8 | | 1104,3 |  | | 22 |
| 2020 | 1234,4 | 88,6 | 1001,5 | 122,3 | | 22,0 |  | | 75 |
| 2021-2025 | 2304,8 | 296,5 | 1352,8 | 547,4 | | 108,1 |  | | 13 |
| 2026-2030 | 1944,8 | 221,7 | 1318,9 | 287,2 | | 117,0 |  | | 8 |
| **Стратегическая задача 1**: **Обеспечение достойных условий жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 1.1. *Повышение доступности качественного образования, отдыха и оздоровления детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Реконструкция летнего оздоровительного лагеря | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **33,8** | **-** | **-** | **33,8** | | **-** | Палаточный лагерь на 100 мест в смену.  Летний оздоровительный лагерь – на 200 мест в смену | | - | **2017г.**  Постановлением администрации ЗГМО от 06.04.2017г. №539 (в редакции от 03.11.2017г. №1944) создана рабочая группа по организации работы палаточного лагеря на базе ДОЛ «Тихоокеанец»  **2018г.**  Распоряжением администрации ЗГМО от 09.02.2018 №47 утвержден план мероприятий устройства и организации палаточного лагеря на базе ДОЛ «Тихоокеанец» в соответствие с которым в 2018 году на территории лагеря проведены следующие работы:  - разметка территории, жилых помещений (палаток), спортивных и игровых площадок;  - первичная очистка территории ;  - снос аварийного здания пищеблока, сцены;  - ремонт корпуса для размещения обеденного зала и зала проведения мероприятий;  - ремонт бани;  - ремонт помещения для проведения спортивно-игровых мероприятий;  - устройство туалетов, умывальников, выгребной ямы;  - устройство внешнего освещения и нового ограждения территории лагеря;  - внутреннее энергоснабжение основных и вспомогательных помещений;  - приобретено технологическое оборудование для пищеблока, оборудование и инвентарь для бани, медицинское оборудование;  - приобретены и установлены: спортивный варкаут-комплекс, рукоходы разноуровневые, спортивный инвентарь для волейбольного и футбольного поля;  - проведено устройство минерализованной полосы, устройство пирса для подъезда пожарной машины для обеспечения пожарной безопасности лагеря.  Все это позволило в период с 10 по 23 июля 2018 года организовать одну оздоровительную смену. В 2018 году в лагере смогли отдохнуть и оздоровиться 80 детей, проживающих на территории г.Зимы и Зиминского района.  Общий объем инвестиций на реализацию мероприятия составил ***5,5 млн. рублей, в т.ч. местный бюджет – 4,3 млн. руб., 1,2 млн. рублей*** внебюджетные средства (спонсорская помощь). |
| 2017 | 0,4 | - | - | 0,4 | | - |
| 2018 | 4,4 | - | - | 4,4 | | - |
| 2019 | 8,0 | - | - | 8,0 | | - |
| 2020 | 1,0 | - | - | 1,0 | | - |
| 2021-2025 | 20,0 | - | - | 20,0 | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.1.2 | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 | | Государственная программа  Иркутской области «Развитие образования»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **115,8** | **-** | **110,0** | **5,8** | | **-** | 100  мест | | - | **2017год**  Капитальный ремонт школы №1 осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом от 04 сентября 2017гг. №Ф.2017.375142. Стоимость работ по муниципальному контракту - 115,2 млн. рублей.  По итогам электронного аукциона подрядчиком капитального ремонта является ООО «Стройцентр-Иркутск». Работы проводятся согласно календарному графику производства работ. **Освоено в 2017г. – 26,5 млн. рублей (обл.б-т 25,2 млн. рублей, мест.бюджет – 1,3 млн.рублей)**  (выполнены наружные работы по устройству кровли, утеплению фасада, навешиванию панелей на фасад здания, благоустройству территории, по замене септиков и прокладке трубопровода, внутренние работы по установке оконных блоков, усилению стены в спортзале, устройству перегородок)  **2018год**  **Освоено – 69,2 млн. рублей** (**обл. бюджет – 65,8 млн. руб., мест. бюджет – 3,4 млн.руб.).**  Продолжено проведение наружных работ (демонтировано входное крыльцо главного входа, работы по благоустройству территории, по замене септиков и прокладке трубопровода, по устройству вентиляции, замене электропроводки) и внутренних работ (устройство кирпичных перегородок, замена половой доски в кабинетах, стяжка пола в рекреациях, выравнивание и отделка стен, устройство потолков «Армстронг», устройство половой плитки, установка дверных блоков, облицовка стен плиткой в санузлах). |
| 2017 | 26,5 | - | 25,2 | 1,3 | | - |
| 2018 | 42,1 | - | 40,0 | 2,1 | | - |
| 2019 | 47,2 | **-** | 44,8 | 2,4 | | - |
| 2020 |  |  |  |  | | **-** |
| 2021-2025 | - | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 2026-2030 | **-** | **-** | **-** | **-** | | - |
| 1.1.3 | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 | | Государственная региональная программа Иркутской области  «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 -2025гг.  Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»  на 2014-2020 гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **132,1** | **-** | **125,5** | **6,6** | | **-** | 50  мест | | - |  |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | - | - | - | - | | - |
| 2020 | 132,1 | - | 125,5 | 6,6 | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.1.4 | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 | | **Всего:** | **137,3** | **-** | **130,4** | **6,9** | | **-** | 100  мест | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | - | - | - | - | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | 137,3 | - | 130,4 | 6,9 | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.1.5 | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9 | | **Всего:** | **126,8** | **-** | **120,5** | **6,3** | | **-** | 100  мест | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | 126,8 | - | 120,5 | 6,3 | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.1.6 | | Строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся | | **Всего:** | **561,3** | **-** | **532,2** | **29,1** | | **-** | 352  места | | - | **2017-2018гг.**  Подготовлена проектная и рабочая документация, проведены инженерные изыскания, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства школы.  Согласно заключению экспертизы №38-1-0508 -18 от 02 июля 2018г. стоимость строительства в ценах 3 кв.2017года составляет 532,2 млн. рублей.  Пакет документов на строительство общеобразовательной школы на 352 учащихся в г.Зиме на земельном участке школы №10 по ул. Коммунистическая, 52 представлен в Министерство строительства Иркутской области.  В рейтинге строительства, реконструкции образовательных организаций со сроком реализации 2019-2021гг строительство школы стоит на 18 из 29 мест. |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | 1,1 | - | - | 1,1 | | - |
| 2019 | 280,1 |  | 266,1 | 14,0 | |  |
| 2020 | 280,1 |  | 266,1 | 14,0 | |  |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.1.7 | | Строительство детского сада на 240 мест (ул. 5-ой Армии, 64»А») | | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **250,0** | **-** | **237,5** | **12,5** | | - | 240  мест | | 60 |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | - | - | - | - | | - |
| 2020 | 250,0 | - | 237,5 | 12,5 | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.1.8 | | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №10» | | **Всего:** | **39,6** | **-** | **37,6** | **2,0** | | **-** | **-** | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | 39,6 | - | 37,6 | 2,0 | | - |
| 1.1.9 | | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №171» | | **Всего:** | **39,2** | **-** | **37,2** | **2,0** | | **-** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | 39,2 | - | 37,2 | 2,0 | | - |
| 1.1.10 | | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №4» | | **Всего:** | **40,3** | **-** | **38,3** | **2,0** | | **-** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | 40,3 | - | 38,3 | 2,0 | | **-** |
| 1.1.11 | | Капитальный ремонт МБДОУ «Начальная школа - Детский сад №11» | | **Всего:** | **60,6** | **-** | **57,6** | **3,0** | | **-** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | **-** | - | - | - | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | **-** | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | 60,6 | - | 57,6 | 3,0 | | **-** |
| 1.1.12 | | Капитальный ремонт Дома детского творчества (ул. Коммунистическая,44) | | Муниципальная программа ЗГМО  «Развитие образования»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **8,0** | - | - | **8,0** | | - | - | | 5 | Прорабатывался вопрос целесообразности проведения капитального ремонта объекта.  Предварительно принято решение о нецелесообразности реализации данного мероприятия по причине высокой стоимости ремонтных работ. |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | 1,0 | - | - | 1,0 | | - |
| 2019 | 3,5 | - | - | 3,5 | | - |
| 2020 | 3,5 | - | - | 3,5 | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.1.13 | | Обеспечение молодых педагогов образовательных организаций служебным жильем | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие образования»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **36,3** | **-** | **-** | **36,3** | |  | 22 квартиры | | - | **2017год**  Приобретены 4 служебные квартиры работникам МБОУ «Зиминский лицей», МБОУ СОШ № 8,9,10  Объем финансирования **- 1,0 млн. руб. местный бюджет**  **2018год**  Приобретены 2 служебные квартиры работникам МБОУ СОШ № 26, МБДОУ «Детский сад №171».  Объем финансирования **- 1,5 млн. руб. местный бюджет** |
| 2017 | 1,0 | - |  | 1,0 | |  |
| 2018 | 2,7 | - |  | 2,7 | |  |
| 2019 | 3,6 | - |  | 3,6 | |  |
| 2020 | 3,0 | - |  | 3,0 | |  |
| 2021-2025 | 13,0 | - |  | 13,0 | |  |
| 2023-2030 | 13,0 | - | - | 13,0 | |  |
| **Тактическая цель 1.2. *Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт детской поликлиники ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохране-  ния» на 2014-2020гг. | | **Всего:** | **8,9** | - | **8,8** | - | | 0,1 | - | | - | **2018год**  Проведен капитальный ремонт помещения детской поликлиники (ул. Клименко, 57).  **Объем финансирования составил – 6,8 млн.рублей (областной бюджет).** |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | 8,9 | - | 8,8 | - | | 0,1 |
| 2019 | - | - | - | - | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2023-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.2.2 | Устройство вертолетной площадки | | | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **2,5** | **-** | **-** | **2,5** | | **-** | 2500м2 | | - | **2018год**  Прорабатывался вопрос включения мероприятия в областную государственную программу Иркутской области.  На сегодня в госпрограмму включены аналогичные мероприятия только по северным территориям Иркутской области. Вопрос остается открытым и требует решения.  Обустройство объекта относится к полномочиям субъекта РФ.  Полномочия органа местного самоуправление – предоставление земельного участка для размещения объекта. |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | 1,8 | - | - | 1,8 | | - |
| 2019 | 0,7 | - | - | 0,7 | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.2.3 | Благоустройство (устройство) подъездных путей к отделениям ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | | | Муниципальная программа ЗГМО «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **3,2** | **-** | **-** | **3,2** | | **-** | 1200 м2 | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | 1,6 | - | - | 1,6 | | **-** |
| 2020 | 1,6 | - | - | 1,6 | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.2.4 | Благоустройство (устройство) подъездных путей, площадки для парковки автотранспорта к городской поликлинике ОГБУЗ «Зиминская городская больница» | | | Муниципальная программа ЗГМО  «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **3,0** | **-** | **-** | **3,0** | | **-** | 1100 м2 | | - |  |
| 2017 | - | - | - | - | | - |
| 2018 | - | - | - | - | | - |
| 2019 | - | - | - | - | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| **2021-2025** | 3,0 | - | - | 3,0 | | **-** |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| 1.2.5 | Обеспечение молодых специалистов (врачей) ОГБУЗ «Зиминская городская больница» служебным жильем | | | Муниципальная программа ЗГМО  «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения г.Зимы»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **7,4** | **-** | **-** | **7,4** | | **-** | 4 квартиры | | - | **2017год**  Приобретены 4 служебные квартиры.  **Объем финансирования - 1,0 млн. руб. местный бюджет**  **2018год**  **Объем финансирования – 3,46 млн. руб. местный бюджет –** гашение кредиторской задолженности за приобретенные в 2017г. квартиры |
| 2017 | 1,0 | - | - | 1,0 | | - |
| 2018 | 2,7 | - | - | 2,7 | | - |
| 2019 | 3,7 | - | - | 3,7 | | - |
| 2020 | - | - | - | - | | - |
| 2021-2025 | - | - | - | - | | - |
| 2026-2030 | - | - | - | - | | - |
| **Тактическая цель 1.3*. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,***  ***а также условий, обеспечивающих возможность подготовки спортсменов*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | | **Всего:** | **110,9** | **-** | **95,0** | | **15,9** | **-** | Пропускная способность - 90 чел/час. | | 10 | **2018год**  В июне 2018года начаты работы по строительству ФОК по ул. Григорьева 12/2. Подрядчиком является ООО «Ново-Строй». Стоимость работ по муниципальному контракту №Ф. 2018.291788 – 97,9 млн. руб. **Освоено в 2018г. – 30,8 млн. рублей (местн б-т – 1,5 млн. рублей, обл. б-т – 29,3 млн. рублей)** . |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 30,0 |  | 28,5 | | 1,5 | - |
| 2019 | 80,9 | - | 66,5 | | 14,4 | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.3.2 | Строительство плавательного бассейна | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | | **Всего:** | **197,0** | **-** | **187,2** | | **9,8** | **-** | Пропускная способность - 40 чел/час | | 13 | **2018год**  По результатам конкурсного отбора определен Исполнитель изыскательских работ и подготовки проектной и рабочей документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на ул. Ленина,62, в состав которого входят: зал ванны для обучения не умеющих плавать и маломобильных групп населения, зал ванны 25х8,5, тренажерный зал для разминки и инструктажа. В качестве Исполнителя выступает ООО «Росспецпроект» (г. ТОМСК) |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | 50,0 | - | 47,5 | | 2,5 | - |
| 2021-2025 | 147,0 | - | 139,7 | | 7,3 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.3.3 | Строительство универсального спортивного зала | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | | **Всего:** | **134,4** | **-** | **127,7** | | **6,7** | **-** | Пропускная способность – 60 чел/час | | 8 |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| **2026-2030** | 134,4 | - | 127,7 | | 6,7 | - |
| 1.3.4 | Строительство хоккейных кортов в жилых районах города:  - Пос 2-Строитель  - Мкр. Ангарский  - Пос. Гидролизный  - Пос. Зима-2 | | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | | **Всего:** | **12,0** | **-** | **-** | | **6,0** | **6,0** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 |  |  |  | |  |  |
| 2019 | 3,0 |  |  | | 1,5 | 1,5 |
| 2020 | 3,0 |  |  | | 1,5 | 1,5 |
| 2021-2025 | 6,0 | - | - | | 3,0 | 3,0 |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.3.5 | Реконструкция помещения под зал кикбоксинга | | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | | **Всего:** | **5,0** | **-** | **-** | | **2,5** | **2,5** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 |  | - | - | |  |  |
| 2019 | 2,5 | - | - | | 1,5 | 1,0 |
| 2020 | 2,5 | - | - | | 1,0 | 1,5 |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.3.6 | Капитальный ремонт  зала тяжелой атлетики МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М.Сергеева» | | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | | **Всего:** | **8,7** | **-** | **8,3** | | **0,4** | **-** | - | | - | **2018 год**  В 2018 начата, в 2019г окончена разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт объекта.  **Объем инвестиций на проектирование составил – 0,8 млн. рублей (мест. б-т).**  В настоящий период ПСД проходит экспертизу достоверности сметной стоимости.  Первоначально стоимость капитального ремонта оценивается в размере – 47,5 млн. рублей |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | 4,0 | **-** | 3,8 | | 0,2 | - |
| 2020 | 4,7 | - | 4,5 | | 0,2 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.3.7 | Реконструкция лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.М.Сергеева» | | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие физической культуры и спорта»  на 2016-2021гг. | | **Всего:** | **5,0** | **-** | **-** | | **2,5** | **2,5** |  | |  | **2018год**  В отчетном году в целях развития объекта и повышения качества оказываемых услуг проведены следующие виды работ:  - расширена трасса;  - оборудована стартовая поляна;  - изготовлено и установлено 3 беседки;  - приобретен инвентарь для организации проката (лыжи, тюбы, коньки, станок для заточки коньков и т.д.);  - пробурена скважина на воду;  -изготовлена горка для катания, каток;  - организованы парковочные места под стоянку автомобилей;  - произведено внешнее освещение территории;  - выполнены работы по обустройству отопления основного помещения.  **Объем произведенных финансовых затрат составил 1,9 млн. рублей (мест.б-т.)** |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | 5,0 | - | - | | 2,5 | 2,5 |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Тактическая цель 1.4*. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Строительство дома культуры в восточной части города | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **129,5** | - | **110,1** | | **19,4** | **-** | ДК на  150 посад. мест  Библ. на 15 тыс.том | | 12 |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | 129,5 | - | 110,1 | | 19,4 | - |
| 2020 | - | - | - | | - |  |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | -- |
| 2026-2030 | - | - |  | | - | - |
| 1.4.2 | Обустройство сквера у библиотеки семейного чтения (реализация проекта «Библиотечный дворик) | | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **3,5** | - | **3,2** | | **0,3** | - | - | | - | **2017 год**  Обустройство прилегающей территории вокруг Библиотеки семейного чтения им.Н.Войновской начато в 2017г. Выполнено ограждение территории, установлены световые опоры, разбиты клумбы.  **Объем выполненных работ составил 2,2 млн. рублей (обл.б-т - 2,0 млн. рублей, местн.б-т – 0,2 млн. рублей).**  **2018год**  Закончено обустройство объекта, уложена тротуарная плитка  **Объем выполненных работ -0,2 млн. руб. (местн. б-т).**  Библиотечный дворик в летний период стал местом проведения мероприятий, читальным залом под открытым небом. В зимний период – место для проведения новогодних конкурсов, игровых программ для детей, площадкой для городского конкурса -выставки «Забавный Снеговик». |
| 2017 | 2,2 | - | 2,0 | | 0,2 | - |
| 2018 | 1,3 | - | 1,2 | | 0,1 | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - |  | - | | - | - |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт МОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа» | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **16,0** | **-** | **13,6** | | **2,4** | **-** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | | - | -- |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | 16,0 | - | 13,6 | | 2,4 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.4.4 | Ремонт МАУК ГДК «Горизонт» | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»  на 2014-2020гг  .(проект «местный Дом культуры»)  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие культуры»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **5,7** | **-** | **4,8** | | **0,9** | **-** | - | | - | **2018 год**  Выполнены работы по текущему ремонту кабинетов и коридоров 1,2 этажей современными строительными материалами (флоками),монтаж натяжных потолков, замена всех светильников на светодиодные панели.  **Объем финансирования составил 2,8 млн. рублей (фед.б-т – 0,6 мн. рублей, обл.б-т - 0,2 млн. рублей, местн.б-т - 1,4млн. рублей, внебюджетные источники (платные услуги) – 0,6 млн. рублей.).** |
| 2017 | - | - | - | | - | -- |
| 2018 | 5,7 | - | 4,8 | | 0,9 | - |
| 2019 | - | - | - | | - | -- |
| 2020 | - | - | - | | - | -- |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | -- |
| 2026-2030 |  | - | - | | - | -- |
| **Тактическая цель 1.5*. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи | | | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **5,3** | **-** | **0,1** | | **5,2** | **-** | - | | - | Работа осуществлялась в рамках подпрограммы «Молодежь города Зимы» на 2016-2021 годы.  **2017год**  **Финансирование составило 0,4 млн. рублей (местный б-т -0,3 млн. рублей, обл. б-т – 0,1 млн. рублей).**  Количество проведенных мероприятий - 105.  Количество участников мероприятий - 2 100 человек.  Значимые результаты:  1. Впервые проведен городской конкурс среди социально-активной молодежи "Мисс и Мистер Молодежь".  2. Участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов.  3. Участие в областной школьной лиге «КВН на Ангаре».  4. Проведение городского Слета волонтеров.  **2018год**  **Финансирование составило 0,5 млн. рублей. (местный б-т – 0,25 млн. рублей, обл.б-т – 0,25 млн. руб.)**  Количество проведенных мероприятий -79.  Количество участников мероприятий - 2 300 человек.  Значимые результаты:  1. Участие в итоговом форуме Всероссийского конкурса "Доброволец России" в г. Москве участника добровольческого отделения ИРВЦ г.Зимы "Молодежный союз".  2. Торжественная закладка капсулы времени с посланием к молодежи 2043 года.  3. Добровольческое объединение "Молодежный союз" было включено в состав Иркутского регионального волонтерского центра.  4. Команда КВН "Black tea" г.Зимы заняла второе место в областной школьной лиге «КВН на Ангаре». |
| 2017 | 0,5 | - | 0,1 | | 0,4 | -- |
| 2018 | 0,4 | - | - | | 0,4 | - |
| 2019 | 0,4 | - | - | | 0,4 | -- |
| 2020 | 0,4 | - | - | | 0,4 | -- |
| 2021-2025 | 1,8 | - | - | | 1,8 | -- |
| 2026-2030 | 1,8 | - | - | | 1,8 | -- |
| 1.5.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, допризывную подготовку молодежи г.Зимы | | | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **4,4** | **-** | **-** | | **4,4** | **-** | - | | - | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2016-2021 годы  **2017год**  **Финансирование составило 0,3 млн.руб. (местный бюджет).**  Количество проведенных мероприятий - 73.  Количество участников мероприятий - 1 326 человек.  Значимые результаты:  1. Победа добровольцев г.Зимы в областном фестивале «Лучших добровольцев Иркутской области».  2. Победа в номинации "Хореография" и "Фотоискусство" областного конкурса "Мой народ – моя гордость".  **2018 год**  **Финансирование составило 0,3 млн. рублей (местный бюджет).**  Количество проведенных мероприятий - 65.  Количество участников мероприятий - 1 445 человек.  Значимые результаты:  1. Получение гранта на Международном молодежном форуме «Байкал» на реализацию проекта Книга памяти.  2. В городской базе патриотических объединений зарегистрировано 45 организаций и клубов, осуществляющих свою деятельность, как на базе общеобразовательных организаций, так и культурных учреждений. |
| 2017 | 0,3 | - | - | | 0,3 | - |
| 2018 | 0,3 | - | - | | 0,3 | - |
| 2019 | 0,3 | - | - | | 0,3 | - |
| 2020 | 0,3 | - | - | | 0,3 | - |
| 2021-2025 | 1,6 | - | - | | 1,6 | - |
| 2026-2030 | 1,6 | - | - | | 1,6 | - |
| 1.5.3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | | | Муниципальная программа ЗГМО «Молодежная политика»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **2,4** | **-** | **-** | | **2,4** |  | - | | - | Работа по данному направлению осуществляется в рамках подпрограммы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании «Под знаком Единства» на 2016-2021 годы  **2017 год**  **Финансирование составило 0,2 млн. рублей (местный бюджет).**  Количество проведенных мероприятий - 114 .  Количество участников мероприятий - 2 700 человек.  Значимые результаты:  1. Отсутствие на учете у нарколога несовершеннолетних с диагнозом "наркомания".  **2018 год**  **Финансирование составило 0,2 млн. руб. (местный бюджет).**  Количество проведенных мероприятий - 126 .  Количество участников мероприятий - 3 106 человек.  Значимые результаты:  1. Образовано новое молодежное добровольческое объединение антинаркотической направленности "Интерактив".  2. Отсутствие на учете у нарколога несовершеннолетних с диагнозом "наркомания". |
| 2017 | 0,2 | - | - | | 0,2 |  |
| 2018 | 0,2 | - | - | | 0,2 |  |
| 2019 | 0,2 | - | - | | 0,2 |  |
| 2020 | 0,2 | - | - | | 0,2 |  |
| 2021-2025 | 0,8 | - | - | | 0,8 |  |
| 2026-2030 | 0,8 | - | - | | 0,8 |  |
| **Тактическая цель 1.6*. Повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению города*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Организация и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних и профилактике социального сиротства | | |  | | **Всего:** |  | - | - | | - | - | - | | - | С целью профилактики социального сиротства на территории города организована работа по реализации Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области 30.12.2015г.  Ежегодно субъектами системы профилактики проводится комплекс мероприятий в целях организации досуговой деятельности несовершеннолетних учетной категории, мероприятия, в целях повышения их правовой грамотности.  **2017год**  - КДНиЗП проведено 44 рейда по семьям, состоящим на учете в Банке данных о семьях и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (Банк данных СОП), а также по выявлению семей, находящихся в социально в социально опасном положении  Выявлено и поставлено на учет в Банк данных СОП 39 семей, в которых проживает 89 детей, и 31 подросток.  Снято с учета Банка данных СОП 26 семей и 17 подростков.  На 31.12.2017г. на учете в Банке данных СОП состояло 48 семей, в которых проживает 112 детей, и 35 подростков.  За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к административной ответственности родители – 231 чел., за нарушение закона «О комендантском часе» - 109 человек.  **2018год**  КДНиЗП проведено 90 рейдов по семьям, состоящим на учете в Банке данных СОП, а также по выявлению семей, находящихся в социально в социально опасном положении  Выявлено и поставлено на учет в Банк данных СОП 49 семей, в которых проживает 90 детей и 31 подросток.  Снято с учета Банка данных СОП 23 семьи и 27 подростков.  На 31.12.2018г. на учете в Банке данных СОП состояли 81 семья, в которых проживает 173 ребенка, и 43 подростка.  За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к административной ответственности родители – 285 чел., за нарушение закона «О комендантском часе» - 66 человек |
| 2017 |  | - | - | | - | - |
| 2018 |  | - | - | | - | - |
| 2019 |  | - | - | | - | - |
| 2020 |  | - | - | | - | - |
| 2021-2025 |  | - | - | | - | - |
| 1.6.2 | Организация и проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, преодолению социальной разобщенности в обществе | | | Муниципальная программа ЗГМО «Социальная поддержка населения»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **13,7** | - | - | | **13,7** | - | - | | - | **2017год**  **Объем финансирования – 0,06 тыс. рублей (местный бюджет)**  Установлены поручни на крыльце МБДОУ «СОШ»№8.  **2018год**  Планировалось оборудование пандусом входа в МБДОУ «Детский сад №212».  Мероприятие перенесено на 2019год |
| 2017 | 0,7 | - | - | | 0,7 | - |
| 2018 | 1,0 | - | - | | 1,0 | - |
| 2019 | 1,0 | - | - | | 1,0 | - |
| 2020 | 1,0 | - | - | | 1,0 | - |
| 2021-2025 | 5,0 | - | - | | 5,0 | - |
| 2026-2030 | 5,0 | - | - | | 5,0 | - |
| **Тактическая цель 1.7*. Обеспечение комплексных мер по профилактике чрезвычайных ситуаций и обеспечению охраны общественного порядка*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 2026-2030 | |
| 1.7.1 | Приведение повседневного органа управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации ЗГМО (ЕДДС ЗГМО) в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям | | | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность» на 2016-2020гг | | **Всего:** | **36,1** | **-** | **-** | | **36,1** | **-** | - | | - | **2017год**  Затраты на обеспечение функционирования ЕДДС ЗГМО составили **1,6 млн. рублей (местн.б-т).**  В целях приведения ЕДДС в соответствие установленным действующим законодательством РФ требованиям в 2017 году приобретено записывающее устройство входящих и исходящих переговоров; устройство громкоговорящей связи, мебель, форменное обмундирование для оперативных дежурных.  Изготовлены журналы, стенды для работы оперативных дежурных.  **2018год**  Затраты на обеспечение функционирования ЕДДС ЗГМО составили **1,66 млн. рублей (местн.б-т).**  Проведено обучение 2-х оперативных дежурных в УМЦ г.Иркутска.  Приобретен факс, форменное обмундирование для оперативных дежурных. |
| 2017 | 2,0 | - | - | | 2,0 | - |
| 2018 | 2,1 | - | - | | 2,1 | - |
| 2019 | 2,2 | - | - | | 2,2 | - |
| 2020 | 2,3 | - | - | | 2,3 | - |
| 2021-2025 | 12,5 | - | - | | 12,5 | - |
| 2026-2030 | 15,0 | - | - | | 15,0 | - |
| 1.7.2 | Принятие комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | | | Муниципальная программа ЗГМО «Безопасность»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **0,7** | **-** | **-** | | **0,7** | **-** | - | | - | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий)» администрацией ЗГМО выполнены следующие мероприятия:  **2017год**  Организовано и проведено категорирование 5 объектов спорта и 7 объектов культуры с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории города. Согласованы и утверждены паспорта безопасности каждого вышеуказанного объекта.  **2018год**  Организовано и проведено категорирование 18 объектов образования (в т.ч. ГБПОУ Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум», ГОКУ Иркутской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г.Зима») с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории города.  Согласованы и утверждены паспорта безопасности каждого вышеуказанного объекта. |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 0,1 | - | - | | 0,1 | - |
| 2019 | 0,1 | - | - | | 0,1 | - |
| 2020 | 0,1 | - | - | | 0,1 | - |
| 2021-2025 | 0,3 | - | - | | 0,3 | - |
| 2026-2030 | 0,1 | - | - | | 0,1 | - |
| **Тактическая цель 1.8*. Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Строительство многоквартирных малоэтажных и среднеэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года | | |  | | **Всего:** | **2172,9** | **536,5** | **1319,0** | | **317,4** | **-** | **62,9**  **тыс.кв.м** | | - | **2017год**  Закончилось действие областной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2014-2017гг» и подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории ЗГМО из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2016-2017гг МП ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020гг. .  **2018 год**  Проводилась работа по признанию домов аварийными, ведение реестра ветхого жилья, формирование документации для новой областной программы переселения граждан из аварийного жилья |
| 2017 | - | - | - | | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | | - | - | - | |
| 2019 | 169,3 | 41,8 | 102,8 | | 24,7 | - | 4,9 | |
| 2020 | 207,2 | 51,3 | 125,6 | | 30,3 | - | 6,0 | |
| 2021-2025 | 898,2 | 221,7 | 545,3 | | 131,2 | - | 26,0 | |
| 2026-2030 | 898,2 | 221,7 | 545,3 | | 131,2 | - | 26,0 | |
| 1.8.2 | Реализация подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» | | | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020годы  Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016-2020гг муниципальной  программы ЗГМО  «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020гг | | **Всего** | **360,8** | **51,0** | **57,7** | | **37,8** | **214,3** | **218**  **семей** | | - | В рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» муниципальной программы ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» реализуется механизм муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в городе Зиме.  Основной формой поддержки является предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, погашение долга и процентов по кредиту.  **2017 год**  11 мая 2017 года 10 молодым семьям (включенным в список участников подпрограммы в 2010 году), в том числе 2 многодетным, были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья (далее – свидетельства), со сроком действия до 11 декабря 2017 года (срок действия свидетельств составляет 7 месяцев).  Все выданные свидетельства включали в себя средства федерального, областного и местного бюджетов, и составляли 40 % от среднерыночной стоимости жилья.  В 2017 году 7 молодых семей направили социальную выплату на приобретение жилья, 3 на погашение кредитных обязательств.  Всего в 2017 году молодым семьям перечислено **– 5,96 млн. рублей**. **(фед.б-т –** **1,8 млн рублей, обл. б-т - 1,54 млн. рублей; местн.б-т - 2,62 млн. рублей).**  Молодые семьи в соответствии с требованиями подпрограммы, приобретая жилье, вкладывают собственные, кредитные или заемные средства, средства материнского капитала. В 2017 году сумма привлеченных средств составила **10,8 млн. рублей** (**собственные средства – 3,8 млн. рублей, кредитные – 6,1 млн. рублей, материнский капитал – 0,9 млн. рублей).**  Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей на основе целевого индикатора подпрограммы позволяет сделать вывод о стабильности достигнутых результатов:  **-** количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 2005 года – 174 (87%) из 200 запланированных до 2020 года.  **2018год**  5 апреля 2018 года 8 молодым семьям (включенным в список участников подпрограммы в 2011 году), в том числе 2 многодетным, были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья (далее – свидетельства), со сроком действия до 5 ноября 2018 года (срок действия свидетельств составляет 7 месяцев).  7 молодых семей направили социальную выплату на приобретение жилья, 1 на погашение кредитных обязательств.  Всего в 2018 году молодым семьям перечислено **– 5,2 млн. рублей (фед.б-т –** **1,4 млн. рублей; обл.б-т 1,3 млн. рублей, местн. б-т** **– 2, 5 млн. рублей).**  Сумма привлеченных средств составила **6,9 млн. рублей (собственные средства – 2,6 млн. рублей, кредитные – 3,5 млн. рублей, материнский капитал – 0,8 млн. рублей).**  Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей на основе целевого индикатора подпрограммы позволяет сделать вывод о стабильности достигнутых результатов:  **-** количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 2005 года – 182 (91%) из 200 запланированных до 2020 года.  В настоящее время в списке претендентов на получение социальной выплаты числится 72 молодые семьи. |
| 2017 | 9,8 | 1,8 | 1,6 | | 2,7 | 3,7 | 10 | |
| 2018 | 27,0 | 3,8 | 4,3 | | 2,7 | 16,2 | 16 | |
| 2019 | 27,0 | 3,8 | 4,3 | | 2,7 | 16,2 | 16 | |
| 2020 | 27,0 | 3,8 | 4,3 | | 2,7 | 16,2 | 16 | |
| 2021-2025 | 135,0 | 18,9 | 21,6 | | 13,5 | 81,0 | 80,0 | |
| 2026-2030 | 135,0 | 18,9 | 21,6 | | 13,5 | 81,0 | 80,0 | |
| **Тактическая цель 1.9*. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального***  ***хозяйства городского округа, формирование комфортной, эстетической и функциональной привлекательности городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Совершенствование системы теплоснабжения западной части города путем расширения и модернизации котельной № 3, строительство теплотрассы от котельной №3 до котельной № 1, закрытие котельной №1 | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **246,2** | **-** | **-** | | **246,2** | **-** | - | | - | **2018 год**  Направлена заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на выделение областной субсидии на реализацию проекта по совершенствованию теплоснабжения западной части города.  Заявка одобрена, выделена субсидия из средств областного бюджета на 2019-2020гг в размере 27,7 млн. рублей (2019г. – 20,7 млн. рублей, 2020г – 7,0 млн. рублей) Потребность средств местного бюджета на проектирование документации – 2,5 млн. рублей (2019г. – 1,8 млн. рублей, 2020 год - 0,7 млн. рублей).  Реализация самого мероприятия после разработки и экспертизы ПСД планируется на 2020-2022гг.  Ориентировочная стоимость реконструкции – 500,0млн. рублей. |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 13,5 | - | - | | 13,5 | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | 232,7 | - | - | | 232,7 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.9.2 | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры УТ1 в мкр. Ангарский до школы №1 | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **67,0** | **-** | **54,0** | | **13,0** | **-** | - | | - | Мероприятие будет проводиться в рамках реализации проекта по совершенствование системы теплоснабжения западной части города. |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 67,0 | - | 54,0 | | 13,0 | **-** |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.9.3 | Ремонт котлов и вспомогательного оборудования (котельные №№1,3,4,7,8,9,13) | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020 гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **79,3** | **-** | **67,9** | | **7,6** | **3,8** | - | | - | **2017год**  Приобретено котельно-вспомогательное оборудование на котел ДКВР 10/13 в котельную №3, дымовая труба и материалы на котельную №1.  **Объем финансирования составил 2,75 млн. рублей (обл.б-т – 2,45 млн. рублей, мест.б-т – 0,3 млн. рублей**).  За счет средств ООО «Зиматеплоэнерго» выполнен текущий ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельных №№1,3,4, 7,8,9,13 на сумму **2,2 млн.рублей (средства предприятия).**  **2018год**  Приобретены материалы и оборудование для ремонта котлов №2 и №3 котельной №3, произведен монтаж новой и демонтаж старой трубы на котельной №1.  За счет средств ООО «Зиматеплоэнерго» выполнен текущий ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельных №№1,3,4, 7,8,9,13.  **Общий объем финансирования составил 3,35 млн. рублей (обл. б-т – 0,7 млн. рублей, мест. б-т -0,7 млн. рублей, средства предприятия – 1,95 млн. рублей).** |
| 2017 | 3,3 | - | 1,2 | | 0,2 | 1,9 |
| 2018 | 1,9 | - | - | | - | 1,9 |
| 2019 | 6,5 | - | 5,8 | | 0,7 | - |
| 2020 | 5,5 | - | 5,0 | | 0,5 | - |
| 2021-2025 | 30,1 | - | 27,0 | | 3,1 | - |
| 2026-2030 | 32,0 | - | 28,9 | | 3,1 | - |
| 1.9.4 | Замена ветхих сетей теплоснабжения | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **86,5** | **-** | **50,0** | | **5,7** | **30,8** | - | | - | **2017 год**  -  **2018 год**  Произведена замена сети теплоснабжения МКД №11 по ул. Ленина до ТК (ЭТУС), а также по ул. Калинина.  **Объем инвестиций составил- 4,57 млн.рублей. (обл.б-т – 0,85млн.рублей, мест.б-т - 0,02 млн. рублей, ср-ва предприятия – 3,7 млн. рублей).** |
| 2017 | 1,5 | - | - | | - | 1,5 |
| 2018 | 9,5 | - | 4,0 | | 0,5 | 5,0 |
| 2019 | 10,0 | - | 6,0 | | 0,7 | 3,3 |
| 2020 | 11,7 | - | 7,9 | | 0,8 | 3,0 |
| 2021-2025 | 26,0 | - | 15,3 | | 1,7 | 9,0 |
| 2026-2030 | 27,8 | - | 16,8 | | 2,0 | 9,0 |
| 1.9.5 | Ремонт оборудования ЦТП | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **1,2** | - | - | | - | **1,2** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 0,2 | **-** | **-** | | **-** | 0,2 |
| 2019 | 1,0 | - | - | | - | 1,0 |
| 2020 | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 |  | - | - | | - |  |
| 1.9.6 | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной для МКД пос. Кирзавод,13 | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **4,8** | **-** | **4,7** | | **0,1** | **-** | - | | - | В 2017г. заключен муниципальный контракт с ООО «Монтажэнергокомплекс» на строительство блочно-модульной котельной.  Работы осуществлялись в течение 2017-2018гг.  Объект введен в эксплуатацию 26.04.2018г.  Общий объем финансирования составил:  **2017год: 3,5 млн.рублей (обл.б-т – 3,4 млн. рублей, мест.б-т – 0,1 млн.рублей)**  **2018год: - 1,3 млн.рублей (обл.б-т - 1,26 млн.рублей, мест.б-т – 0,04 млн.рублей).** |
| 2017 | 3,5 | - | 3,4 | | 0,1 | - |
| 2018 | 1,3 | - | 1,3 | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.7 | Прокладка водопроводных сетей | | | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **33,0** | **-** | **-** | | **33,0** | **-** | - | | - | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 3,0 | - | - | | 3,0 | - |
| 2019 | 4,0 | - | - | | 4,0 | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | 13,0 | - | - | | 13,0 | - |
| 2026-2030 | 13,0 | - | - | | 13,0 | - |
| 1.9.8 | Замена ветхих сетей водоснабжения | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»  на 2014 - 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **43,2** | **-** | **5,2** | | **0,6** | **37,4** | - | | - | **2017 год**  Выполнены работы по капитальному ремонту ветхих сетей водоснабжения на следующих участках:  -от ВК ул.Тургенева,2 до ул. Смирнова,2;  - дюкер по дну озера Галантуй.  Произведена реконструкция водовода по ул. Тургенева.  **Общий объем финансирования составил – 1,9 млн. рублей (обл.б-т – 1,67 млн.рублей, мест.б-т – 0,23 млн..рублей).**  **2018 год**  Выполнены работы по капитальному ремонту ветхих сетей водоснабжения по ул. Баумана, ул. Гагарина, ул. Новокшонова.  **Общий объем финансирования составил –5,2млн. рублей (обл.б-т – 3,1 млн.рублей, мест.б-т – 0,1 млн..рублей, средства предприятия – 2,0 млн.рублей).** |
| 2017 | 1,9 |  | 1,7 | | 0,2 | - |
| 2018 | 2,0 | - | 1,0 | | 0,1 | 0,9 |
| 2019 | 2,0 | - | 1,0 | | 0,1 | 0,9 |
| 2020 | 3,0 | - | 1,5 | | 0,2 | 1,3 |
| 2021-2025 | 15,0 | - | - | | - | 15,0 |
| 2026-2030 | 19,3 | - | - | | - | 19,3 |
| 1.9.9 | Вынос из теплотрассы водопроводных сетей | | | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **4,5** | **-** | **-** | | **4,5** | **-** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| **2026-2030** | 4,5 | - | - | | 4,5 | - |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.10 | Замена напорного канализационного коллектора | | | Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **7,2** | **-** | **-** | | **7,2** | **-** | - | | - |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | 2,4 | - | - | | 2,4 | - |
| 2020 | 2,4 | - | - | | 2,4 | - |
| 2021-2025 | 2,4 | - | - | | 2,4 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Содержание жилья** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.11 | Капитальный ремонт жилищного фонда | | | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 год  Муниципальная программа ЗГМО «Жилищно-коммунальное хозяйство"  на 2016 - 2020гг | | **Всего:** | **198,6** | **-** | **-** | | **-** | **198,6** | **162,74**  **тыс. кв.м.** | - | | **2018год**  Выполнен капитальный ремонт кровли МКД ул.Кольцевая,7, ул. Куйбышева,81, ул. Куйбышева,83 (S=2,84кв.м.)  **Объем работ составил – 9,6 млн.рублей (привлеченные ср-ва Фонда кап.ремонта)** |
| 2017 | - | **-** | **-** | | **-** | - | - |
| 2018 | 5,1 | - | - | | - | 5,1 | 2,84 |
| 2019 | 11,5 | - | - | | - | 11,5 | 10,02 |
| 2020 | 12,2 | - | - | | - | 12,2 | 11,08 |
| 2021-2025 | 81,1 | - | - | | - | 81,1 | 68,8 |
| 2026-2030 | 88,7 | - | - | | - | 88,7 | 70,0 |
| ***Формирование современной городской среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.12 | Благоустройство общественных территорий  городского округа | | | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2022гг. | | **Всего:** | **70,8** | **47,2** | **19,9** | | **3,7** | **-** | 9 общественных территорий  5,72 га | - | | **2017 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2017год произведено благоустройство территории у ГДК «Горизонт», (общая площадь 3,4 тыс.кв.м).  **Объем инвестиций составил 6,7 млн. рублей (фед. б.т – 3,5 млн. рублей, обл.б-т – 1,7 млн. рублей, местный б-т – 1,5 млн. рублей).**  **2018 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-22гг. произведен 1 этап благоустройства территории у КДЦ «Россия», (общая площадь 1,0 тыс.кв.м).  **Объем инвестиций составил 5,3 млн. рублей (фед. б.т – 3,4 млн. рублей, обл. б-т – 1,4 млн. рублей, местный б-т – 0,5 млн. рублей).** |
| 2017 | 5,6 | 3,5 | 1,7 | | 0,4 | - |
| 2018 | 13,0 | 8,7 | 3,6 | | 0,7 | - |
| 2019 | 13,0 | 8,7 | 3,6 | | 0,7 | - |
| 2020 | 13,0 | 8,7 | 3,6 | | 0,7 | - |
| 2021-2025 | 26,2 | 17,6 | 7,4 | | 1,2 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.9.13 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2017г.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗГМО» на 2018-2022гг. | | **Всего:** | **224,5** | **149,9** | **63,2** | | **11,4** | **-** | 150  дворо-  вых террито-  рий | - | | **2017 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2017год произведено благоустройство территории 6-ти дворовых территорий (ул. Московский тракт д35, д.37,д.39, ул. Новокшонова д.2,9.4, д.6). Общая площадь благоустроенных территорий – 7,9 тыс.кв.м).  **Объем инвестиций составил 11,0 млн. рублей (фед. б.т – 6,9 млн. рублей, обл.б-т – 3,4 млн. рублей, местный б-т – 0,7 млн. рублей).**  **2018 год**  В рамках муниципальной программы ЗГМО «Формирование современной городской среды» на 2018-22гг произведено благоустройство территории 3-х дворовых территорий (ул. Ленина,д.11, ул. Каландарашвили, д.5, мкр. Ангарский, д.2). Общая площадь благоустроенных территорий – 5,9 тыс.кв.м).  **Объем инвестиций составил 10,0 млн. рублей (фед. б.т – 5,6 млн. рублей, обл.б-т – 2,2 млн. рублей, местный б-т – 2,2 млн. рублей).** |
| 2017 | 11,0 | 6,9 | 3,4 | | 0,7 | - |
| 2018 | 42,7 | 28,6 | 12,0 | | 2,1 | - |
| 2019 | 42,7 | 28,6 | 12,0 | | 2,1 | - |
| 2020 | 42,7 | 28,6 | 12,0 | | 2,1 | - |
| 2021-2025 | 85,4 | 57,2 | 23,8 | | 4,4 |  |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Тактическая цель 1.10*. Улучшение экологической обстановки и обеспечение населения города чистой питьевой водой*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | - | | - |
| 1.10.1 | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений | | | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 2014 - 2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО»  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **5,6** | **-** | **5,4** | | **0,2** | **-** |  | - | | **2018год**  Проведен капитальный ремонт очистных сооружений: проведена замена аэраторов и воздуходувок. **Объем финансирования составил 6,44 млн. рублей (обл. б-т – 5,69 млн. руб.лей, местный бюджет – 0,75 млн. руб.** |
| 2017 | 0,1 | - | - | | 0,1 | - |
| 2018 | 5,5 | - | 5,4 | | 0,1 | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2023-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.10.2 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый куст) | | | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2020гг | | **Всего:** | **65,1** | **-** | **62,2** | | **2,9** | **-** | 485м. | - | | **2017 год**  Заключен муниципальный контракт №ф.2017.125063 от 24.04.2017г. с ООО «Водоканал-Строй» на выполнение работ по берегоукреплению водозаборного узла на о. Черемуховый куст (р. Ока). Заключено соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету ЗГМО на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2020гг.»  В 2017г. объем инвестиций на **реализацию проекта составил 51,0 млн. рублей (обл. б-т – 48,8млн. рублей, местн. б-т – 2,2 млн. рублей).**  **2018 год**  Работы по берегоукреплению водозаборного узла на о. Черемуховый куст закончены в мае 2018г. Объем инвестиций 2018г на реализацию мероприятия составили: **14,1 млн. рублей (обл. бюджет 12,7 млн. рублей, мест. б-т – 1,4 млн. рублей).** |
| 2017 | 51,0 | - | 48,8 | | 2.2 | - |
| 2018 | 14,1 | - | 13,4 | | 0,7 | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 1.10.3 | Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ЗГМО | | | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг  Муниципальная программа ЗГМО «Охрана окружающей среды ЗГМО» на 2016-2020гг | | **Всего:** | **71,2** | **-** | **65,0** | | **5,2** | **1,0** | Ликвидация 100% несанкционированных свалок.  Рекультивация  нарушенных земель | 10 | | **2017-2018гг.**  В рамках мероприятия планировалась подготовка проектно-сметной документации объекта «Ликвидация свалок и переработка отходов лесопереработки на территории ЗГМО» и строительство объекта по переработке отходов лесопиления.  ПСД была разработана, но не прошла экологическую экспертизу (Росприроднадзором выдано отрицательное заключение).  В связи с чем, данное мероприятие является не выполненным. Финансовые ресурсы на его исполнение не направлялись.  В то же время на территории города в течение 2017-2018гг силами МКУ «Чистый город» в рамках осуществления уставной деятельности проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок.  **2017год:** ликвидированы свалки по ул. Светлая 3-я, ул.Лесопильная до р. Ока, г.Зима 250 м на восток от городских очистных сооружений,  г. Зима, 0,9 км на северо-запад от жд моста р. ОКА, общей площадью 20га.  **2018год**: ликвидированы свалки: г.Зима на пересечении ул.Орджоникидзе - пер.Нагорный, ул. Орджоникидзе – пер. Белоберезовский, ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Светлая 1-я, ул. Доценко. |
| 2017 | 1,7 | - | - | | 1,2 | 0,5 |
| 2018 | 41,0 | - | 38,7 | | 1,8 | 0,5 |
| 2019 | 27,5 | - | 26,3 | | 1,2 | - |
| 2020 | 1,0 | - | - | | 1,0 | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Стратегическая задача 2: Создание возможностей для работы и бизнеса**: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 2.1. *Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в сфере труда и занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях ЗГМО | | | Муниципальная программа ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2020гг | | **Всего:** | **17,9** | **-** | **8,4** | | **9,5** | **-** | **-** | - | | Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы ЗГМО «Охрана труда» на 2016-2021гг.    **2017г.**  1. Организованы и проведены конкурсы:  - «Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО по итогам 2016г.» (приняли участие 21 организация);  - «Лучший специалист по охране труда ЗГМО по итогам 2016г.» (приняли участие 9 специалистов организаций города);  - «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО по итогам 2016г» (приняли участие 13 организаций).  2.Организовано проведение 4 заседаний городской МВК по охране труда (рассмотрен 21 вопрос, вынесено 10 решений);  3.Осуществлялось информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 12 публикаций в печатных СМИ и на сайте администрации города;  4. Организованы и проведены 2 обучающих семинара по охране труда. Обучено 106 руководителей и специалистов организаций г.Зимы.  5. Проводилась работа по заключению (7 коллективных договоров),  уведомительной регистрации коллективных договоров., оказанию консультационной и методической поддержке по разработке раздела «Улучшение условий и охраны труда;  6.Оказана консультационная и методическая помощь по вопросам формирования совместных комитетов по охране труда организациям города, их деятельности, вопросам обучения членов комитета по охране труда, организации совместных проверок и др.  7.Проведена специальная оценка условий труда в 23 муниципальных организациях.  **2018г.**  1. Организованы и проведены конкурсы:  - «Лучшая организация работы по охране труда в ЗГМО по итогам 2017г.» (приняли участие 19 организаций);  - «Лучший кабинет (уголок) охраны труда среди организаций ЗГМО по итогам 2017года» (приняли участие 9 организаций);  - «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства в ЗГМО по итогам 2017г» (приняли участие 13 организаций).  2.Организовано проведение 4 заседаний городской МВК по охране труда (рассмотрено 26 вопросов, вынесено 10 решений);  3.Осуществлялось информационное содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья работников, занятых в экономике ЗГМО и пропаганда вопросов охраны труда (размещено 10 публикаций в печатных СМИ и на сайте администрации города;  4. Совместно с АНОО ДПО «Институт труда» организован и проведены обучающий семинар по охране труда. Обучено 96 руководителей и специалистов организаций г.Зимы.  5. Проводилась работа по заключению (9 коллективных договоров и 6 дополнений (изменений) к коллективным договорам),  уведомительной регистрации коллективных договоров., оказанию консультационной и методической поддержке по разработке раздела «Улучшение условий и охраны труда;  6.Оказана консультационная и методическая помощь по вопросам формирования совместных комитетов по охране труда организациям города, их деятельности, вопросам обучения членов комитета по охране труда, организации совместных проверок и др.  7.Проведена специальная оценка условий труда в 18 муниципальных организациях. |
| 2017 | 1,0 | - | 0,6 | | 0,4 | - |
| 2018 | 1,3 | - | 0,6 | | 0,7 | - |
| 2019 | 1,3 | - | 0,6 | | 0,7 | - |
| 2020 | 1,3 | - | 0,6 | | 0,7 | - |
| 2021-2025 | 6,5 | - | 3,0 | | 3,5 | - |
| 2026-2030 | 6,5 | - | 3,0 | | 3,5 | - |
| **Тактическая цель 2.2. *Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры***  ***экономики города и обеспечения стабильно высокого уровня занятости*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | | | Муниципальная программа ЗГМО «Экономическое развитие» на 2016-2020гг | | **Всего:** | **11,8** | **-** | **-** | | **11,8** | **-** | **-** | - | | **2018 год**  В соответствии с подпрограммой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2016-2021гг. в 2018г. по результатам конкурсного отбора предоставлена финансовая помощь в виде субсидии из средств бюджета ЗГМО в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией проекта в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства ООО «Уютный дом» в размере **0,3 млн. рублей** на реализацию проекта «Развитие предприятия в сфере обслуживания жилищного фонда». Целевое направление использования финансовой помощи – приобретение оборудования для обслуживания жилищного фонда. |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 0,6 | - | - | | 0,6 | - |
| 2019 | 0,6 | - | - | | 0,6 | - |
| 2020 | 0,6 | - | - | | 0,6 | - |
| 2021-2025 | 5,0 | - | - | | 5,0 | - |
| 2026-2030 | 5,0 | - | - | | 5,0 | - |
| 2.2.2 | Строительство цеха по переработке мясопродукции | | |  | | **Всего:** | **28,0** | **-** | **-** | | **-** | **28,0** | Проектная  3тн в сутки  ( ожид. факт. 1 тн в сутки) | 10 | | **2017-2018гг.**  В ноябре 2018 введен в эксплуатацию цех по производству мясопродукции СПССПК «Солнечный» (председатель М.А. Ситников).  За 2 года с помощью бюджетного финансирования (**фед. и обл. бюджет - 12.7 млн. рублей)** было выстроено новое здание цеха, смонтировано современное оборудование по переработке мяса и производству мясопродукции.  На предприятии организовано 14 рабочих мест, в планах - расширение производства и создание ещё порядка 10 рабочих мест. |
| 2017 | 22,0 | - | - | | - | 22,0 |
| 2018 | 6,0 | - | - | | - | 6,0- |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Тактическая цель 2.3. *Повышение инвестиционного климата ЗГМО*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на формирование в ЗГМО благоприятного инвестиционного климата | | |  | | **Всего:** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | - | | **2017 год**  Постановлением администрации ЗГМО от 28.03.2017г. №466 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров.  Подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством Иркутской области и Зиминским городским муниципальным образованием в рамках внедрения успешных муниципальных практик.  В рамках выбранных к реализации успешных муниципальных практик:   1. Разработан,утвержден (постановление администрации ЗГМО от 06.09.2017г. №1614) и размещен в открытом доступе на сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика» - вкладка «Инвестиционная деятельность»Инвестиционный паспорт Зиминского городского муниципального образования*.* 2. Подготовлен и принят комплекс нормативно-правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики ЗГМО и развития малого и среднего предпринимательства:   ***-*** решение Думы ЗГМО от 23.11.2017г. №306 «Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Зиминском городском муниципальном образовании»;  ***-*** решение Думы ЗГМО от 23.11.2017г. №307 «О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 30.10.2014г. №19 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории Зиминского городского муниципального образования»;  ***-*** решение Думы ЗГМО от 21.12.2017г. №320 «О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 21.02.2017г. №240 «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗГМО»;  -постановление администрации ЗГМО от 29.11.2017г. №2107 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра инвестиционных проектов города Зимы»;  -постановление администрации ЗГМО от29.11.2017г. №2108 «Об утверждении Порядка оценки общей эффективности инвестиционных проектов и проведения мониторинга их реализации»;  -постановление администрации ЗГМО от07.12.2017г. №2152 «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам инвестиционных проектов бюджетных инвестиций»;  -постановление администрации ЗГМО от 07.12.2017г. №2151 «Об утверждении Порядка предоставления льгот по земельному налогу инвесторам инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов города Зимы»;  -постановление администрации ЗГМО от09.01.2018г.№9 «Об утверждении Порядка предоставления инвестору льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности».  3.Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Постановление администрации от 29.11.2017г. №2109 «Об общественном совете по улучшению инвестиционного климата при мэре ЗГМО»);  4. Проведены мероприятия по сокращению сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований (постановление администрации ЗГМО от 12.12.2017г. №2186 «О контрольных сроках прохождения разрешительных процедур для инвесторов»);  Проведенная работа по реализации успешных муниципальных практик позволила сформировать в ЗГМО нормативно-правовую базу, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата, реализацию инвестиционных проектов, активизацию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города.  **2018год**  Продолжалась работа по формированию и актуализации нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности. Разработаны и приняты:  - Решение Думы ЗГМО от 25.01.2018г. №327 «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам инвестиционных проектов муниципальных гарантий»;  - Решение Думы ЗГМО от 25.10.2018г. №385 «Об утверждении Порядка предоставления льгот по земельному налогу инвесторам инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов города Зимы»;  - Решение Думы ЗГМО от 25.10.2018г. №386 «О внесении изменений в решение Думы ЗГМО от 23.11.2017г. №306 «Об основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности»;  -Постановление администрации ЗГМО от 09.01.2018г. №9 «Об утверждении Порядка предоставления льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности»;  -Постановление администрации ЗГМО от 14.05.2018г. №625 «О признании утратившими силу постановлений администрации ЗГМО»;  -Постановление администрации ЗГМО от 24.09.2018г. №1292 «О внесении изменений в муниципальные нормативно-правовые акты Зиминского городского муниципального образования в сфере инвестиционной деятельности». |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Тактическая цель 2.4. *Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Ремонт автомобильных дорог | | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **93,4** | **-** | **-** | | **93,4** | **-** |  | - | | Текущий ремонт и обслуживание автомобильных дорог осуществляется МКУ «Чистый город»  **2017год**  Выполнены следующие виды работ:  - *ремонт автодорог с гравийным покрытием, в т. ч. нарезка кюветов* по улицам общей протяженностью 3000 м. (ул. Пролетарская, ул. Бограда, ул. Ленинградская, ул. Подаюрова, ул. Интернациональная, ул. Лермонтова, ул. Гершевича. мкр. Молодежный);  - *планировка и отсыпка дорог* общей протяженностью 3250 м. (ул. Пролетарская, ул. Интернациональная, мкр. Молодежный, ул. Молодежная, ул. Революционная, участок ул. Гагарина-ул. Лермонтова); - *- ямочный ремонт участков автодорог* общей протяженностью 6000 м. и площадью 36000 м 2(ул. Куйбышева, ул. Подаюрова, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Бограда, ул. Лазо, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Мира. ул. Коминтерна, ул. Садовая, Путепровод);  - *установка и замена 119 дорожных знаков и 64 дорожных стоек*;  - *установка 7 новых остановочных павильонов*;  - *установка ограждения пешеходной зоны вблизи детских учреждений* общей протяженностью 600 м (Школа № 5, Школа №8, ДС №212).  **2018год**  Выполнены следующие виды работ: работы по ремонту автодорог с гравийным покрытием в т.ч. сформировано и отсыпано дорожное полотно с обустройством кюветов в мкр. Молодежный; работы по отсыпке ул. Трактовая на участке от ул. Бурлова до ул. Путейской, сформировано и отсыпано дорожное полотно с обустройством кюветов по ул. Самарской; обустроен водосборный кювет в пер. Почтовом; сформировано и отсыпано дорожное полотно с обустройством кюветов по ул. Осипенко; восстановлены кюветы по ул. Бограда на участке от школы №1 до ул. Ленина; выполнена планировка ул. Ленинградской, ул. Российской, ул. Трактовой, автомобильной дороги ведущей к кладбищу, пер. Пионерский, ул. Колхозная, ул. Советская, ул. Революционная; нарезаны кюветы по ул. Калинина от пер. Муринский до пер. Пионерский; осуществлена планировка объездной дороги и ул. Лермонтова, выполнены работы по ямочному ремонту (ул. Куйбышева, ул. Подаюрова, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, ул. Бограда, ул. Лазо, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Садовая, Путепровод, ул. Клименко). |
| 2017 | 8,2 | - | - | | 8,2 | - |
| 2018 | 6,3 | - | - | | 6,3 | - |
| 2019 | 6,3 | - | - | | 6,3 | - |
| 2020 | 6,3 | - | - | | 6,3 | - |
| 2021-2025 | 32,9 | - | - | | 32,9 |  |
| 2026-2030 | 33,4 | - | - | | 33,4 |  |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог: | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства»  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **1183,5** | **-** | **1122,9** | | **60,6** | - | **19,0км** | - | | **2017год**  Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса на сумму 76,6 млн.рублей  **В 2017 году выполнены работы на сумму 43,1 млн. рублей (обл. б-т-40,1 млн.рублей, мест.б-т 3,0 млн. рублей).**  **2018год**  Капитальный ремонт завершен в 2018г.  **Объем освоения средств составил 28,6 млн. руб. (обл. б-т-26,6 млн.рублей, мест.б-т -2,0 млн. рублей).** |
| 2017 | 43,1 | - | 40,1 | | 3,0 | - | - |
| 2018 | 35,6 | - | 33,1 | | 2,5 | - | 1,7 |
| 2019 | 183,6 | - | 174,5 | | 9,1 | - | 4,0 |
| 2020 | 129,2 | - | 122,7 | | 6,5 | - | 5,44 |
| 2021-2025 | 392,0 | - | 372,5 | | 19,5 | - | 3,86 |
| 2026-2030 | 400,0 | - | 380,0 | | 20,0 | - | 4,0 |
| 2.4.3 | Капитальный ремонт путепровода (4 категории) | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства  на 2016-2020гг. | | **Всего:** | **81,4** | **-** | **69,8** | | **11,6** | **-** | 1 км | - | |  |
| 2017 | 0,4 | - | - | | 0,4 | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | 6,0 | - | - | | 6,0 | - |
| 2020 | 30,0 | - | 27,9 | | 2,1 | - |
| 2021-2025 | 45,0 | - | 41,9 | | 3,1 | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.4.4 | Строительство дороги к жилому поселку «Молодежный» | | | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства»  на 2014-2020гг.  Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства  на 2016-2020гг | | **Всего:** | **108,0** | **-** | **93,0** | | **15,0** | **-** |  | - | |  |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | 8,0 | - | - | | 8,0 | - |
| 2021-2025 | 50,0 | - | 46,5 | | 3,5 | - |
| 2026-2030 | 50,0 | - | 46,5 | | 3,5 | - |
| 2.4.5 | Ремонт уличного освещения | | | Муниципальная программа ЗГМО «Развитие дорожного хозяйства» | | **Всего:** | **43,1** | - | - | | **43,1** | - |  | -- | | **2018год**  1. Установлены современные светодиодные светильники по ул. Ленина на участке от ул.Клименко до магазина «Ока», на площади КДЦ «Россия».  2. Точечно установлены светодиодные светильники на остановочных пунктах по ул. Октябрьской, на перекрестке ул. Бограда и ул. Ленина.  3. Обустроена линия освещения по ул. Мира с применением светодиодных светильников  **Общая стоимость работ составила 8,0 млн. рублей (мест.б-т**). |
| 2017 | 2,6 | - | - | | 2,6 | - |
| 2018 | 3,5 | - | - | | 3,5 | - |
| 2019 | 3,5 | - | - | | 3,5 | - |
| 2020 | 3,5 | - | - | | 3,5 | - |
| 2021-2025 | 15,0 | - | - | | 15,0 | - |
| 2026-2030 | 15,0 | - | - | | 15,0 | - |
| **Тактическая цель 2.5. *Повышение уровня доступности и качества транспортных услуг*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Развитие ж.д. узла станции Зима – всего:** | | |  | | **Всего:** | **1918,22** | - | - | | - | **1918,22** |  | - | | В соответствии с данными ВСЖД Филиал ОАО «РЖД»  объем инвестиций в развитие ж.д.узла станции ЗИМА составил  **ВСЕГО:**  **2017г. – 266,319 млн. руб.**  **2018г. - 175,64 млн. руб.** |
| 2017 | 305,12 | - | - | | - | 305,12 |
| 2018 | 528,0 | - | - | | - | 528,0 |
| 2019 | 1085,1 | - | - | | - | 1085,1 |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.1 | Реконструкция станции Зима Восточно - Сибирской железной дороги | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **1411,7** | - | - | | - | **1411,7** | Увеличение пропускной способности и перерабатывающей способности станции в условиях растущих размеров перевозок | - | | **2017г. –11,57 млн. руб.**  **2018г. - 0** |
| 2017 | 11,6 | - | - | | - | 11,6 |
| 2018 | 380,0 | - | - | | - | 380,0 |
| 2019 | 1020,1 | - | - | | - | 1020,1 |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.2 | Реконструкция административно—  бытового комплекса на ст. Зима | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **85,96** | - | - | | - | **85,96** |  | - | | **2017г. –47,421 млн. руб.**  **2018г. - 25,385 млн. руб.** |
| 2017 | 85,96 | - | - | | - | 85,96 |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.3. | Модернизация средств технического наблюдения на ж.д.вокзале ст. Зима, 2 кл. | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **17,56** | - | - | | - | **17,56** |  | - | | **2017г. – 19,364 млн. руб.**  **2018 - 0** |
| 2017 | 17,56 | - | - | | - | 17,56 |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.4 | Техническое перевооружение контактной сети на участке Зима - Делюр | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **282,0** | - | - | | - | **282,0** |  | - | | **2017г. –149,0 млн. руб.**  **2018г. – 133,202 млн. руб.** |
| 2017 | 139,0 | - | - | | - | 139,0 |
| 2018 | 143,0 | - | - | | - | 143,0 |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.5 | Установка ПСК-27,5 кВ на участке Зима-Делюр | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **50,0** | - | - | | - | **50,0** |  | - | | **2017г. –38,2 млн. руб.**  **2018г. -0** |
| 2017 | 50,0 | - | - | | - | 50,0 |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.6 | Оснащение системой пожарной автоматики Здания усилительной водопровода на ст.Зима. | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **1,0** | - | - | | - | **1,0** |  | - | | **2017г. –0,754млн. руб.**  **2018 - 0** |
| 2017 | 1,0 | - | - | | - | 1,0 |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.7 | Монтаж модуля для пожарного поезда | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **10,0** | - | - | | - | **10,0** |  | - | | **2017г. –0**  **2018г. -1,855млн.руб.** |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | 10,0 | - | - | | - | 10,0 |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.8. | Реконструкция локальных очистных сооружений эксплуатационного локомотивного депо Зима Восточно-Сибирской дирекции тяги | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **55,0** | - | - | | - | **55,0** |  | - | | **2017г. –0**  **2018г. – 8,340 млн. руб.** |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | 5,0 | - | - | | - | 5,0 |
| 2019 | 50,0 | - | - | | - | 50,0 |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| 2.5.9 | Внедрение инженерных комплексов систем безопасности (ИКСБ) на вокзальном комплексе ст.Зима | | | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2017-2019гг | | **Всего:** | **5,0** | - | - | | - | **5,0** |  | - | | **2017г. 00**  **2018г. -0** |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | 5,0 | - | - | | - | 5,0 |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
|  | ***Фактически выполненные в 2018г. работы к по развитию ЖД узла ст. Зи ма , не включенные в План мероприятий*** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.5.10 | Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности поста ЭЦ ст. Зима | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **2018г. - 0,4 млн. руб.** |
| 2.5.11 | Станция Зима ВВСЖД. Установка ВОУ | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **2018г. – 1,126млн. руб.** |
| 2.5.12 | Адаптация вокзального комплекса Зима для использования маломобильными группами населения | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **2018г.- 4,334 млн. руб.** |
| 2.5.13 | Установка комплекса технических средств многофункционального (КТСМ) на перегоне Зима-Делюр | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **2018г.-0,998** |
| **Стратегическая задача 3: Повышение эффективности муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель 3.1. *Совершенствование муниципального управления*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реализация мер по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | | |  | | **Всего:** | - | - | - | | - | - | **-** | - | | В части повышения ***доступности предоставления государственных услуг***: администрацией города передано в безвозмездное пользование ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» нежилое помещение общей площадью 164,8 кв.м. для размещения многофункционального центра в г.Зиме.  В части **повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг**:  приняты меры по совершенствованию административных процедур предоставления муниципальных услуг, направленных на сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, исключение административных барьеров при их предоставлении. Постановлением администрации ЗГМО от 01.08.2018г №1042 утверждены:  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ЗГМО;  - Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг ЗГМО;  - Порядок организации и проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации ЗГМО.  Постановлением администрации ЗГМО от 15.11.2018г. №1552 утверждена Методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг ЗГМО.  В соответствии с постановлением администрации ЗГМО от 05.07.2018г. №881 с 9 июля по 6 августа 2018г. проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. Результатам мониторинга свидетельствуют о достижении высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. Более 50% граждан, получавших оцениваемую ими услугу ранее, отмечают повышение качества предоставления услуг. Средний коэффициент удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в ЗГМО составляет составил 4,5 (по пятибалльной шкале оценок).  В целях обеспечения доступности предоставления муниципальных услуг администрацией ЗГМО заключено соглашение с ГАУ «МФЦ ИО» о возможности предоставления муниципальных услуг посредством ЬФЦ по принципу «одного окна». В настоящее время на базе МФЦ имеется возможность получения четырех муниципальных услуг. |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Тактическая цель 3.2. Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на своевременное и полное поступление доходов бюджета ЗГМО, повышение качества бюджетного планирования | | | Программа по оптимизации расходов бюджета ЗГМО на 2017-2019гг. | | **Всего:** | - | - | - | | - | - | **-** | - | | **2017-2018гг**  ***своевременное и полное поступление доходов:***  - организована работа межведомственной рабочей группы по повышению доходов консолидированного бюджета ЗГМО;  - осуществлялось взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №14 по Иркутской области по взысканию задолженности по имущественным налогам работников бюджетных учреждений, организаций ОАО «РЖД» (ж.д.узла ст.Зима);  - проводятся мероприятия по вовлечению в налоговый оборот земельных участков, на которых расположены оформленные в собственность объекты недвижимого имущества;  - разрабатывается и реализуется программа оптимизации расходов бюджета ЗГМО ( экономический эффект от исполнения программы оптимизации расходов местного бюджета составил в 2017г. - 13,8 млн. рублей, в 2018г. – 21,1 млн. рублей).  ***повышение качества бюджетного планирования***  Проведены мероприятия по:  - переходу к среднесрочному (трехлетнему) планированию;  - переходу на программно-целевой метод планирования бюджета;  - снижению дефицита бюджета;  - проведению оптимизации штатной численности работников бюджетных учреждений;  - разработке план мероприятий («дорожная карта») по погашению просроченной кредиторской задолженности;  - организации и осуществлению в пределах компетенции муниципального финансового контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  - снижению уровня муниципального долга. |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Тактическая цель 3.3. Повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью ЗГМО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Реализация мер по совершенствованию системы учета муниципальной собственности, проведению оценки и обеспечению имущественных интересов ЗГМО, улучшению землеустройства и землепользования | | |  | | **Всего:** | - | - | - | | - | - | **-** | - | | 1. В целях совершенствования системы учета, эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, ежегодно проводится:  -техническая инвентаризация муниципального имущества, постановка его на государственный кадастровый учет, государственная регистрация права собственности ЗГМО, оценка муниципального имущества с целью дальнейшей передачи в аренду;  - формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, оценка земельных участков с целью объявления аукционов по продаже права аренды.  Общая стоимость указанных работ составила: в **2017г** – **3,1 млн. рублей;**  **в 2018 г. – 1,7 млн. рублей.**  2. В **2018г** установлена автоматизированная система «Управление имуществом», с помощью которой ведется учет муниципального имущества, земельных участков.  3. В рамках осуществления муниципального земельного контроля на предмет нарушения земельного законодательства проведено:  **в 2017г. –** 52 проверки;  **в 2018г.** – 50 проверок.  По фактам выявленных нарушений составлены акты, выданы предписания, материалы направлялись в УФРС для привлечения лиц к административной ответственности.  4. В 2018г. совместно с Зиминской межрайонной прокуратурой принято участие в проверке соблюдения требований земельного, градостроительного законодательства РФ на пунктах приема и отгрузки древесины на территории г.Зимы.  Выявлено 2 случая самовольного занятия земельных участков лицами, осуществляющими переработку древесины, 1 случай захламления отходами лесопереработки земель ЗГМО. |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |
| **Тактическая цель 3.4. Обеспечение развития институтов гражданского общества** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Реализация мер по обеспечению поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО , консолидации инициативных граждан и общественных активистов, созданию благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности | | |  | | **Всего:** | - | - | - | | - | - | **-** | - | | ***Обеспечение поддержки гражданских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения ЗГМО,*** ***консолидации инициативных граждан и общественных активистов***  1. Решением Думы ЗГМО от 23.11.2017г №311 создан Общественный совет Зиминского городского муниципального образования, целью которого является:  - обеспечение взаимодействия граждан, проживающих на территории ЗГМО, с ОМС;  - учет общественно значимых интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики в сфере соблюдения прав граждан , решении наиболее важных вопросов экономического и социального развития ЗГМО.  Состав совета - 12 членов, представляющих различные общественные организации: ветераны (пенсионеры) войны и труда, молодежный парламент, ДОСААФ, православный приход, благотворительная молодежная организация, «Родители против наркотиков», «Союз пенсионеров России».  В 2018г. состоялось 4 пленарных заседания совета и 1 заседание рабочей группы. Были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь совета, сформированы комиссии, утверждены план работы, Регламент, Кодекс этики члена Общественного совета. Рассмотрены следующие вопросы: О соответствии формы платежных документов для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг примерной форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.01.2018 № 43/пр.; О порядке начисления платы за услугу «Горячее водоснабжение» (двухкомпонентный тариф); О режиме работы учреждений культуры г. Зимы; О необходимости обустройства объездной дороги от пос. Кирзавод до м-на «Ангарский»; Об обучении специалистов организаций города Зимы по охране труда; О ходе выполнения программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Зиме; О формировании экологической культуры у детей дошкольного и школьного возраста.  2. Участие муниципального образования в реализации проекта «Народные инициативы» в рамках которого реализованы следующие мероприятия:  **2017г :**  - произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ №7,8,9,10, МБДОУ №56,10,171;  - текущий ремонт санузла в МБОУ СОШ №7,9,10;  - Текущий ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №8;  - Приобретение и установка оборудования для детских игровых площадок в МБДОУ Детский сад №4,10,11,14 ,15, 16, 56, 171,212, МБОУ СОШ №9;  - текущий ремонт козырька и крыльца в ГДК «Горизонт»;  - благоустройство территории, прилегающей к библтотеке ул.Октябрьская,87;  - приобретение специализированного шкафа в медкабинет МБДОУ №14.  **2018год:**  - приобретение автогрейдера в МКУ «Чистый город» для осуществления дорожной деятельности;  - текущий ремонт (замена светильников) спортивного зала МБОУ СОШ №7;  - текущий ремонт санузлов в МБОУ СОШ№?, 8, 9, МБДОУ Детский сад №171.    3.Осуществление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗГМО на 2016-2021гг» муниципальной программы ЗГМО «Социальная поддержка населения» на 2016-2021гг.  В рамках подпрограммы в 2017-2018гг. семи общественным организациям оказывалась:  - *имущественная поддержка* в виде предоставления нежилых помещений;  - *информационная поддержка* – в виде размещения в СМИ тематических публикаций и сюжетов о деятельности общественных организаций;  - *финансовая поддержка* - в виде субсидий на компенсацию части затрат на содержание СОНКО и реализацию их общественно значимых проектов.  Объемы финансовой поддержки составили:  2017г. – 0,9 млн. руб.  2018г. – 0,8 млн. руб.  ***Создание***  ***благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительной деятельности***  Поддержка и создание благоприятных условий для развития добровольчества осуществляется в рамках муниципальной программы «Молодежная политика» на 2016-2021гг.  Созданное в муниципальном образовании в 2015году объединение «Молодежный союз» в 2018г. получило статус отделения Иркутского регионального волонтерского центра «Молодежный союз» За 3 года деятельности организации наблюдается существенная динамика количества ее участников ( 2017г. – 70 чел, 20-18г. – 130 чел.).  Отделение осуществляет деятельность по следующим направлениям:  - «спортивное волонтерство»;  - «социальное волонтерство»;  - экологическое волонтерство»;  - патриотическое волонтерство»;  - «городское волонтерство».  В 2018г. добровольцами отделения реализовано 5 проектов раной направленности: «Хождение за солнцем», «Мастер класс по баскетболу», «Школа английского», «Эко-сумка», «Старший друг».  В феврале 2018г. создано молодежное объединение «Интерактив», целью которого является развитие антинаркотического волонтерского движения молодежи на территории г.Зимы.  Количество участников – 18 чел.  За период функционирования организовано проведение акций по профилактике ВИЧ-инфекций «Должен знать», «Летний лагерь – территория здоровья», «День здоровья», «Международный день борьбы с наркоманией», «Всероссийский день трезвости». |
| 2017 | - | - | - | | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |
| 2021-2025 | - | - | - | | - | - |
| 2026-2030 | - | - | - | | - | - |