РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Д у м а

# Зиминского городского муниципального образования

### РЕШЕНИЕ

от 26.09.2019				г. Зима					№ 12

О реализации мероприятий Российского

Фонда кино по модернизации КДЦ "Россия"

Заслушав и обсудив информацию Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования о реализации мероприятий Российского Фонда кино по модернизации КДЦ "Россия", руководствуясь пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования,  Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

Принять к сведению информацию Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования о реализации мероприятий Российского Фонда кино по модернизации КДЦ "Россия" (прилагается).

| Председатель Думы Зиминского городского муниципального образования |  | Мэр Зиминского городского муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| ________________Г.А. Полынцева |  | _____________А.Н. Коновалов |

Приложение

к решению Думы Зиминского

городского муниципального образования

от 26.09.2019 №  12

Информация

о реализации мероприятий Российского Фонда кино по модернизации КДЦ "Россия"

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» представляет информацию «О реализации мероприятий Российского Фонда кино по модернизации МАУК «КДЦ «Россия»

В 2018 году,  Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» принял участие в пятом Всероссийском конкурсе от Федерального фонда социальной поддержки отечественной кинематографии на получение гранта в 5 миллионов рублей на оснащение вновь созданного кинозала.

«Российское кино в «России» - под таким названием был подготовлен проект на конкурс в Фонд кино. И 2 апреля 2018 года, по итогам отбора конкурсных заявок, МАУК «КДЦ «Россия» вошло в список получателей гранта.

Для определения поставщика кинотехнологического оборудования был проведен аукцион и заключен муниципальный контракт с ООО «Азия Синема- М».

Для создания нового кинозала был разработан дизайн – проект, произведен капитальный ремонт помещений КДЦ, выполнено устройство новой конструкции пола, стен, потолков, проведены электромонтажные работы, заменена система отопления. Уже в начале 2019 года закончены работы по декоративной отделке стен и потолков, в соответствии с дизайн – проектом, разработанным компанией «Арт – Девина».  В результате проведенной реконструкции помещений КДЦ «Россия» появилась вторая киноаппаратная  и   новый кинозал на 48 мест, расположенный на 2 этаже.

Для открытия нового кинозала и ремонтные работы помимо средств, полученных от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в сумме 5 миллионов рублей, были привлечены средства бюджета муниципального образования и внебюджетные источники финансирования – спонсорская помощь, доходы от оказания платных услуг учреждения. Общая сумма затрат на ремонт составила   8250.30   тыс. рублей.

15декабря 2018 года, в соответствии с условиями договора № 166/5-3 от 07 мая 2018 года с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в Муниципальном автономном учреждении культуры «Кинодосуговый центр «Россия» начал работу новый кинозал, созданный при поддержке Министерства культуры Российской федерации и Фонда кино.

Современный комфортабельный кинозал на 48 мест оборудованный удобными креслами. Современный кинопроектор Christie CP2208; звуковая система DOLBY DIGITAL с процессором CP750 и усилителями – все это позволяяет зрителю очутиться в самом центре действия фильма и получить массу незабываемых впечатлений от просмотра.

Малый зал нашел своего зрителя, излюбленным местом стал он для семей с детьми, небольших дружеских компаний разного возраста. За период работы с 15 декабря 2018 по 28  августа 2019 года в малом зале состоялось  2 099 киносеансов, 10 736 кинозрителей посетило малый кинозал.

Не только кинозрителей, но и участников кинолекториев, ретро-сеансов, познавательных и развлекательных программ встречает малый зал. Познавательная программа для воспитанников МБОУ ДОД №56 «День рождения попкорна», «В космос нам открыта дверь». Кинолекторий: «Курить не модно» для воспитанников школы интерната №6. «Великая тридцать четверка» военно-патриотическое мероприятие для учеников старших классов школ города.

«Российское кино в «России» не только название проекта, но и направление движения в дальнейшей работе «Муниципального автономного учреждения культуры «Кинодосуговый центр «Россия» -  для увеличения числа кинозрителей и участников мероприятий, для развития досуговой деятельности, для популяризации Российского кино.

На сегодняшнюю дату, показ Российского кино составляет в среднем 52 %

Толстова Виктория Петровна

8(39554)3-13-81