**ПРОЕКТ**



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского городского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зима № \_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование**

**современной городской среды Зиминского городского**

**муниципального образования» на 2018-2024 годы**

С целью приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Иркутской области от 03.04.2019 № 278-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 29.05.2019 № 344, следующие изменения согласно приложению (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.

Мэр Зиминского городского

муниципального образования А.Н. Коновалов

**ПРОЕКТ**

 Приложение

 к постановлению администрации

 Зиминского городского

муниципального образования

от « » марта 2020 №\_\_\_\_

1. В разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы» в строке «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2024 годы составит  - **129 310,67042** тыс. рублей, в том числе за счет средств:- федерального бюджета – 88 474,13097 тыс. рублей;- областного бюджета – 21 196,6834 тыс. рублей;- местного бюджета – 19 639,85605 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2018 году – 15835,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 9076,2 тыс. рублей; областного бюджета - 3573,0 тыс. рублей; местного бюджета - 3186,6 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2019 году – 19 869,29596 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 14 386,92398 тыс. рублей; областного бюджета - 3 153,11593 тыс. рублей; местного бюджета - 2 329,25605 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2020 году – 18 085,57446 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 12 291,90699 тыс. рублей; областного бюджета - 2 913,66747 тыс. рублей; местного бюджета - 2 880,0 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2021 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей; областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей; местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2022 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей; областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей; местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2023 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 13123,2 тыс. рублей; областного бюджета - 2876,8 тыс. рублей; местного бюджета - 2 880 тыс. рублей.Объем финансирования Программы в 2024 году – 18 880 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 13 349,5 тыс. рублей; областного бюджета - 2 926,5 тыс. рублей; местного бюджета - 2 604,0 тыс. рублей. |

».

1. Раздел 7 Программы «Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

**«7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Тыс. руб. Табл. 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **За весь период реализации** | **Объём финансирования** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Всего по программе:** | **129310,67042** | **15835,8** | **19869,29596** | **18085,57446** | **18880** | **18880** | **18880** | **18880** |
| **Федеральный бюджет:** | **88474,13097** | **9076,2** | **14386,92398** | **12291,90699** | **13123,2** | **13123,2** | **13123,2** | **13349,5** |
| **Областной бюджет** | **21196,6834** | **3573,0** | **3153,11593**  | **2913,66747** | **2876,8** | **2876,8** | **2876,8** | **2926,5** |
| **Местный бюджет** | **19639,85605** | **3186,6** | **2329,25605** | **2880,0** | **2880,0** | **2880,0** | **2880,0** | **2604,0** |

Объем бюджетных ассигнований Программы.

 Табл. 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,муниципальныйзаказчик-координатор,участник | Источникфинансирования | Объёмы бюджет­ных ассигнований (тыс. руб.) |  |
| ГРБС | РзПр | ВР | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 года. Благоустройстр ойство дворовых территорий |  Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования.  | Всего в том числе: | 902 | 0503 | 244 | 78429,45445 |
| Областнойбюджет | 902 | 0503 | 244 | 12431,39801 |
| Федеральн ый бюджет | 902 | 0503 | 244 | 51782,05209 |
| Местныйбюджет | 902 | 0503 | 244 | 14216,00435 |
| В т.ч. местныйбюджетна (ПСД) | 902 | 0503 | 244 | 4626,86858 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018-2024 года. Благоустройство общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО. Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего в том числе: | 902 | 0503 | 244 | 50881,21597 |
| Областнойбюджет | 902 | 0503 | 244 | 8765,28539 |
| Федеральн ый бюджет | 902 | 0503 | 244 | 36692,07888 |
| Местныйбюджет | 902 | 0503 | 244 | 5423,8517 |
| В т.ч. местныйбюджетна (ПСД) | 902 | 0503 | 244 | 1650,0 |

 ».

3. Таблицу 4 «Система программных мероприятий» раздела 9 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

 «СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

Табл. 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | Ответствен-ныйисполнитель | По годам | Объемфинансированиятыс. руб. | в т.ч. планируемое привлечение из: |
| обл. бюджета тыс. руб. | мест. бюджета тыс. руб. | федер. бюджета тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зиминского городского муниципального образования» на 2018 - 2024 годы |  | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | **Всего** | **129310,67042** | **21196,6834** | **19639,85605** | **88474,13097** |
| **2018г** | 15835,8 | 3573,0 | 3186,6 | 9076,2 |
| **2019г** | 19869,29596 | 3153,11593 | 2329,25605 | 14386,92398 |
| **2020г** | 18085,57446 | 2913,66747 | 2880,0 | 12291,90699 |
| **2021г** | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| **2022г** | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| **2023г** | 18880,0 | 2876,8 | 2880,0 | 13123,2 |
| **2024г** | 18880,0  | 2926,5 | 2604,0 | 13349,5 |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |
| Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов | Увеличение качества благоустройства дворов МКД на территории г. Зимы | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | 2018-2024 гг | 78429,45445 | 12431,39801 | 14816,00435 | 51782,05209 |
| в т.ч. на ПСД | 4626,86858 | - | 4626,86858 | - |
| 2018 г. | 10098,2 | 2219,6 | 2240,3 | 5638,3 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2019 г. | 11572,07999  | 1773,28673 | 1707,70435 | 8091,08891 |
| в т.ч. на ПСД | 1185,0 | - | 1185,0 | - |
| 2020 г. | 8759,17446 | 1284,91128 | 2053,6 | 5420,66318 |
| в т.ч. на ПСД  | 1941,86858 | - | 1941,86858 | - |
| 2021 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2022 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2023 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2024 г. | 12000,0 | 1788,4 | 2053,6 | 8158,0 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |

|  |
| --- |
| **Благоустройство общественных территорий**  |
| Благоустройство наиболеепосещаемых территорий общегопользования в соответствии садресным перечнем территорий общего пользования: | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий | Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительстваадминистрации ЗГМО | 2018-2024 гг | 50881,21597  | 8765,28539 | 5423,8517 | 36692,07888 |
| в т.ч. на ПСД | 1899,59422 | - | 1899,59422 | - |
| 2018 г. | 5737,6  | 1353,4 | 946,3 | 3437,9 |
| в т.ч. на ПСД | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 2019 г. | 8297,21597 | 1379,8292 | 621,5517 | 6295,83507 |
| в т.ч. на ПСД | 214,82519 | - | 214,82519 | - |
| 2020 г. | 9326,4 | 1628,75619 | 826,4 | 6871,24381 |
| в т.ч. на ПСД  | 684,76903 | - | 684,76903 | - |
| 2021 г. | 6880,0 | 1088,4 | 826,4 | 4965,2 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2022 г. | 6880,0 | 1088,4 | 826,4 | 4965,2 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2023 г. | 6880,0 | 1088,4 | 826,4 | 4965,2 |
| в т.ч. на ПСД | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 2024 г. | 6880,0 | 1138,1 | 550,4 | 5191,5 |
| в т.ч. на ПСД | - | - | - | - |

».

1. Таблицы раздела «Адресный перечень территорий, объектов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах Зиминское городское муниципальное образование» изложить в новой редакции:

«Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Общаяплощадьдворовойтерриториикв.м. | Численность населения, проживающее -го в пределах дворовой территории, чел. |
| Муниципальный район Иркутской области/городско й округ Иркутской области | Населен­ный пункт | улица | номер дома, домов, образующи х дворовую территори ю |
| 2018 год  |
| 1 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование |  г. Зима | улица Ленина | 11 | 1900 | 129 |
| 2 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 2 | 2000 | 134 |
| 3 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Каландарашвили  | 5 | 2300 | 145 |
| 2019 год |
| 4 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 15 | 1500 | 40 |
| 5 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Московский тракт | 43 | 2000 | 141 |
| 6 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Московский тракт | 43а | 2 000 | 72 |
| 7 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Октябрьская | 85 | 1800 | 78 |
| 8 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Бугровая | 25/1 | 1800 | 48 |
| 2020-2024 годы |
| 9 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Клименко | 37 | 2500 | 100 |
| 10 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Клименко | 35 | 2500 | 127 |
| 11 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский  | 45А | 1500 | 40 |
| 12 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Каландарашвили |  4 | 1500 | 143 |
| 13 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Каландарашвили |  1 | 2500 | 212 |
| 14 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский |  10А | 2500 | 101 |
| 15 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Клименко |  55 | 1200 | 39 |
| 16 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский |  6 | 2200 | 122 |
| 17 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо |  72 | 2000 | 48 |
| 18 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский |  1 | 1000 | 44 |
| 19 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Садовая |  2 | 2000 | 60 |
| 20 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 19 | 2000 | 122 |
| 21 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Московский тракт | 41 | 3500 | 91 |
| 22 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 12 | 1 500 | 130 |
| 23 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Каландарашвили | 3 | 2 500 | 186 |
| 24 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Ангарская | 1А | 1 500 | 16 |
| 25 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 74 | 2 000 | 46 |
| 26 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Бугровая | 31 Б | 1400 | 77 |
| 27 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Бугровая | 31 А | 1300 | 33 |
| 28 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Бугровая | 36 | 1 100 | 110 |
| 29 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Интернациональная | 70 | 2 500 | 210 |
| 30 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Каландарашвили | 6 | 2 500 | 118 |
| 31 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 17 | 1 500 | 171 |
| 32 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Клименко | 57 | 1 500 | 35 |
| 33 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 38 | 2 000 | 53 |
| 34 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 1 | 2 500 | 193 |
| 35 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 8 | 1 700 | 131 |
| 36 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Бугровая | 47 | 2000 | 98 |
| 37 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Бугровая | 38 | 2 300 | 84 |
| 38 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Луговая | 9 | 2 000 | 24 |
| 39 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Каландарашвили | 8 | 2 500 | 136 |
| 40 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Садовая | 3 | 1500 | 60 |
| 41 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 31 | 1500 | 36 |
| 42 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 34А | 1500 | 26 |
| 43 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Ленина | 76 | 1100 | 142 |
| 44 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Проминского | 11 | 2 000 | 100 |
| 45 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 3 | 1 500 | 126 |
| 46 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 4 | 1 500 | 148 |
| 47 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 5 | 1 500 | 172 |
| 48 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 7 | 1 500 | 127 |
| 49 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 9 | 1 500 | 150 |
| 50 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 10 | 2 500 | 89 |
| 51 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 11 | 2 500 | 129 |
| 52 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 13 | 800 | 52 |
| 53 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 14 | 1 500 | 27 |
| 54 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 16 | 1 200 | 55 |
| 55 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 18 | 2 000 | 204 |
| 56 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 20 | 1 500 | 66 |
| 57 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 42 | 1 500 | 131 |
| 58 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 43 | 1 500 | 35 |
| 59 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Коммунистическая | 42 | 1 000 | 10 |
| 60 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Коммунистическая | 16 | 2000 | 152 |
| 61 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Ленина | 2 | 2 200 | 82 |
| 62 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Клименко | 8 | 700 | 29 |
| 63 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Трактовая | 76 | 1 600 | 92 |
| 64 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Трактовая | 57 | 2 500 | 125 |
| 65 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | пос. Кирзавод | 13 | 1 700 | 102 |
| 66 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 27 | 1 500 | 56 |
| 67 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 27 А | 1 500 | 58 |
| 68 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 29 | 1 000 | 69 |
| 69 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 33 | 3000 | 91 |
| 70 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 35 | 2500 | 88 |
| 71 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Луговая | 11 | 1 500 | 16 |
| 72 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Ангарская | 3 | 1 000 | 16 |
| 73 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Ангарская | 5 | 1 500 | 16 |
| 74 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Ангарская | 6 | 1 500 | 89 |
| 75 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Московский тракт | 2 | 1 500 | 90 |
| 76 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 48 | 1 000 | 16 |
| 77 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 40 | 1 500 | 109 |
| 78 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 47 А | 1 500 | 45 |
| 79 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 47 Б | 2 500 | 45 |
| 80 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Орджоникидзе | 49 | 2 000 | 45 |
| 81  | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Трактовая | 55 | 1 500 | 75 |
| 82 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Щорса | 1 | 1500 | 57 |
| 83 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Садовая | 1 | 2 500 | 80 |
| 84 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Садовая | 3 | 1 500 | 80 |
| 85 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Григорьева | 22 | 1 000 | 60 |
| 86 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Щорса |  3 | 2 000 | 90 |
| 87 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Садовая | 5 | 2 000 | 59 |
| 88 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Краснопартизанская | 63 | 900 | 29 |
| 89 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Краснопартизанская | 65 | 800 | 28 |
| 90 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Красный строитель | 39 | 2 000 | 90 |
| 91 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Краснопар­тизанская | 38 | 2 000 | 69 |
| 92 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Краснопар­тизанская | 40 | 2 000 | 64 |
| 93 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Краснопар­тизанская | 42 | 2 000 | 52 |
| 94 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Садовая | 24 | 1 500 | 73 |
| 95 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Садовая | 26 | 1 000 | 26 |
| 96 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улицаОрджоникидзе | 63 | 2 500 | 64 |
| 97 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 79 | 2 000 | 64 |
| 98 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 83 | 1500 | 52 |
| 99 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 85 | 1 500 | 24 |
| 100 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 77 | 1500 | 68 |
| 101 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 81 | 500 | 32 |
| 102 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 3 | 700 | 12 |
| 103 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 9 | 1 700 | 56 |
| 104 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 11 | 2 000 | 56 |
| 105 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица 2-я Восточная | 13 | 2 300 | 90 |
| 106 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица 2-я Восточная | 15 | 2300 | 88 |
| 107 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица. Куйбышева | 94 | 2 000 | 56 |
| 108 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Кольцевая | 7 | 1 000 | 10 |
| 109 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | микрорайон Ангарский | 41 | 2 000 | 86 |
| 110 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Проминского | 10А | 985 | 30 |
| 111 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Проминского | 10Б | 985 | 30 |
| 112 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Проминского | 10 | 985 | 90 |
| 113 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Луговая | 2 | 1100 | 60 |
| 114 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Луговая | 7 | 1120 | 17 |
| 115 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Луговая | 3 | 500 | 21 |
| 116 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Луговая | 6 | 500 | 26 |
| 117 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Донская | 1 | 1450 | 60 |
| 118 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Кольцевая | 9 | 1000 | 12 |
| 119 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 7 | 600 | 15 |
| 120 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 87 | 600 | 18 |
| 121 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Куйбышева | 96 | 2500 | 60 |
| 122 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Трактовая | 27 | 1100 | 40 |
| 123 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лесопильная | 1А | 750 | 53 |
| 124 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 24 | 2300 | 24 |
| 125 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 76 | 1250 | 12 |
| 126 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 40 | 300 | 7 |
| 127 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | улица Лазо | 42 | 500 | 12 |

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах на территории Зиминского городского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории  | Общая площадь обществе иной территор ии, кв.м. | Числен­ность населения, имеющего удобный пешеход­ный доступ косновнымплощадкамтерриториичел. |
| Муниципальный район Иркутской области/городско й округ Иркутской области | Населен­ный пункт | улица, площадь, сквер, иное | номер дома (при наличии) |
| 2018 год  |
| 1 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование |  г. Зима | Площадь уКДЦ«Россия»(первый этап) | улица Ленина, 6А | 2200 | 10 000 |
| 2019 год  |
| 2 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | Площадь уКДЦ«Россия»(второй этап) | улица Ленина, 6А | 2200 | 10 000 |
| 2020 год |
| 3 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | Сквер по ул. Трактовой (от ул. Луговой ДО ул. Ангарской) | улица Трактовая | 3000 | 3000 |
| 2021-2024 годы |
| 4 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | благоустройство пешеходной зоны от путепровода до сквера Ямщика | улица Максима Горького | 1000 | 2000 |
| 5 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | Сквер на ул. Щорса, 2 | ул. Щорса, 2 | 1000 | 2000 |
| 6 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | сквер Ямщика | переулок Коммунальный, 5А | 5000 | 2160 |
| 7 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | Сквер | микрорайон Ангарский, 10А | 7300 | 10000 |
| 8 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | Сквер «Я люблю тебя г. Зима» | улица Ленина, 1 | 1000 | 3000 |
| 9 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | ул. Садовая. парк Победы | улица Садовая, 37Б | 27500 | 8000 |
| 10 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | парковка угдк«Горизонт» | микрорайон Ангарский, 17Б | 2000 | 5000 |
| 11 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | парковка у центрального рынка (со стороны ул. Падаюрова) | улица Падаюрова | 2000 | 5000 |
| 12 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | аллея Перова | аллея Перова | 2500 | 5000 |
| 13 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | благоустройство территории у КИЦ «Спутник» | улица Новокшонова, 2 | 500 | 2000 |
| 14 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | благоустройство территории у краеведческого музея | улица Ангарская, 6 | 500 | 2000 |
| 15 | Зиминскоегородскоемуниципальноеобразование | г. Зима | благоустройство территории у дома-музея поэзии | улица Карла Маркса, 21 | 500 | 1500 |

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (в пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес объектов недвижимого имущества и земельных участков | Годреализациипрограммы |
| 1 | Иркутская область, город Зима, ул. Январских событий, 36 "Е" | 2019 |
| 2 | Иркутская область, город Зима, ул. Январских событий, 36 "Д" | 2019 |
| 3 | Иркутская область, город Зима, ул. Коммунистическая, 184 | 2019 |
| 4 | Иркутская область, город Зима, ул. Бограда, 51 | 2023 |
| 5 | Иркутская обл., г Зима, ул. Клименко, 209 | 2023 |
| 6 | Иркутская область, г. Зима, ул. Тургенева, 10 | 2023 |
| 7 | Иркутская область, г. Зима, ул. Московский тракт, 37 В | 2023 |

».

1. Таблицу 5 «Планируемые целевые показатели муниципальной Программы» раздела 10 «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Планируемые целевые показатели муниципальной Программы Табл. 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей (год) |
| 2018  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024  |
| 1 | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./кв. м. | 29/38300 | 34/47400 | 37/53900 | 70/104400 | 93/159100 | 127/227600 | 153/246920 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | %/% | 19/15 | 22/19 | 24/22 | 65/55 | 73/90 | 83/92 | 100/100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей ЗГМО | % | 9,2 | 9,6 | 13,0 | 22,8 | 30,3 | 41,5 | 51,3 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 1,33 | 1,5 | 2,63 | 5,48 | 5,85 | 6,3 | 8,15 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 23 | 41,7 | 79,6 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,48 | 0,48 | 0,84 | 1,75 | 1,87 | 2,01 | 2,6 |

».

Исп. Полынов Д.А.

тел. 3-30-76