Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям | |
| план на 2020 г. | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 57,7 | 53,98 | -3,72 | - 6,4 | повышение планируемых показателей удалось достигнуть за счет ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием по обращениям граждан | |
| 2. | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 115 | 100 | -15 | -13,04 | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог | |
| 3. | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 0,33 | 1 | +0,67 | +203 | Рост показателя обусловлен ростом количества ДТП со смертельным исходом | |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 57,7 | 53,98 | -3,72 | - 6,4 | | повышение планируемых показателей удалось достигнуть за счет ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием по обращениям граждан |
| 1.2 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 115 | 100 | -15 | -13,04 | | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 115 | 100 | -15 | -13,04 | | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог |
| 2.2 | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 0,33 | 1 | +0,67 | +203 | | Рост показателя обусловлен ростом количества ДТП со смертельным исходом |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой   программы, основного мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин  отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2020 | местный бюджет | 41305,028 | 41305,028 |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО  МКУ "Чистый город" | 31.12.2020 | Местный бюджет и областной бюджет | 32130,701 | 32130,701 | - | - | - | - |
| 3. | Уличное освещение | | |  | | | | | | |
| 3.1 | Обслуживание уличного освещения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2020 | Местный бюджет | 137,208 | 137,208 | - | - | - | - |
| 3.2 | Приобретение электрической энергии для уличного освещения города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2020 | Местный бюджет | 4122,9 | 4122,9 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» | | | | | | | | | | |  | **«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2018 гг.** |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации ЗГМО | 31.12.2020 | Местный бюджет | 54,540 | 54,540 | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2020 | Местный бюджет | 849,580 | 849,580 | - | - | - | - |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | - | 78989,701 | 78989,701 |
| Администрация ЗГМО | - | 32765,151 | 32765,151 |
| Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 46170,05 | 46170,05 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | - | 54,5 | 54,5 |
| Подпрограмма 1  «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» гг. | всего в том числе: |  | | |
| Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 32765,151 | 32765,151 |
|  | Администрация ЗГМО | - | 46170,05 | 46170,05 |
| Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» | всего в том числе: |  | | |
| Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | - | 46170,05 | 46170,05 |
| Комитет по образованию администрации ЗГМО | - | 54,5 | 54,5 |

Председатель Комитета ЖКХ,

транспорта и связи администрации ЗГМО Н.И. Пыжьянов