**08.04.2021 №276**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского**

**муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.**

В целях бюджетного планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг., утвержденную постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 06.11.2019 № 1125 (далее – муниципальная программа), изменения изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования от 22.03.2021 № 197 «О внесении изменений в муниципальную программу Зиминского городского муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Мэр Зиминского городского

муниципального образования

А.Н. Коновалов

Приложение к постановлению администрации Зиминского городского муниципального образования от 08.04.2021 № 276

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Зиминского городского муниципального образования

от 06.11.2019 № 1125

**Муниципальная программа**

**Зиминского городского муниципального образования**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.**

(далее – муниципальная программа)

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования;  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования;  ООО «Комфорт-Сити»;  ООО «Теплосервис»;  ООО «Водоснабжение»;  ООО «Сток-Сервис»;  ООО Управляющая компания «Восточная»;  ООО УК «Стандарт»;  ООО «Атол»;  ООО «Комфорт»;  ООО «Уютный дом». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского муниципального образования;  2) повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г. Зимы;  3) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде г. Зимы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Удельное потребление электроэнергии  2. Удельное потребления тепловой энергии  3. Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  4. Площадь отремонтированного жилищного фонда  5. Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования»  2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону»  3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | (тыс.руб.)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | | | **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюдж. источников (средств предприятий)** | | **Всего** | **1355687,51** | **1098946,86** | **219454,65** | **37286,00** | | **2020** | **100357,05** | ***54661,31*** | ***28209,74*** | ***17486,00*** | | **2021** | **152896,23** | ***108485,55*** | ***39210,68*** | ***5200,00*** | | **2022** | **314911,41** | ***262450,00*** | ***46761,41*** | ***5700,00*** | | **2023** | **309511,41** | ***258950,00*** | ***45861,41*** | ***4700,00*** | | **2024** | **478011,41** | ***414400,00*** | ***59411,41*** | ***4200,00*** | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Недопущение увеличения удельного расхода электроэнергии в МКД;  2. Ежегодное снижение удельного потребления тепловой энергии на 2 %.  3. Снижение количества инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 ед.  4. Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда до 65,63 тыс.м2.  4. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда до 2067,5 м2. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования.  Контроль исполнения Программы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Состояние и деятельность жилищно-коммунального хозяйства оказывают постоянное и непосредственное влияние на жизнедеятельность каждого человека, являются определяющими при оценке населением условий проживания в муниципальном образовании.

Теплоснабжение города Зима осуществляется от Ново-Зиминской ТЭЦ (ПАО «Иркутскэнерго») и от 12 муниципальных котельных (9 – угольных, 3 – электрокотельных).

Общая протяженность тепловых сетей по городу в 2-х трубном исполнении – 55,4 км, в том числе ветхие – 24,1 км. Количество домов, подключенных к централизованному теплоснабжению – 600 ед., площадью – 444,0 тыс. м2, в том числе многоквартирных домов без учета блокированной застройки – 208 ед., площадью 425,1 тыс. м2.

Водопроводная система городского округа снабжает питьевой водой население города от водозабора, расположенного на о. Черемуховый куст, производительная мощностью которого составляет 10000 м3 в сутки. Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 82,025 км, в том числе ветхие – 29,29 км.

Общая протяженность канализационных сетей на территории города составляет 33,62 км, (в т. ч. ветхие – 5,47 км), которые находятся на обслуживании предприятия ООО «Сток-Сервис». Мощность городских очистных сооружений составляет 15,90 тыс.м3/сутки.

Электроснабжение города Зима осуществляется от сетей ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.

Электроснабжение городских потребителей осуществляется от 96 подстанций, протяженность электрических сетей составляет 361,05 км. Эксплуатирующая организация – ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети».

Многоквартирные жилые дома Зиминского городского муниципального образования обслуживают пять управляющих компаний: ООО Управляющая компания «Восточная», ООО УК «Стандарт», ООО «Атол», ООО «Комфорт», ООО «Уютный дом».

На территории Зиминского городского муниципального образования по состоянию на 01.01.2019г. количество многоквартирных жилых домов – 527 ед., общей площадью – 452,0 тыс. м2, в том числе домов блокированной застройки – 319 ед., площадью – 26,9 тыс. м2. Количество многоквартирных домов требуемых капитального ремонта – 159 ед. Жилищный фонд, оборудованный централизованным водоснабжением – 76,8%, централизованным водоотведением – 56,6%, централизованным теплоснабжением – 56,1%, централизованным горячим водоснабжением – 51,5 %. Жилищный фонд многоквартирных домов по проценту износа: от 0% до 30% - 240,7 тыс.м2 (53,2%); от 31% до 65 % - 130,4 тыс. м2 (28,8%).

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

В настоящее время проблемой надежного функционирования и развития коммунального комплекса на территории Зиминского городского муниципального образования является высокий износ оборудования объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: сетей теплоснабжения – 67%, сетей водоснабжения – 70%, сетей водоотведения – 65%.

Кроме высокого уровня износа основных производственных фондов, техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования характеризует:

а) высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

б) высокая себестоимость производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Жилищно-коммунальный комплекс г. Зимы функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Удаленность от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января от -17°С до -43°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля от +17°С до +33°С), во второй половине - дождливое. В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Продолжает стареть и растет износ оборудования и теплопроводов, растет тариф на энергоресурсы для потребителей. Активное проведение мероприятий по энергосбережению позволит повысить технический уровень энергетического комплекса Зиминского городского муниципального образования и снизить финансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на городской бюджет и население.

Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского муниципального образования в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Проблема приведения как жилищного фонда в целом, так и муниципального жилищного фонда, в состояние, соответствующее действующим требованиям санитарного состояния и пожарной безопасности, является одной из насущных проблем жилищно-коммунального хозяйства города Зимы, требующих постоянного внимания и эффективного решения. В отсутствие нормативного регулирования процедуры проведения и финансирования капитального ремонта объемы таких работ в течение длительного периода были крайне малы. В результате техническое состояние значительной части многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилищного фонда.

Хроническое недофинансирование в течение длительного периода ремонтных работ жилищного фонда города Зимы привело к тому, что техническое состояние помещений, инженерного оборудования и коммуникаций на сегодня характеризуется высоким уровнем износа, увеличением аварийных ситуаций и потерями энергоносителей.

Количество многоквартирных домов, требуемых капитального ремонта, на территории Зиминского городского муниципального образования по состоянию на 01.01.2019г. – 159 ед., количество многоквартирных домов, вошедших в Подпрограмму «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории ЗГМО» на период 2020-2024гг. – 12 ед.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные системы, строительные конструкции и элементы помещений, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

Использование программно-целевого метода для решения имеющихся проблем позволяет достичь комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы – повышение качества условий жизнедеятельности населения.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского муниципального образования;

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г. Зимы;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде г. Зимы.

**5. Обоснование выделения подпрограмм**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

* подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024гг.;
* подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг.;
* подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024гг.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий, в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений, способствующих повышению качества условий жизнедеятельности населения на территории Зиминского городского муниципального образования и достижению целей и конечных результатов муниципальной программы. Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются посредством основных мероприятий.

1. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Муниципальная программа будет реализовываться в период с 2020 по 2024 годы. Основными источниками финансирования программы являются:

* средства областного бюджета;
* средства местного бюджета;
* внебюджетные источники.

Таблица 1

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | |
| **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюдж. источников (средств предприятий)** |
| **Всего** | **1355687,51** | **1098946,86** | **219454,65** | **37286,00** |
| **2020** | **100357,05** | ***54661,31*** | ***28209,74*** | ***17486,00*** |
| **2021** | **152896,23** | ***108485,55*** | ***39210,68*** | ***5200,00*** |
| **2022** | **314911,41** | ***262450,00*** | ***46761,41*** | ***5700,00*** |
| **2023** | **309511,41** | ***258950,00*** | ***45861,41*** | ***4700,00*** |
| **2024** | **478011,41** | ***414400,00*** | ***59411,41*** | ***4200,00*** |

**7.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | (тыс.руб.) |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | | | |
| **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | | **внебюдж. источников (средств предприятий)** | |
|  | **Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2020-2024гг.** | **Повышение эффективности использования энергетических ресурсов; повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;сокращение тепловых потерь; увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; увеличение площади отремонтированного жилищного фонда** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **1355687,51** | **1098946,86** | **219454,65** | | **37286,00** | |
| **2020** | **100357,05** | ***54661,31*** | ***28209,74*** | | ***17486,00*** | |
| **2021** | **152896,23** | ***108485,55*** | ***39210,68*** | | ***5200,00*** | |
| **2022** | **314911,41** | ***262450,00*** | ***46761,41*** | | ***5700,00*** | |
| **2023** | **309511,41** | ***258950,00*** | ***45861,41*** | | ***4700,00*** | |
| **2024** | **478011,41** | ***414400,00*** | ***59411,41*** | | ***4200,00*** | |
|  | **Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования на 2020-2024гг.»** | **Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского муниципального образования** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **4130,00** | **530,00** | **2600,00** | | **1000,00** | |
| **2020** | **1530,00** | ***530,00*** | ***800,00*** | | ***200,00*** | |
| **2021** | **700,00** | ***0,00*** | ***500,00*** | | ***200,00*** | |
| **2022** | **700,00** | ***0,00*** | ***500,00*** | | ***200,00*** | |
| **2023** | **600,00** | ***0,00*** | ***400,00*** | | ***200,00*** | |
| **2024** | **600,00** | ***0,00*** | ***400,00*** | | ***200,00*** | |
| 1. | Энергосбережение в сфере теплоснабжения | Снижение тепловых потерь, экономия потребления электрической энергии, актуализация схем теплоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 2. | Энергосбережение в сфере водоснабжения | Снижение тепловых потерь, экономия потребления электрической энергии,экономия водных ресурсов | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО, ООО "Водоснабжение" | **Всего** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 3. | Энергосбережение в сфере водоотведения | Снижение тепловых потерь, экономия потребления электрической энергии | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО, ООО "Сток-Сервис" | **Всего** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 4. | Энергосбережение в жилищном фонде | Экономия энергетических ресурсов, снижение тепловых потерь, повышение срока эксплуатации сетей | ООО УК "Восточная"; ООО "Атол", ООО "Стандарт", ООО "Комфорт", ООО "Уютный дом" | **Всего** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | | **1000,00** | |
| **2020** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2021** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2022** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2023** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2024** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| 5. | Энергосбережение в бюджетной сфере | Экономия энергетических ресурсов, учет потребления горячей воды и тепловой энергии, экономия энергоресурсов | Комитет по образованию администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **1630,00** | **530,00** | **1100,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 1030,00 | 530,00 | 500,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
|  | **Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг. всего:** | **Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сокращение тепловых потерь** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **1330557,51** | **1098416,86** | **195854,65** | | **36286,00** | |
| **2020** | **94627,05** | ***54131,31*** | ***23209,74*** | | ***17286,00*** | |
| **2021** | **147996,23** | ***108485,55*** | ***34510,68*** | | ***5000,00*** | |
| **2022** | **310011,41** | ***262450,00*** | ***42061,41*** | | ***5500,00*** | |
| **2023** | **304711,41** | ***258950,00*** | ***41261,41*** | | ***4500,00*** | |
| **2024** | **473211,41** | ***414400,00*** | ***54811,41*** | | ***4000,00*** | |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, сокращение тепловых потерь | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **1268368,10** | **1068593,19** | **178925,91** | | **20849,00** | |
| **2020** | **70267,20** | **42704,74** | **18713,46** | | **8849,00** | |
| **2021** | **126200,90** | **95088,45** | **27612,45** | | **3500,00** | |
| **2022** | **304300,00** | **260450,00** | **40350,00** | | **3500,00** | |
| **2023** | **299300,00** | **257450,00** | **39350,00** | | **2500,00** | |
| **2024** | **468300,00** | **412900,00** | **52900,00** | | **2500,00** | |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города |  | Всего | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | | 0,00 | |
| 2020 | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Реализация проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | ООО "Комфорт-Сити"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 995500,00 | 915800,00 | 79700,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 |  |  | | 0,00 | |
| 2022 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 444500,00 | 408900,00 | 35600,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в районе ул. Григорьева | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | | 0,00 | |
| 2020 | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, расположенных по адресу г. Зима, ул. Дорожная | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения |  | Всего | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5 | Приобретение материалов, котельного и котельно-вспомогательного оборудования и материалов на котельные № 1,3,4,7,9, в т.ч.: | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 40380,00 | 23776,00 | 6024,00 | | 10580,00 | |
| 2020 | 18380,00 | 11776,00 | 1024,00 | | 5580,00 | |
| 2021 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | | 1500,00 | |
| 2022 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | | 1500,00 | |
| 2023 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 2024 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 1.6 | Замена угольной котельной № 7 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Замена угольной котельной № 4 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети теплоснабжения | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 26935,00 | 17856,00 | 4544,00 | | 4535,00 | |
| 2020 | 12335,00 | 10856,00 | 944,00 | | 535,00 | |
| 2021 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 2022 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 2023 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 2024 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 1.9 | Приобретение материалов и оборудования в КНС, ЦТП | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 11334,00 | 3000,00 | 2600,00 | | 5734,00 | |
| 2020 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 | | 2734,00 | |
| 2021 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 2022 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.10 | Формирование аварийного запаса угля и материалов | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 1.11 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34 до ТК 38 по адресу: г. Зима, м-н Ангарский (с переподключением всех ранее подключенных абонентов) | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **41597,41** | **19047,74** | **11076,67** | | **11473,00** | |
| **2020** | **13867,85** | **3650,64** | **3744,21** | | **6473,00** | |
| **2021** | **16495,33** | **12397,10** | **3098,23** | | **1000,00** | |
| **2022** | **3911,41** | **1000,00** | **1411,41** | | **1500,00** | |
| **2023** | **3911,41** | **1000,00** | **1411,41** | | **1500,00** | |
| **2024** | **3411,41** | **1000,00** | **1411,41** | | **1000,00** | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | | 0,00 | |
| 2020 | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2 | Строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Всего | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3 | Приобретение трубной продукции, материалов и задвижек на инженерные сети водоснабжения | Всего | 18921,09 | 5332,24 | 2115,85 | | 11473,00 | |
| 2020 | 7921,09 | 1332,24 | 115,85 | | 6473,00 | |
| 2021 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1000,00 | |
| 2022 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1500,00 | |
| 2023 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1500,00 | |
| 2024 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1000,00 | |
| 2.4 | Приобретение насоса с частотным регулированием на водозабор "Черемуховый куст" | Всего | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5 | Выполнение работ по содержанию территорий прилегающих к водоразборным колонкам, отбор проб воды, обслуживание и дезинфекция водоразборных колонок | Всего | 4557,05 | 0,00 | 4557,05 | | 0,00 | |
| 2020 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2021 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2022 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2023 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2024 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2.6 | Приобретение автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей | Обеспечение насления услугами водоснабжения | 2020 | 3318,40 | 2318,40 | 1000,00 | | 0,00 | |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **20592,00** | **10775,93** | **5852,07** | | **3964,00** | |
| **2020** | **10492,00** | **7775,93** | **752,07** | | **1964,00** | |
| **2021** | **5300,00** | **1000,00** | **3800,00** | | **500,00** | |
| **2022** | **1800,00** | **1000,00** | **300,00** | | **500,00** | |
| **2023** | **1500,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | |
| **2024** | **1500,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | |
| 3.1. | Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод с монтажом рассеивающегося оголовка на КОС г. Зимы | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях г. Зимы | Всего | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | | 1964,00 | |
| 2020 | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | | 1964,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3 | Приобретение трубной продукции, материалов, шиберных задвижек на очистные сооружения и инженерные сети водоотведения | Всего | 8075,90 | 4357,83 | 1718,07 | | 2000,00 | |
| 2020 | 1475,90 | 1357,83 | 118,07 | | 0,00 | |
| 2021 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | | 500,00 | |
| 2022 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | | 500,00 | |
| 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.4 | Приобретение каналопромывочной машины | Всего | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция канализационно-очистных сооружений в г. Зиме" | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования" на 2020-2024гг.** | **Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - 6% Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия: 72 чел. Площадь отремонтированного общего имущенства жилищного фонда:65,63 тыс.м2, площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда 2067,5 м2** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **21000,00** | **0,00** | **21000,00** | | **0,00** | |
| **2020** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2021** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2022** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2023** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2024** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **1** | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | Поддержание общего имущества МКД в состоянии, соответсвующем действующим нормам санитарного состояния и пожарной безопастности | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **8500,00** | 0,00 | 8500,00 | | 0,00 | |
| **2020** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2021** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2022** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2023** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2024** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Площадь отремонтированного жилищного фонда: 65,63 тыс.м2 | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО; Фонд капитального ремонта Иркутской области | **Всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2020** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда: 2067,5 м2 | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **12500,00** | **0,00** | **12500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |

\*Финансирование капитального ремонта многоквартирного дома региональным оператором осуществляется в соответствии с региональной программой капитального ремонта (в объеме и сроки, определенные программой).

**8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (оценка) | Плановый период | | | | |
| 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. | 1192,06 | 1180,13 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. м. общей площади | 0,313 | 0,307 | 0,300 | 0,296 | 0,288 | 0,288 | 0,282 |
| 3. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс.м.2 | 2,99 | 10,16 | 11,23 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 5. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 402,5 | 396,0 | 402,5 | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 420,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. | 1192,06 | 1180,13 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. м. общей площади | 0,313 | 0,307 | 0,300 | 0,296 | 0,288 | 0,288 | 0,282 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс.м.2 | 2,99 | 10,16 | 11,23 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 2. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 402,5 | 396,0 | 402,5 | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 420,0 |

**9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации ЗГМО – ответственный исполнитель Программы.

Контроль выполнения Программы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования.

Ответственный исполнитель Программы:

* организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия участников;
* запрашивает у участников информацию о ходе реализации Программы;
* готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, а также в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;
* разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;
* принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Программу;
* осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;
* несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в установленном порядке.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам и в управление по экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной программы, в соответствии с разделом 6 Положения о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Зиминского городского муниципального образования.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг. является повышение качества условий жизнедеятельности населения. Данная цель достигается за счет выполнения мероприятий, предусмотренных тремя подпрограммами, в результате чего планируется получение следующих социально-экономических эффектов:

* не допустить увеличения удельного расхода электроэнергии в МКД;
* снизить удельное потребление тепловой энергии на 2 % (ежегодно);
* снизить количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 ед.;
* отремонтировать жилищный фонд общей площадью 65,63 тыс. м2;
* отремонтировать муниципальный жилищный фонд площадью 2067,5 м2;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим формам:

* Отчет об исполнении целевых показателей Программы **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** представляетсяпо форме, предусмотренной приложением 1 к Программе.
* Отчет об исполнении мероприятий Программы **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** представляетсяпо форме, предусмотренной приложением 2 к Программе.
* Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** представляетсяпо форме, предусмотренной приложением 3 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

*(наименование муниципальной программы)*

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м. общей площади |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м. общей площади |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | | | | | | | |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

*(наименование муниципальной программы)*

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20\_\_\_ год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период  (тыс. руб.) | | Наименование показателя объема мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин  отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Энергосбережение в сфере теплоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2. | Энергосбережение в сфере водоотведения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3. | Энергосбережение в сфере водоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4. | Энергосбережение в жилищном фонде | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5. | Энергосбережение в бюджетной сфере | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | ООО «Комфорт-Сити», ООО «Теплосервис», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | ООО «Водоснабжение»,  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | ООО «Сток-Сервис»,  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

*(наименование муниципальной программы)*

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО» |  |  |  |
| участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО» |  |  |  |
| участник 3 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
| участник 4 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
| участник 6 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
| участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
| участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная» |  |  |  |
| участник 9 ООО УК «Стандарт» |  |  |  |
| участник 10 ООО «Комфорт» |  |  |  |
| участник 11 ООО «Уютный дом» |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО» |  |  |  |
| участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО» |  |  |  |
| участник 3 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
| участник 4 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
| участник 6 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
| участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
| участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная» |  |  |  |
| участник 9 ООО УК «Стандарт» |  |  |  |
| участник 10 ООО «Комфорт» |  |  |  |
| участник 11 ООО «Уютный дом» |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
| участник 2 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| участник 3 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
| участник 4 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО;  заказчик: Фонд капитального ремонта Иркутской области |  |  |  |

Приложение к постановлению администрации Зиминского городского муниципального образования от 08.04.2021 № 276

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Зиминского городского муниципального образования

от 06.11.2019 № 1125

**Муниципальная программа**

**Зиминского городского муниципального образования**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.**

(далее – муниципальная программа)

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования;  Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования;  ООО «Комфорт-Сити»;  ООО «Теплосервис»;  ООО «Водоснабжение»;  ООО «Сток-Сервис»;  ООО Управляющая компания «Восточная»;  ООО УК «Стандарт»;  ООО «Атол»;  ООО «Комфорт»;  ООО «Уютный дом». |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского муниципального образования;  2) повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г. Зимы;  3) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде г. Зимы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Удельное потребление электроэнергии  2. Удельное потребления тепловой энергии  3. Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  4. Площадь отремонтированного жилищного фонда  5. Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования»  2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону»  3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | (тыс.руб.)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | | | **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюдж. источников (средств предприятий)** | | **Всего** | **1355687,51** | **1098946,86** | **219454,65** | **37286,00** | | **2020** | **100357,05** | ***54661,31*** | ***28209,74*** | ***17486,00*** | | **2021** | **152896,23** | ***108485,55*** | ***39210,68*** | ***5200,00*** | | **2022** | **314911,41** | ***262450,00*** | ***46761,41*** | ***5700,00*** | | **2023** | **309511,41** | ***258950,00*** | ***45861,41*** | ***4700,00*** | | **2024** | **478011,41** | ***414400,00*** | ***59411,41*** | ***4200,00*** | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Недопущение увеличения удельного расхода электроэнергии в МКД;  2. Ежегодное снижение удельного потребления тепловой энергии на 2 %.  3. Снижение количества инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 ед.  4. Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда до 65,63 тыс.м2.  4. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда до 2067,5 м2. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования.  Контроль исполнения Программы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Состояние и деятельность жилищно-коммунального хозяйства оказывают постоянное и непосредственное влияние на жизнедеятельность каждого человека, являются определяющими при оценке населением условий проживания в муниципальном образовании.

Теплоснабжение города Зима осуществляется от Ново-Зиминской ТЭЦ (ПАО «Иркутскэнерго») и от 12 муниципальных котельных (9 – угольных, 3 – электрокотельных).

Общая протяженность тепловых сетей по городу в 2-х трубном исполнении – 55,4 км, в том числе ветхие – 24,1 км. Количество домов, подключенных к централизованному теплоснабжению – 600 ед., площадью – 444,0 тыс. м2, в том числе многоквартирных домов без учета блокированной застройки – 208 ед., площадью 425,1 тыс. м2.

Водопроводная система городского округа снабжает питьевой водой население города от водозабора, расположенного на о. Черемуховый куст, производительная мощностью которого составляет 10000 м3 в сутки. Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 82,025 км, в том числе ветхие – 29,29 км.

Общая протяженность канализационных сетей на территории города составляет 33,62 км, (в т. ч. ветхие – 5,47 км), которые находятся на обслуживании предприятия ООО «Сток-Сервис». Мощность городских очистных сооружений составляет 15,90 тыс.м3/сутки.

Электроснабжение города Зима осуществляется от сетей ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.

Электроснабжение городских потребителей осуществляется от 96 подстанций, протяженность электрических сетей составляет 361,05 км. Эксплуатирующая организация – ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети».

Многоквартирные жилые дома Зиминского городского муниципального образования обслуживают пять управляющих компаний: ООО Управляющая компания «Восточная», ООО УК «Стандарт», ООО «Атол», ООО «Комфорт», ООО «Уютный дом».

На территории Зиминского городского муниципального образования по состоянию на 01.01.2019г. количество многоквартирных жилых домов – 527 ед., общей площадью – 452,0 тыс. м2, в том числе домов блокированной застройки – 319 ед., площадью – 26,9 тыс. м2. Количество многоквартирных домов требуемых капитального ремонта – 159 ед. Жилищный фонд, оборудованный централизованным водоснабжением – 76,8%, централизованным водоотведением – 56,6%, централизованным теплоснабжением – 56,1%, централизованным горячим водоснабжением – 51,5 %. Жилищный фонд многоквартирных домов по проценту износа: от 0% до 30% - 240,7 тыс.м2 (53,2%); от 31% до 65 % - 130,4 тыс. м2 (28,8%).

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

В настоящее время проблемой надежного функционирования и развития коммунального комплекса на территории Зиминского городского муниципального образования является высокий износ оборудования объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: сетей теплоснабжения – 67%, сетей водоснабжения – 70%, сетей водоотведения – 65%.

Кроме высокого уровня износа основных производственных фондов, техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования характеризует:

а) высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

б) высокая себестоимость производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Жилищно-коммунальный комплекс г. Зимы функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Удаленность от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января от -17°С до -43°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля от +17°С до +33°С), во второй половине - дождливое. В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Продолжает стареть и растет износ оборудования и теплопроводов, растет тариф на энергоресурсы для потребителей. Активное проведение мероприятий по энергосбережению позволит повысить технический уровень энергетического комплекса Зиминского городского муниципального образования и снизить финансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, на городской бюджет и население.

Проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского муниципального образования в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Проблема приведения как жилищного фонда в целом, так и муниципального жилищного фонда, в состояние, соответствующее действующим требованиям санитарного состояния и пожарной безопасности, является одной из насущных проблем жилищно-коммунального хозяйства города Зимы, требующих постоянного внимания и эффективного решения. В отсутствие нормативного регулирования процедуры проведения и финансирования капитального ремонта объемы таких работ в течение длительного периода были крайне малы. В результате техническое состояние значительной части многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилищного фонда.

Хроническое недофинансирование в течение длительного периода ремонтных работ жилищного фонда города Зимы привело к тому, что техническое состояние помещений, инженерного оборудования и коммуникаций на сегодня характеризуется высоким уровнем износа, увеличением аварийных ситуаций и потерями энергоносителей.

Количество многоквартирных домов, требуемых капитального ремонта, на территории Зиминского городского муниципального образования по состоянию на 01.01.2019г. – 159 ед., количество многоквартирных домов, вошедших в Подпрограмму «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории ЗГМО» на период 2020-2024гг. – 12 ед.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные системы, строительные конструкции и элементы помещений, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

Использование программно-целевого метода для решения имеющихся проблем позволяет достичь комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы – повышение качества условий жизнедеятельности населения.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского муниципального образования;

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г. Зимы;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде г. Зимы.

**5. Обоснование выделения подпрограмм**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

* подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024гг.;
* подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг.;
* подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024гг.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий, в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений, способствующих повышению качества условий жизнедеятельности населения на территории Зиминского городского муниципального образования и достижению целей и конечных результатов муниципальной программы. Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются посредством основных мероприятий.

1. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Муниципальная программа будет реализовываться в период с 2020 по 2024 годы. Основными источниками финансирования программы являются:

* средства областного бюджета;
* средства местного бюджета;
* внебюджетные источники.

Таблица 1

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | |
| **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюдж. источников (средств предприятий)** |
| **Всего** | **1355687,51** | **1098946,86** | **219454,65** | **37286,00** |
| **2020** | **100357,05** | ***54661,31*** | ***28209,74*** | ***17486,00*** |
| **2021** | **152896,23** | ***108485,55*** | ***39210,68*** | ***5200,00*** |
| **2022** | **314911,41** | ***262450,00*** | ***46761,41*** | ***5700,00*** |
| **2023** | **309511,41** | ***258950,00*** | ***45861,41*** | ***4700,00*** |
| **2024** | **478011,41** | ***414400,00*** | ***59411,41*** | ***4200,00*** |

**7.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | (тыс.руб.) |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | | | |
| **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | | **внебюдж. источников (средств предприятий)** | |
|  | **Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2020-2024гг.** | **Повышение эффективности использования энергетических ресурсов; повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;сокращение тепловых потерь; увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; увеличение площади отремонтированного жилищного фонда** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **1355687,51** | **1098946,86** | **219454,65** | | **37286,00** | |
| **2020** | **100357,05** | ***54661,31*** | ***28209,74*** | | ***17486,00*** | |
| **2021** | **152896,23** | ***108485,55*** | ***39210,68*** | | ***5200,00*** | |
| **2022** | **314911,41** | ***262450,00*** | ***46761,41*** | | ***5700,00*** | |
| **2023** | **309511,41** | ***258950,00*** | ***45861,41*** | | ***4700,00*** | |
| **2024** | **478011,41** | ***414400,00*** | ***59411,41*** | | ***4200,00*** | |
|  | **Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования на 2020-2024гг.»** | **Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского городского муниципального образования** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **4130,00** | **530,00** | **2600,00** | | **1000,00** | |
| **2020** | **1530,00** | ***530,00*** | ***800,00*** | | ***200,00*** | |
| **2021** | **700,00** | ***0,00*** | ***500,00*** | | ***200,00*** | |
| **2022** | **700,00** | ***0,00*** | ***500,00*** | | ***200,00*** | |
| **2023** | **600,00** | ***0,00*** | ***400,00*** | | ***200,00*** | |
| **2024** | **600,00** | ***0,00*** | ***400,00*** | | ***200,00*** | |
| 1. | Энергосбережение в сфере теплоснабжения | Снижение тепловых потерь, экономия потребления электрической энергии, актуализация схем теплоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 2. | Энергосбережение в сфере водоснабжения | Снижение тепловых потерь, экономия потребления электрической энергии,экономия водных ресурсов | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО, ООО "Водоснабжение" | **Всего** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 3. | Энергосбережение в сфере водоотведения | Снижение тепловых потерь, экономия потребления электрической энергии | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО, ООО "Сток-Сервис" | **Всего** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 4. | Энергосбережение в жилищном фонде | Экономия энергетических ресурсов, снижение тепловых потерь, повышение срока эксплуатации сетей | ООО УК "Восточная"; ООО "Атол", ООО "Стандарт", ООО "Комфорт", ООО "Уютный дом" | **Всего** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | | **1000,00** | |
| **2020** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2021** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2022** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2023** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| **2024** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | |
| 5. | Энергосбережение в бюджетной сфере | Экономия энергетических ресурсов, учет потребления горячей воды и тепловой энергии, экономия энергоресурсов | Комитет по образованию администрации ЗГМО; Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации ЗГМО; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **1630,00** | **530,00** | **1100,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 1030,00 | 530,00 | 500,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
|  | **Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг. всего:** | **Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сокращение тепловых потерь** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **1330557,51** | **1098416,86** | **195854,65** | | **36286,00** | |
| **2020** | **94627,05** | ***54131,31*** | ***23209,74*** | | ***17286,00*** | |
| **2021** | **147996,23** | ***108485,55*** | ***34510,68*** | | ***5000,00*** | |
| **2022** | **310011,41** | ***262450,00*** | ***42061,41*** | | ***5500,00*** | |
| **2023** | **304711,41** | ***258950,00*** | ***41261,41*** | | ***4500,00*** | |
| **2024** | **473211,41** | ***414400,00*** | ***54811,41*** | | ***4000,00*** | |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, сокращение тепловых потерь | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **1268368,10** | **1068593,19** | **178925,91** | | **20849,00** | |
| **2020** | **70267,20** | **42704,74** | **18713,46** | | **8849,00** | |
| **2021** | **126200,90** | **95088,45** | **27612,45** | | **3500,00** | |
| **2022** | **304300,00** | **260450,00** | **40350,00** | | **3500,00** | |
| **2023** | **299300,00** | **257450,00** | **39350,00** | | **2500,00** | |
| **2024** | **468300,00** | **412900,00** | **52900,00** | | **2500,00** | |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города |  | Всего | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | | 0,00 | |
| 2020 | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Реализация проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | ООО "Комфорт-Сити"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 995500,00 | 915800,00 | 79700,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 |  |  | | 0,00 | |
| 2022 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 444500,00 | 408900,00 | 35600,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в районе ул. Григорьева | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | | 0,00 | |
| 2020 | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, расположенных по адресу г. Зима, ул. Дорожная | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения |  | Всего | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5 | Приобретение материалов, котельного и котельно-вспомогательного оборудования и материалов на котельные № 1,3,4,7,9, в т.ч.: | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 40380,00 | 23776,00 | 6024,00 | | 10580,00 | |
| 2020 | 18380,00 | 11776,00 | 1024,00 | | 5580,00 | |
| 2021 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | | 1500,00 | |
| 2022 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | | 1500,00 | |
| 2023 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 2024 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 1.6 | Замена угольной котельной № 7 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Замена угольной котельной № 4 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети теплоснабжения | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 26935,00 | 17856,00 | 4544,00 | | 4535,00 | |
| 2020 | 12335,00 | 10856,00 | 944,00 | | 535,00 | |
| 2021 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 2022 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| 2023 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 2024 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 1.9 | Приобретение материалов и оборудования в КНС, ЦТП | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 11334,00 | 3000,00 | 2600,00 | | 5734,00 | |
| 2020 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 | | 2734,00 | |
| 2021 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 2022 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | | 1000,00 | |
| 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 1.10 | Формирование аварийного запаса угля и материалов | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | | 0,00 | |
| 1.11 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34 до ТК 38 по адресу: г. Зима, м-н Ангарский (с переподключением всех ранее подключенных абонентов) | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **41597,41** | **19047,74** | **11076,67** | | **11473,00** | |
| **2020** | **13867,85** | **3650,64** | **3744,21** | | **6473,00** | |
| **2021** | **16495,33** | **12397,10** | **3098,23** | | **1000,00** | |
| **2022** | **3911,41** | **1000,00** | **1411,41** | | **1500,00** | |
| **2023** | **3911,41** | **1000,00** | **1411,41** | | **1500,00** | |
| **2024** | **3411,41** | **1000,00** | **1411,41** | | **1000,00** | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | | 0,00 | |
| 2020 | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2 | Строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Всего | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3 | Приобретение трубной продукции, материалов и задвижек на инженерные сети водоснабжения | Всего | 18921,09 | 5332,24 | 2115,85 | | 11473,00 | |
| 2020 | 7921,09 | 1332,24 | 115,85 | | 6473,00 | |
| 2021 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1000,00 | |
| 2022 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1500,00 | |
| 2023 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1500,00 | |
| 2024 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | | 1000,00 | |
| 2.4 | Приобретение насоса с частотным регулированием на водозабор "Черемуховый куст" | Всего | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5 | Выполнение работ по содержанию территорий прилегающих к водоразборным колонкам, отбор проб воды, обслуживание и дезинфекция водоразборных колонок | Всего | 4557,05 | 0,00 | 4557,05 | | 0,00 | |
| 2020 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2021 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2022 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2023 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2024 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | | 0,00 | |
| 2.6 | Приобретение автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей | Обеспечение насления услугами водоснабжения | 2020 | 3318,40 | 2318,40 | 1000,00 | | 0,00 | |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **20592,00** | **10775,93** | **5852,07** | | **3964,00** | |
| **2020** | **10492,00** | **7775,93** | **752,07** | | **1964,00** | |
| **2021** | **5300,00** | **1000,00** | **3800,00** | | **500,00** | |
| **2022** | **1800,00** | **1000,00** | **300,00** | | **500,00** | |
| **2023** | **1500,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | |
| **2024** | **1500,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | |
| 3.1. | Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод с монтажом рассеивающегося оголовка на КОС г. Зимы | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях г. Зимы | Всего | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | | 1964,00 | |
| 2020 | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | | 1964,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3 | Приобретение трубной продукции, материалов, шиберных задвижек на очистные сооружения и инженерные сети водоотведения | Всего | 8075,90 | 4357,83 | 1718,07 | | 2000,00 | |
| 2020 | 1475,90 | 1357,83 | 118,07 | | 0,00 | |
| 2021 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | | 500,00 | |
| 2022 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | | 500,00 | |
| 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.4 | Приобретение каналопромывочной машины | Всего | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция канализационно-очистных сооружений в г. Зиме" | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования" на 2020-2024гг.** | **Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - 6% Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия: 72 чел. Площадь отремонтированного общего имущенства жилищного фонда:65,63 тыс.м2, площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда 2067,5 м2** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **21000,00** | **0,00** | **21000,00** | | **0,00** | |
| **2020** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2021** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2022** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2023** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **2024** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | | ***0,00*** | |
| **1** | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | Поддержание общего имущества МКД в состоянии, соответсвующем действующим нормам санитарного состояния и пожарной безопастности | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **8500,00** | 0,00 | 8500,00 | | 0,00 | |
| **2020** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2021** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2022** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2023** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| **2024** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | | 0,00 | |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Площадь отремонтированного жилищного фонда: 65,63 тыс.м2 | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО; Фонд капитального ремонта Иркутской области | **Всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2020** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда: 2067,5 м2 | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **12500,00** | **0,00** | **12500,00** | | **0,00** | |
| **2020** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2021** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2022** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2023** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| **2024** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |

\*Финансирование капитального ремонта многоквартирного дома региональным оператором осуществляется в соответствии с региональной программой капитального ремонта (в объеме и сроки, определенные программой).

**8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (оценка) | Плановый период | | | | |
| 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. | 1192,06 | 1180,13 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. м. общей площади | 0,313 | 0,307 | 0,300 | 0,296 | 0,288 | 0,288 | 0,282 |
| 3. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс.м.2 | 2,99 | 10,16 | 11,23 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 5. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 402,5 | 396,0 | 402,5 | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 420,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. | 1192,06 | 1180,13 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. м. общей площади | 0,313 | 0,307 | 0,300 | 0,296 | 0,288 | 0,288 | 0,282 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс.м.2 | 2,99 | 10,16 | 11,23 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 2. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 402,5 | 396,0 | 402,5 | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 420,0 |

**9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации ЗГМО – ответственный исполнитель Программы.

Контроль выполнения Программы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования.

Ответственный исполнитель Программы:

* организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия участников;
* запрашивает у участников информацию о ходе реализации Программы;
* готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, а также в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;
* разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;
* принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Программу;
* осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;
* несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в установленном порядке.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам и в управление по экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной программы, в соответствии с разделом 6 Положения о порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Зиминского городского муниципального образования.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг. является повышение качества условий жизнедеятельности населения. Данная цель достигается за счет выполнения мероприятий, предусмотренных тремя подпрограммами, в результате чего планируется получение следующих социально-экономических эффектов:

* не допустить увеличения удельного расхода электроэнергии в МКД;
* снизить удельное потребление тепловой энергии на 2 % (ежегодно);
* снизить количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 ед.;
* отремонтировать жилищный фонд общей площадью 65,63 тыс. м2;
* отремонтировать муниципальный жилищный фонд площадью 2067,5 м2;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим формам:

* Отчет об исполнении целевых показателей Программы **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** представляетсяпо форме, предусмотренной приложением 1 к Программе.
* Отчет об исполнении мероприятий Программы **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** представляетсяпо форме, предусмотренной приложением 2 к Программе.
* Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** представляетсяпо форме, предусмотренной приложением 3 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

*(наименование муниципальной программы)*

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м. общей площади |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии в многоквартирных домах | кВтч на 1 чел. |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв.м. общей площади |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | | | | | | | |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

*(наименование муниципальной программы)*

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20\_\_\_ год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период  (тыс. руб.) | | Наименование показателя объема мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин  отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Энергосбережение в сфере теплоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2. | Энергосбережение в сфере водоотведения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3. | Энергосбережение в сфере водоснабжения | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4. | Энергосбережение в жилищном фонде | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5. | Энергосбережение в бюджетной сфере | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | ООО «Комфорт-Сити», ООО «Теплосервис», Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | ООО «Водоснабжение»,  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | ООО «Сток-Сервис»,  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024гг.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020-2024 гг.

*(наименование муниципальной программы)*

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отчетный период)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО» |  |  |  |
| участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО» |  |  |  |
| участник 3 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
| участник 4 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
| участник 6 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
| участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
| участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная» |  |  |  |
| участник 9 ООО УК «Стандарт» |  |  |  |
| участник 10 ООО «Комфорт» |  |  |  |
| участник 11 ООО «Уютный дом» |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Комитет по образованию администрации ЗГМО» |  |  |  |
| участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО» |  |  |  |
| участник 3 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
| участник 4 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
| участник 6 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
| участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
| участник 8 ООО Управляющая компания «Восточная» |  |  |  |
| участник 9 ООО УК «Стандарт» |  |  |  |
| участник 10 ООО «Комфорт» |  |  |  |
| участник 11 ООО «Уютный дом» |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 ООО «Комфорт-Сити» |  |  |  |
| участник 2 ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| участник 3 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
| участник 4 ООО «Сток-Сервис» |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» | Всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО;  заказчик: Фонд капитального ремонта Иркутской области |  |  |  |

**Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной**

**инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг.**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунальному хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | ООО «Комфорт-Сити»;  ООО «Теплосервис»;  ООО «Водоснабжение»;  ООО «Сток-Сервис». |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г. Зимы |
| Задачи подпрограммы | 1. организация бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения жилищного фонда; 2. организация бесперебойного теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; 3. повышение надежности объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | (тыс.руб.)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | | | **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюдж. источников (средств предприятий)** | | **Всего** | **1330557,51** | **1098416,86** | **195854,65** | **36286,00** | | **2020** | **94627,05** | ***54131,31*** | ***23209,74*** | ***17286,00*** | | **2021** | **147996,23** | ***108485,55*** | ***34510,68*** | ***5000,00*** | | **2022** | **310011,41** | ***262450,00*** | ***42061,41*** | ***5500,00*** | | **2023** | **304711,41** | ***258950,00*** | ***41261,41*** | ***4500,00*** | | **2024** | **473211,41** | ***414400,00*** | ***54811,41*** | ***4000,00*** | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение количества инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 ед. |
| Система управления и контроля подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО.  Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Централизованное обеспечение тепловой энергией городских объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляют: по восточной стороне города - ООО «Теплосервис» - передача тепловой энергии от ПАО «Иркутскэнерго», по западной стороне города ООО «Комфорт-Сити». Общая протяженность тепловых сетей по городу в 2-х трубном исполнении – 55,4 км, в том числе ветхие – 24,1 км. Количество домов, подключенных к централизованному теплоснабжению – 600 ед., площадью – 444,0 тыс. м2, в том числе многоквартирных домов без учета блокированной застройки – 208 ед., площадью 425,1 тыс. м2.

Услуги по холодному водоснабжению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение». Водопроводная система городского округа снабжает питьевой водой население города от водозабора, расположенного на о. Черемуховый куст, производительная мощностью которого составляет 10000 м3 в сутки. Протяженность водопроводных сетей по городу составляет 82,025 км, в том числе ветхие – 29,29 км.

Услуги по водоотведению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Сток-Сервис». Общая протяженность канализационных сетей на территории города составляет 33,62 км, (в т. ч. ветхие – 5,47 км), которые находятся на обслуживании предприятия ООО «Сток-Сервис». Мощность городских очистных сооружений составляет 15,90 тыс.м3/сутки.

Электроснабжение городских потребителей осуществляется от 96 подстанций, протяженность электрических сетей составляет 361,05 км. Эксплуатирующая организация – ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети».

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

В настоящее время проблемой надежного функционирования и развития коммунального комплекса на территории Зиминского городского муниципального образования является высокий износ оборудования объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: сетей теплоснабжения – 67%, сетей водоснабжения – 70%, сетей водоотведения – 65%.

Кроме высокого уровня износа основных производственных фондов, техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования характеризует:

* высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
* высокая себестоимость производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Жилищно-коммунальный комплекс г. Зимы функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Удаленность от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января от -17°С до -43°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля от +17°С до +33°С), во второй половине - дождливое. В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Продолжает стареть и растет износ оборудования и теплопроводов, растет тариф на энергоресурсы для потребителей.

Выполнение мероприятий Подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского муниципального образования в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского городского муниципального образования, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Использование программно-целевого метода для решения имеющейся проблемы позволяет достичь комплексного и последовательного подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Целью Подпрограммы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Зиминского городского муниципального образования.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. организация бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения;
2. организация бесперебойного теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;
3. повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры.
4. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | |
| **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюдж. источников (средств предприятий)** |
| **Всего** | **1330557,51** | **1098416,86** | **195854,65** | **36286,00** |
| **2020** | **94627,05** | ***54131,31*** | ***23209,74*** | ***17286,00*** |
| **2021** | **147996,23** | ***108485,55*** | ***34510,68*** | ***5000,00*** |
| **2022** | **310011,41** | ***262450,00*** | ***42061,41*** | ***5500,00*** |
| **2023** | **304711,41** | ***258950,00*** | ***41261,41*** | ***4500,00*** |
| **2024** | **473211,41** | ***414400,00*** | ***54811,41*** | ***4000,00*** |

1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования** | **в т. ч. планируемое привлечение из:** | | |
| **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюдж. источников (средств предприятий)** |
|  | **Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024гг. всего:** | **Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сокращение тепловых потерь** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **1330557,51** | **1098416,86** | **195854,65** | **36286,00** |
| **2020** | **94627,05** | ***54131,31*** | ***23209,74*** | ***17286,00*** |
| **2021** | **147996,23** | ***108485,55*** | ***34510,68*** | ***5000,00*** |
| **2022** | **310011,41** | ***262450,00*** | ***42061,41*** | ***5500,00*** |
| **2023** | **304711,41** | ***258950,00*** | ***41261,41*** | ***4500,00*** |
| **2024** | **473211,41** | ***414400,00*** | ***54811,41*** | ***4000,00*** |
| 1. | Осуществление мероприятий в области организации теплоснабжения | Повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, сокращение тепловых потерь | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **1268368,10** | **1068593,19** | **178925,91** | **20849,00** |
| **2020** | **70267,20** | **42704,74** | **18713,46** | **8849,00** |
| **2021** | **126200,90** | **95088,45** | **27612,45** | **3500,00** |
| **2022** | **304300,00** | **260450,00** | **40350,00** | **3500,00** |
| **2023** | **299300,00** | **257450,00** | **39350,00** | **2500,00** |
| **2024** | **468300,00** | **412900,00** | **52900,00** | **2500,00** |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города |  | Всего | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | 0,00 |
| 2020 | 5531,72 | 5089,18 | 442,54 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация проекта реконструкции системы теплоснабжения западной части города | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | ООО "Комфорт-Сити"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 995500,00 | 915800,00 | 79700,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2022 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | 0,00 |
| 2023 | 275500,00 | 253450,00 | 22050,00 | 0,00 |
| 2024 | 444500,00 | 408900,00 | 35600,00 | 0,00 |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в районе ул. Григорьева | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | 0,00 |
| 2020 | 16286,48 | 14983,56 | 1302,92 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, расположенных по адресу г. Зима, ул. Дорожная | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения |  | Всего | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17236,85 | 15857,90 | 1378,95 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение материалов, котельного и котельно-вспомогательного оборудования и материалов на котельные № 1,3,4,7,9, в т.ч.: | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 40380,00 | 23776,00 | 6024,00 | 10580,00 |
| 2020 | 18380,00 | 11776,00 | 1024,00 | 5580,00 |
| 2021 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2022 | 7000,00 | 4000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2023 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2024 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.6 | Замена угольной котельной № 7 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Замена угольной котельной № 4 на автоматизированную угольную установку "Терморобот" | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 34000,00 | 30000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети теплоснабжения | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 26935,00 | 17856,00 | 4544,00 | 4535,00 |
| 2020 | 12335,00 | 10856,00 | 944,00 | 535,00 |
| 2021 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2022 | 4000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2023 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 2024 | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 1.9 | Приобретение материалов и оборудования в КНС, ЦТП | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения восточной части города | ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 11334,00 | 3000,00 | 2600,00 | 5734,00 |
| 2020 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 | 2734,00 |
| 2021 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 2022 | 2800,00 | 1000,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.10 | Формирование аварийного запаса угля и материалов | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения западной части города | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 |
| 2020 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2021 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2022 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2023 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2024 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 1.11 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 34 до ТК 38 по адресу: г. Зима, м-н Ангарский (с переподключением всех ранее подключенных абонентов) | Повышение надежности функционирования системы теплоснабжения | ООО "Комфорт-Сити"; ООО "Теплосервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24164,05 | 22230,55 | 1933,50 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Осуществление мероприятий в области организации водоснабжения | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **41597,41** | **19047,74** | **11076,67** | **11473,00** |
| **2020** | **13867,85** | **3650,64** | **3744,21** | **6473,00** |
| **2021** | **16495,33** | **12397,10** | **3098,23** | **1000,00** |
| **2022** | **3911,41** | **1000,00** | **1411,41** | **1500,00** |
| **2023** | **3911,41** | **1000,00** | **1411,41** | **1500,00** |
| **2024** | **3411,41** | **1000,00** | **1411,41** | **1000,00** |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Повышение надежности систем водоснабжения | ООО "Водоснабжение"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | 0,00 |
| 2020 | 1716,95 | 0,00 | 1716,95 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство водопроводной сети по ул. Луначарского | Всего | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8583,92 | 7897,10 | 686,82 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Приобретение трубной продукции, материалов и задвижек на инженерные сети водоснабжения | Всего | 18921,09 | 5332,24 | 2115,85 | 11473,00 |
| 2020 | 7921,09 | 1332,24 | 115,85 | 6473,00 |
| 2021 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
| 2022 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
| 2023 | 3000,00 | 1000,00 | 500,00 | 1500,00 |
| 2024 | 2500,00 | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 |
| 2.4 | Приобретение насоса с частотным регулированием на водозабор "Черемуховый куст" | Всего | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4500,00 | 3500,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Выполнение работ по содержанию территорий прилегающих к водоразборным колонкам, отбор проб воды, обслуживание и дезинфекция водоразборных колонок | Всего | 4557,05 | 0,00 | 4557,05 | 0,00 |
| 2020 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
| 2021 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
| 2022 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
| 2023 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
| 2024 | 911,41 | 0,00 | 911,41 | 0,00 |
| 2.6 | Приобретение автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей | Обеспечение насления услугами водоснабжения | 2020 | 3318,40 | 2318,40 | 1000,00 | 0,00 |
| 3. | Осуществление мероприятий в области организации водоотведения | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **20592,00** | **10775,93** | **5852,07** | **3964,00** |
| **2020** | **10492,00** | **7775,93** | **752,07** | **1964,00** |
| **2021** | **5300,00** | **1000,00** | **3800,00** | **500,00** |
| **2022** | **1800,00** | **1000,00** | **300,00** | **500,00** |
| **2023** | **1500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **2024** | **1500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 3.1. | Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод с монтажом рассеивающегося оголовка на КОС г. Зимы | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2020 | 3503,00 | 3153,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования на очистных сооружениях г. Зимы | Всего | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | 1964,00 |
| 2020 | 1964,00 | 0,00 | 0,00 | 1964,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Приобретение трубной продукции, материалов, шиберных задвижек на очистные сооружения и инженерные сети водоотведения | Всего | 8075,90 | 4357,83 | 1718,07 | 2000,00 |
| 2020 | 1475,90 | 1357,83 | 118,07 | 0,00 |
| 2021 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
| 2022 | 1800,00 | 1000,00 | 300,00 | 500,00 |
| 2023 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2024 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.4 | Приобретение каналопромывочной машины | Всего | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | 0,00 |
| 2020 | 3549,10 | 3265,10 | 284,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция канализационно-очистных сооружений в г. Зиме" | Повышение надежности систем водоотведения | ООО "Сток-Сервис"; Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | Всего | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Целевые показатели подпрограммы**

Таблица 2

Планируемые целевые показатели подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (оценка) | Плановый период | | | | |
| 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 2020-2024гг.» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-водоснабжения и водоотведения | ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

1. **Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунальному хозяйству администрации Зиминского городского муниципального образования – ответственный исполнитель Подпрограммы.

Контроль выполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

* организует реализацию мероприятий Подпрограммы, координирует и контролирует действия участников;
* запрашивает у участников информацию о ходе реализации Подпрограммы;
* готовит отчеты о реализации Подпрограммы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, а также в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;
* разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Подпрограммы;
* принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Подпрограмму;
* осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Подпрограммы;
* несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в установленном порядке.

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2020-2024 гг. является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории г.Зимы. Данная цель достигается за счет выполнения мероприятий подпрограммы в результате чего планируется получение следующих социально-экономических эффектов:

- снизить количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 6 единиц.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формам, представленным в приложениях № 1,2,3, к Программе **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** на 2020-2024гг.

**Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего**

**имущества многоквартирных домов и муниципального**

**жилищного фонда на территории Зиминского городского**

**муниципального образования» на 2020-2024гг.**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024 годы (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Соисполнитель подпрограммы | Фонд капитального ремонта Иркутской области |
| Участники подпрограммы | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде г. Зимы |
| Задачи подпрограммы | 1) создание условий для поддержания общего имущества многоквартирных домов в состоянии, соответствующем действующим требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и пожарной безопасности таких домов;  2) создание условий для поддержания муниципального жилищного фонда в состоянии, соответствующем действующим требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и пожарной безопасности жилищного фонда. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Площадь отремонтированного жилищного фонда; 2. Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | (тыс.руб.)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение из: | | | | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюдж. источников (средств предприятий) | | **Всего** | **21000,00** | **0,00** | **21000,00** | **0,00** | | **2020** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** | | **2021** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** | | **2022** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** | | **2023** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** | | **2024** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Поддержание общего имущества многоквартирных домов в состоянии, соответствующем действующим требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и пожарной безопасности таких домов. 2. Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда до 65,63 тыс. м2. 3. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилищного фонда до 2067,5 м2. |
| Система управления и контроля подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗГМО.  Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрация Зиминского городского муниципального образования |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы**

На территории Зиминского городского муниципального образования по состоянию на 01.01.2019г. количество многоквартирных жилых домов – 527 ед., общей площадью – 452,0 тыс. м2, в том числе домов блокированной застройки – 319 ед., площадью – 26,9 тыс. м2. Количество многоквартирных домов требуемых капитального ремонта – 159 ед. Жилищный фонд, оборудованный централизованным водоснабжением – 76,8%, централизованным водоотведением – 56,6%, централизованным теплоснабжением – 56,1%, централизованным горячим водоснабжением – 51,5 %. Жилищный фонд МКД по проценту износа: от 0% до 30% - 240,7 тыс.м2 (53,2%); от 31% до 65 % - 130,4 тыс. м2 (28,8%).

Для обеспечения нормативного срока эксплуатации общего имущества собственников помещений многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда необходимо проведение его регулярного и своевременного капитального ремонта.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Проблема приведения как жилищного фонда в целом, так и муниципального жилищного фонда, в состояние, соответствующее действующим требованиям санитарного состояния и пожарной безопасности, является одной из насущных проблем жилищно-коммунального хозяйства города Зимы, требующих постоянного внимания и эффективного решения. В отсутствие нормативного регулирования процедуры проведения и финансирования капитального ремонта объемы таких работ в течение длительного периода были крайне малы. В результате техническое состояние значительной части многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилищного фонда.

Хроническое недофинансирование в течение длительного периода ремонтных работ жилищного фонда города Зимы привело к тому, что техническое состояние помещений, инженерного оборудования и коммуникаций на сегодня характеризуется высоким уровнем износа, увеличением аварийных ситуаций и потерями энергоносителей.

Количество многоквартирных домов требуемых капитального ремонта на территории ЗГМО по состоянию на 01.01.2019г. – 159 ед.

Проведение мероприятий Подпрограммы позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные системы, строительные конструкции и элементы помещений, обеспечивающие безопасность проживания граждан.

Программный подход представляется единственно возможным для решения проблемы приведения как жилищного фонда в целом, так и муниципального жилищного фонда, в состояние, соответствующее действующим требованиям санитарного состояния и пожарной безопасности поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса. Подпрограммой предусмотрено привлечение средств местного бюджета – собственника помещений в многоквартирных жилых домах.

**4. Цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде г. Зимы.

Основные задачи Подпрограммы:

1. создание условий для поддержания общего имущества многоквартирных домов в состоянии, соответствующем действующим требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и пожарной безопасности таких домов;
2. создание условий для поддержания муниципального жилищного фонда в состоянии, соответствующем действующим требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и пожарной безопасности жилищного фонда.
3. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение Подпрограммы**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл. бюджета | мест. бюджета | внебюдж. источников (средств предприятий) |
| **Всего** | **21000,00** | **0,00** | **21000,00** | **0,00** |
| **2020** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2021** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2022** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2023** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2024** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |

1. **Мероприятия Подпрограммы**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т. ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл. бюджета | мест. бюджета | внебюдж. источников (средств предприятий) |
|  | **Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования" на 2020-2024гг.** | **Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - 6% Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия: 72 чел. Площадь отремонтированного общего имущенства жилищного фонда:65,63 тыс.м2, площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда 2067,5 м2** | **Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО** | **Всего** | **21000,00** | **0,00** | **21000,00** | **0,00** |
| **2020** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2021** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2022** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2023** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **2024** | **4200,00** | ***0,00*** | ***4200,00*** | ***0,00*** |
| **1** | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | Поддержание общего имущества МКД в состоянии, соответсвующем действующим нормам санитарного состояния и пожарной безопастности | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **8500,00** | 0,00 | 8500,00 | 0,00 |
| **2020** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | 0,00 |
| **2021** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | 0,00 |
| **2022** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | 0,00 |
| **2023** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | 0,00 |
| **2024** | **1700,00** | 0,00 | 1700,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Площадь отремонтированного жилищного фонда: 65,63 тыс.м2 | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО; Фонд капитального ремонта Иркутской области | **Всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2020** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2021** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2022** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2023** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2024** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Капитальный ремонт жилищного фонда | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда: 2067,5 м2 | Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | **Всего** | **12500,00** | **0,00** | **12500,00** | **0,00** |
| **2020** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| **2021** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| **2022** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| **2023** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| **2024** | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |

\*Финансирование капитального ремонта многоквартирного дома региональным оператором осуществляется в соответствии с региональной программой капитального ремонта (в объеме и сроки, определенные программой).

1. **Целевые показатели Подпрограммы**

Планируемые целевые показатели Подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный 2018 год (факт) | Текущий 2019 год (оценка) | Плановый период | | | | |
| 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| 1. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | тыс.м.2 | 2,99 | 10,16 | 11,23 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 1. | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | 402,5 | 396,0 | 402,5 | 410,0 | 415,0 | 420,0 | 420,0 |

1. **Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации**

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования – ответственный исполнитель Подпрограммы.

Контроль выполнения Подпрограммы осуществляет заместитель мэра городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Зиминского городского муниципального образования.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

* организует реализацию мероприятий Подпрограммы, координирует и контролирует действия участников;
* запрашивает у участников информацию о ходе реализации Подпрограммы;
* готовит отчеты о реализации Подпрограммы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования, а также в управление экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского городского муниципального образования;
* разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Подпрограммы;
* принимает (в случае необходимости) решение о внесении изменений в Подпрограмму;
* осуществляет текущий контроль, мониторинг и оценку эффективности реализации Подпрограммы;
* несет ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

1. **Оценка эффективности реализации Подпрограммы**

Целью подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2020-2024гг. является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде г. Зимы. Данная цель достигается за счет выполнения мероприятий Подпрограммы, в результате чего планируется получение следующего социально-экономического эффекта:

* поддержание общего имущества многоквартирных домов в состоянии, соответствующем действующим требованиям, предъявляемым к санитарному состоянию и пожарной безопасности таких домов;
* отремонтировать общее имущество жилищного фонда многоквартирных домов площадью 65,63 тыс. м2;
* отремонтировать жилищный фонд площадью 2067,5 м2.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по формам, представленным в приложениях № 1,2,3, к Программе **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** на 2020-2024 гг.

Председатель Комитета ЖКХ,

транспорта и связи администрации

Зиминского городского муниципального образования Н.И. Пыжьянов