Приложение 1

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг.

10.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _01.01.2017г.__

(отчетный период)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг. |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии | кВтч на 1 чел. | 1581,2 | 1676,1 | 94,9 | 106 | Увеличение удельного потребления произошло в результате строительства частного жилья и подключением электробойлеров на отопление |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,53 | 0,38 | 0,15 | 71,7 | Уменьшение удельного потребления в связи с минимальной температурой наружного воздуха в зимнее время года |
| 3. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 9 | 43 | 34 | 477 | Увеличение количества инцидентов связано с высоким процентом износа сетей: теплоснабжения – 67 %; водоснабжения – 70%; водоотведения – 65% |
| 4. | Количество инцидентов на участках, подлежащих ремонту в рамках Программы | ед. | 6 | 7 | 1 | 117 | Износ участков подлежащих ремонту более 80% |
| 5. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | м2 | 262,7 | 168,8 | 93,9 | 64,3 | Уменьшение площади отремонтированного жилья произошло в результате недостаточного финансирования |
| 6. | Количество детских игровых площадок в местах общего пользования | ед. | 10 | 6 | 4 | 60 | Площадки приобретены в рамках реализации проекта «Народные инициативы», финансирование из местного бюджета не выделялось |
| 7. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 3 | 2 | 1 | 67 | Уменьшение количества связано со сложной процедурой определения виновных лиц по захламлению и обязанностью ликвидации свалки |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2019 гг. |
| 1. | Удельное потребление электроэнергии | кВтч на 1 чел. | 1581,2 | 1676,1 | 94,9 | 106 | Увеличение удельного потребления произошло в результате строительства частного жилья и подключением электробойлеров на отопление |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,53 | 0,38 | 0,15 | 71,7 | Уменьшение удельного потребления в связи с минимальной температурой наружного воздуха в зимнее время года |
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2016-2019гг. |
| 1. | Количество инцидентов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 9 | 43 | 34 | 477 | Увеличение количества инцидентов связано с высоким процентом износа сетей: теплоснабжения – 67 %; водоснабжения – 70%; водоотведения – 65% |
| 2. | Количество инцидентов на ремонтируемых участках | % | 6 | 7 | 1 | 117 | Износ участков подлежащих ремонту более 80% |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2019гг. |
| 1. | Площадь отремонтированного жилищного фонда | м2 | 262,7 | 168,8 | 93,9 | 64,3 | Уменьшение площади отремонтированного жилья произошло в результате недостаточного финансирования |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство» на 2016-2019гг. |
| 1. | Количество детских игровых площадок в местах общего пользования | ед. | 10 | 6 | 4 | 60 | Площадки приобретены в рамках реализации проекта «Народные инициативы», финансирование из местного бюджета не выделялось |
| 2. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 3 | 2 | 1 | 67 | Уменьшение количества связано со сложной процедурой определения виновных лиц по захламлению и обязанностью ликвидации свалки |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг.

10.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2017г.

(отчетный период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20__ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг. |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2019г. |
| 1. | Энергосбережение в сфере теплоснабжения | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Местный бюджет | 416,2 | 185,140 | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,53 | 0,38 | Уменьшение удельного потребления в связи с минимальной температу рой наружного воздуха в зимнее время года |
| 2. | Энергосбережение в сфере водоотведения | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | 95,000 | 95,000 |  |  |  |  |
| 3. | Энергосбережение в сфере водоснабжения | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | 184,400 | 184,440 |  |  |  |  |
| 4. | Энергосбережение в жилищном фонде | ООО УК «Восточная», отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Энергосбережение в бюджетной сфере | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2016-2019гг. |
| 1. | Капитальный ремонт котельного оборудования и инженерных сетей теплоснабжения | ООО "Зиматеплоэнерго" ООО "Энергия", отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Местный бюджет | 2208 | 280,82 | Ед. | 6 | 7 | Износ участков подлежащих ремонту более 80% |
|  |  |  |  | Средства предприятий | 3870,7 | 3870,7 |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт объектов и инженерных сетей водоснабжения | ООО «Водоснабжение», отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Областной бюджет | 11570,3 | 11561,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4661,2 | 5039,8 |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт КНС инженерных сетей водоотведения | ООО «Водоотведение», отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2019гг. |
| 1. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Местный бюджет | 2006,594 | 169,27 |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству |  | Местный бюджет | 1870 | 842,33 | м2 | 262,7 | 168,8 | Уменьшение площади отремонтированного жилья произошло в результате недостаточного финансирования |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство» на 2016-2019гг. |
| 1. | Санитарная очистка города | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, отдел по архитектуре и градостроительству |  | Местный бюджет | 9555 | 8404,212 |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, отдел по архитектуре и градостроительству |  | Местный бюджет | 593,3 | 493,237 | ед. | 10 | 6 | Площадки приобретены в рамках реализации проекта «Народные инициативы», финансирование из местного бюджета не выделялось |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3650,635 | 3650,635 |  |  |  |  |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | отдел по архитектуре и градостроительству |  | Местный бюджет | 100 | 100 | ед. | 3 | 2 | Уменьшение количества связано со сложной процедурой определения виновных лиц по захламлению и обязанностью ликвидации свалки |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг.

10.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2017 г.

(отчетный период)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2019гг. | всего, в том числе: | 18410,594 | 21689,7 | 15793,55 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по жилищно-коммунальному хозяйству | 18410,594 | 21689,7 | 15793,55 |
|  | участник 1 «Управление образования администрации Зиминского городского муниципального образования» |  |  |  |
|  | участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования» |  |  |  |
|  | участник 3 ООО «Зиматеплоэнерго» |  |  |  |
|  | участник 4 ООО «Энергия» |  |  |  |
|  | участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
|  | участник 6 ООО «Водоотведение» |  |  |  |
|  | участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
|  | участник 8 ООО «УК «Восточная» |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2019 гг. | Всего, в том числе: | 6769 | 695,6 | 464,58 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по жилищно-коммунальному хозяйству | 6769 | 695,6 | 464,58 |
|  | участник 1 «Управление образования администрации Зиминского городского муниципального образования» |  |  |  |
|  | участник 2 «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования» |  |  |  |
|  | участник 3 ООО «Зиматеплоэнерго» |  |  |  |
|  | участник 4 ООО «Энергия» |  |  |  |
|  | участник 5 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
|  | участник 6 ООО «Водоотведение» |  |  |  |
|  | участник 7 ООО «Атол» |  |  |  |
|  | участник 8 ООО «УК «Восточная» |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2016-2019гг. | Всего, в том числе: | 4000 | 6869,2 | 5319,926 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по жилищно-коммунальному хозяйству | 4000 | 6869,2 | 5319,926 |
|  | участник 1 ООО «Зиматеплоэнерго» |  |  |  |
|  | участник 2 ООО «Энергия» |  |  |  |
|  | участник 3 ООО «Водоснабжение» |  |  |  |
|  | участник 4 ООО «Водоотведение» |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2019гг. | Всего, в том числе: | 3876,594 | 3876,6 | 1011,595 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по жилищно-коммунальному хозяйству | 3876,594 | 3876,6 | 1011,595 |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство» на 2016-2019гг. | Всего, в том числе: | 3765 | 10248,3 | 8997,449 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по жилищно-коммунальному хозяйству | 3765 | 10248,3 | 8997,449 |