Приложение №1

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства»

на 2016-2020 гг.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_2016 год\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям | |
| план на 2016 г. | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 66,4 | 63,4 | -3 | -4,5 | повышение планируемых показателей удалось достигнуть за счет ремонта автомобильных дорог с гравийным покрытием по обращениям граждан | |
| 2. | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 194 | 124 | -70 | -36,08 | Снижение количеств ДТП на дорогах города удалось достичь за счет уменьшения доли автомобильных дорог не отвечающих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и повышения качества выполняемых работ по содержанию автомобильных дорог | |
| 3. | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 1,3 | 0 | 1,3 | 100 | - | |
| 4. | Транспортный риск | Число погибших/10 тыс. транспорт. средств | 2,8 | 0 | 2,8 | 100 | - | |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 66,4 | 63,4 | -3 | -4,5 | | - |
| 1.2 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 205 | 160 | -45 | -21,95 | | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2020 гг. | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах ЗГМО | ед. | 208 | 183 | -25 | -12,02 | - | |
| 2.2 | Социальный риск | Число погибших/10 тыс. нас. | 1,3 | 0 | -1,3 | 100 | - | |
| 2.3 | Транспортный риск | Число погибших/10 тыс. транспорт. средств | 2,8 | 0 | -2,8 | 100 | - | |

Приложение №2

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства »

на 2016-2020 гг.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_2016 год\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 2016 год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 2016 год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Январских Событий на участке от моста через р. Галантуйка до ул. 5-ой Армии | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.10.2016 | Областной бюджет с софинансированием из местного бюджета | 21979,3 | 21979,3 | Протяженность, м. | 362 | 362 | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 5-ой Армии на участке от ул. Январских Событий до ул. Калинина | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.10.2016 | Областной бюджет с софинансированием из местного бюджета | 63231,5 | 63231,5 | Протяженность, м. | 1805 | 1805 | - |
| 2. | Содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 12017,0 |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Обслуживание светофорного объекта на перекрестке ул. Бограда - ул. Ленина | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.10.2016 | Местный бюджет | 118 |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Выполнение работ по содержанию пешеходных тротуаров и прилегающей территории автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 4328,6 |  | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 5208,6 |  | Протяженность, м | 890 | 890 | - |
| 4. | Уличное освещение | | |  | | | | | | |
| 4.1 | Ремонт уличного освещения | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 0 |  | - | - | - | - |
| 4.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок и электросетей наружного (уличного) освещения. | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 2924,4 |  | - | - | - |  |
| 4.3 | Приобретение электрической энергии для уличного освещения города | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 5000 |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2020 гг. | | | | | | | | | | |  | **«Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2018 гг.** |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 120 |  | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах города | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 0 |  | - | - | - | - |
| 3 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 31.12.2016 | Местный бюджет | 1500 |  | - | - | - | - |

Приложение №3

к Программе «Развитие

дорожного хозяйства»

на 2016-2020 гг.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных работ

Муниципальному бюджетному учреждению «Автопарк администрации г. Зимы»

(наименование муниципального учреждения Зиминского городского муниципального образования)

в рамках муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства » на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_2016 год\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. | | | |
| план | факт | Отклонение | | план | факт | Отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1«Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | | | | | | | | | |
| 1. | содержание автомобильных дорог | Тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Программе "Развитие

дорожного хозяйства "

на 2016-2020 гг.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

по состоянию за \_\_\_\_\_2016 год\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| «Развитие дорожного хозяйства» на 2016-2020 гг. | всего, в том числе: | 33907 | 48558 | 40085,5 |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 33787 | 48438 | 39979,3 |
| Управление образования администрации ЗГМО | 120 | 120 | 106,2 |
| Подпрограмма 1  «Дорожное хозяйство на территории Зиминского городского муниципального образования» на 2016-2020 гг. | всего в том числе: |  | | |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 32287 | 46938,8 | 39979,3 |
| Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском городском муниципальном образовании» на 2016 – 2020 гг. | всего в том числе: |  | | |
| Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗГМО | 1500 | 1500 | 0 |
| Управление образования администрации ЗГМО | 120 | 120 | 106,2 |